Znak Sprawy: XIV/264/12/17			Załącznik nr 4 do SIWZ/Załącznik nr 2 do umowy

Harmonogram

| Etap | Termin realizacji | Opis etapu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Do 79 dni od dnia podpisania umowy | Etap 1 obejmuje działania Wykonawcy opisane w następujących rozdziałach: 4.2. Zapoznanie się z dokumentacją i zespołami projektowymi 4.3. Analiza wymagań normatywnych 4.4. Analiza wymagań 4.5. Analiza wymagań zidentyfikowanych podczas prac projektowych Etap 1 obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę następujących produktów: Produkt nr 1 zdefiniowany w rozdziale 4.2.1. Produkt nr 2 zdefiniowany w rozdziale 4.3.1. Produkt nr 3 zdefiniowany w rozdziale 4.4.6.1. Produkt nr 4 zdefiniowany w rozdziale 4.5.1. |
| 2 | Do 107 dni od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 1. | Etap 2 obejmuje działania Wykonawcy opisane w następujących rozdziałach: 4.6. Opracowanie GUI 4.7. Projekt interfejsów API Etap 2 obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę następujących produktów: Produkt nr 5 zdefiniowany w rozdziale 4.6.1. Produkt nr 6 zdefiniowany w rozdziale 4.7.1. |
| 3 | Do 55 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 2. | Etap 3 obejmuje działania Wykonawcy opisane w następujących rozdziałach: 4.8. Zaprojektowanie testów etapu realizacji 4.9. Rekomendacje technologiczne Etap 3 obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę następujących produktów: Produkt nr 7 zdefiniowany w rozdziale 4.8.1. Produkt nr 8 zdefiniowany w rozdziale 4.9.1. |