Znak sprawy: NA/358/2017 							          Załącznik nr 1

# FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: Ścianka wspinaczkowa sportowo-rekreacyjna w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej - 
w systemie zaprojektuj i wybuduj.

- Oferujemy za wykonanie zamówienia:

a)           cenę brutto:  .................................................................................................................

słownie złotych: ........................................................................................................

b)	podatek VAT   w wysokości 23% …………………….……

c)	cenę netto:  ................................................................................................................

| ETAP | POZ | tytuł ZADANIA | Cena [zł] Brutto RYCZAŁT | TERMIN wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Projekt Budowlany (wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń) | ……………….. | 30.06.2018. |
|  | 2 | Projekt Wykonawczy (wraz z instrukcjami obsługi) | ……………….. |  |
| II | 3 | Budowa ścianki , w tym: (na podstawie projektu poz. 1 i 2) | ……………….. | OD 1.07.2018. DO 31.08.2018. |
|  |  | A)- Roboty budowlane (fundament) | ……………….. |  |
|  |  | B)- Budowa ściany | ……………….. |  |
|  |  | C)- Wyposażenie ściany | ……………….. |  |

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres:

□5 lat               	      	                 □6 lat			                     □7 lat

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

3.    Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.    Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7.   Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu  Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia.

| Lp. |  | Nazwa | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- |

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo

8.  Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
     adres: ……………………………………………………………………………………...

tel. ……………….……., fax ………………………., e-mail: …………………..…..

9.  Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:

................................................................................................................................,

* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką

10. Zgodnie ze wzorem umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
  ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej – odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej  
500 000,00  zł

11. W ofercie zastosowano materiały lub urządzenia równoważne:

□NIE                                                         □  TAK

(wykaz  w załączeniu do OFERTY)

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

12. Wykonawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw

□NIE                                                         □TAK

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

13. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

..........................................dnia……………………..

…………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania 
                                                                                                                                         oświadczeń woli w imieniu