MPW.ZP.3121.3.2020
SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 w trybie przetargu nieograniczonego 
 na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2019 poz. 1843). 

Realizacja  tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego  „Pokój na lato”













































































































































































































































































































12 marca 2020 
1. Nazwa i adres zamawiającego 
Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79

00-844 Warszawa 

www.1944.pl
2.  Tryb udzielenie zamówienia 

2.1. Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego pn. „Pokój na lato”, zwanego dalej pawilonem, realizowanego w ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie jego serwisowanie i demontaż. Pawilon zostanie zlokalizowany na skarpie przy skrzyżowaniu ulic: Grzybowskiej i Towarowej, działki ewidencyjne nr 35 i 43 z obrębu 60406.
3.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz projekt architektoniczny wraz ze wszystkimi załącznikami, dołączony do niniejszej SIWZ.
3.3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na dodatkowe usługi w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych dostaw.
3.7. CPV 03419100-1, 44500000-5, 44520000-1, 44200000-2, 44232000-5, 44100000-1, 44144000-1, 44143000-4
4. Termin realizacji zamówienia
4.1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach:
4.1.1. etap 1 - obejmuje w szczególności odtworzenie części konstrukcji w oparciu o materiały znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, dostawę określonych materiałów przez Wykonawcę, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia pawilonu, montaż kompletnego pawilonu;
4.1.2. etap 2 - obejmuje w szczególności serwisowanie pawilonu w okresie jego funkcjonowania (wykraczające poza naprawy wynikające z gwarancji lub rękojmi) oraz demontaż pawilonu, transport zdemontowanych materiałów i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zabezpieczenie materiałów przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

4.2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace w ramach etapu I w dniu 22 kwietnia 2020 r. od godz. 06.00 rano i zakończyć je najpóźniej do dnia 22 maja 2020 r. godz. 22.00.

4.3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu w terminie od 23 maja 2020 r do 2 września 2020 r. oraz rozpocząć prace demontażowe w dniu 2 września 2020 r. od godz. 06.00 i zakończyć je do dnia 21 września 2020 r. do godz. 06.00. 

4.4. Datą wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy jest data protokolarnego odebrania prac w ramach danego etapu.

5. Warunki udziału w postępowaniu 
5.1. Do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5  pkt. 1 ustawy Pzp - w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.

5.1.1.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.1.2. Spełniają warunki dotyczące:
5.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,

5.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,

5.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

5.2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
5.3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 5.2 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 
5.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 
5.3.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
5.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
5.3.5. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
( zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

( sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

( zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

( czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw    wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 

6.1.1  
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

6.1.2.   w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 6.1.1 powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.1.3.   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1.1.

6.1.4.    zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego 

6.2 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.3 Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
6.4 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń
lub dokumentów: 
6.4.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - o ile Zamawiający nie może ich uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych;

6.4.2 dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
6.5 Wykonawcy zagraniczni - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 6.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 6.5 stosuje się.

6.6 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
6.7 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.8 Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają sprawie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia. 

6.9 Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. 

6.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną.

7.2. Ofertę w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

7.3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Dawidowska email: adawidowska@1944.pl
8. Termin związania ofertą
8.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania ofert

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
9.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
9.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9.4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
9.5. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
9.6. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9.7. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej. 
9.8. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści „za zgodność z oryginałem” na oraz podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną, z wyłączeniem ppkt. 9.9. 
9.9. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.10. Jeżeli Wykonawca składając ofertę wraz z załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniem art. 8 ust 3 ustawy zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wskazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
9.11. Wykonawca składając ofertę powinien złożyć wszystkie poniżej wymienione dokumenty. 
9.11.1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 2. 
9.11.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w    postępowaniu – Załącznik nr 3. 
9.11.3. Pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań, o ile ofertę składa pełnomocnik.
9.12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego – Muzeum Powstania     Warszawskiego z napisem: 

Oferta na realizację tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego  „Pokój na lato”

Nie otwierać przed dniem 30/03/2020 r. do godz. 11:15
Nazwa i adres Wykonawcy

9.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w punkcie 9.12. dodatkowo oznaczonej symbolem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9.14. Wykonawca nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10.1. Ofertę należy złożyć w Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79 Warszawa, pok. C104 Sekretariat.

10.2. Termin składania ofert upływa dnia  30/03/2020 r. o godz. 11:00. 
10.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr A402, w dniu  30/03/2020 r. o godz. 11:15.
11. Opis sposobu obliczania ceny

11.1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wyrażona w złotych polskich wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia. 

11.2. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

11.3. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 r. 

11.4. Wykonawcy zagraniczni biorący udział w niniejszym postępowaniu, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, winni wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie  oceny ofert należnego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

11.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.6.  Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

12. Kryteria wyboru oferty

Zamawiający w ramach oceny ofert dokona porównania poszczególnych kryteriów 

	Lp.
	Kryterium
	Znaczenie w % (suma = 100%)

	1.
	Cena brutto
	60

	2.
	Termin montażu pawilonu
	40


1. Kryterium ceny:

60 pkt. = maksymalna ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto

Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cbn/Cba x 60 pkt = liczba punktów przyznanych 


gdzie:

Cbn – cena brutto oferty o najniższej cenie brutto

Cba- cena brutto oferty aktualnie ocenianej

Kryterium – termin montażu pawilonu

40 pkt. =maksymalna ilość punktów przyznana w oparciu o kryterium termin montażu pawilonu 

Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Najkrótszy termin montażu pawilonu/termin oferty badanej  x  40 = liczba punktów przyznanych 

Gdzie: 

NT – najkrótszy termin montażu pawilonu 

BT – termin badanej oferty 

*Minimalny termin montażu pawilonu nie może być krótszy niż 10 dni. 

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

13. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

13.1.  Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania banku i numeru rachunku, na który będą przekazywane świadczenia pieniężne.

13.2.  Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty  potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

13.3.   Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

14.1. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny brutto zamówienia podanej w ofercie.

14.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienia może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp:

14.2.1. pieniądzu;

14.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

14.2.3. gwarancjach bankowych;

14.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

14.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości;

14.2.6. Ponadto, za zgodą zamawiającego, zabezpieczenie może być wnoszone również:
14.2.7. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
14.2.8. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
14.2.9. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
14.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto depozytowe Zamawiającego Alior Bank: 80 2490 0005 0000 4600 1828 1255 z podaniem tytułu  „Zabezpieczenie – Realizacja tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego  „Pokój na lato” i podaniem dokładnej nazwy Wykonawcy oraz numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który zostanie zwrócone zabezpieczenie.
15. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy

15.1.    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 
15.1.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego odpowiednie wydłużenie w przypadku zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

15.1.2. zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałów zamiennych, gdy zmiany te wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego;

15.1.3. zmiany dostosowujące postanowienia umowy do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

15.1.4. innych zmian pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

15.2.   Postanowienia umowy zostały zawarty w Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.

16.  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w odniesieniu do: 
· wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

· wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

· będącego osobą fizyczną pełnomocnika wykonawcy (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

· członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

· osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia; 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa; 

2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem mailowym: iod@1944.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym numerem postępowania MPW.ZP.3121.3.2020 prowadzonym na podstawie ustawy Pzp; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

17. Środki ochrony prawnej 

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

18. Załączniki.

18.1 .  
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
18.2 Formularz oferty – Załącznik nr 2
18.3 Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3
18.4 Projekt umowy – Załącznik nr 4 
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa materiału na montaż wraz z montażem tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego „Pokój na lato” niezwiązanego trwale z gruntem, oraz jego demontaż i przeniesienie w wyznaczone miejsce.
LOKALIZACJA: Działki nr 35 i 43 obrębu 60406, ul. Towarowa, Warszawa.

ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
Zakres zamówienia: Dostawa materiałów, wyposażenia, prace montażowe, serwisowe – gwarancyjne, demontażowe, transport.

Opracowanie: Muzeum Powstania Warszawskiego 

Data: 27.02.2020
WYMAGANIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WSTĘP

Od 2015 r., corocznie, Muzeum Powstania Warszawskiego – Zamawiający instaluje tymczasowy pawilon wystawienniczo-rekreacyjny „Pokój na lato” w celu prowadzenia tam działalności wystawienniczej oraz kulturalno – edukacyjnej, w okresie maj-sierpień.

Całość zadania obejmuje okres: 22 kwietnia -21 września 2020 r. 

Etap I – Montaż 
a) dostawa materiałów i montaż: od 22 kwietnia 2020 r. (środa) od godz.: 06.00 rano; 
b) koniec montażu i oddanie obiektu najpóźniej do 22 maja 2020 r. (piątek) do godz.: 22.00.

Etap II – Serwisowanie i naprawy gwarancyjne, w terminie od 23 maja 2020 r. do 2 września 2020 r. do godz.: 04.00 rano.

Etap III – Demontaż:

a) transport, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi i składowanie materiału w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu: 2 września 2020 r. (środa) od godz.: 06.00 do 21 września 2020 r. (poniedziałek) do godz.: 06.00.

1.1. PRZEDMIOT OPZ

Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania ogólne dotyczące dostawy materiału, wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem zadania polegającego na montażu tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego „Pokój na lato” niezwiązanego trwale z gruntem oraz jego demontażu i przeniesieniu w wyznaczone miejsce.

Przedmiotem opracowania jest dostawa, montaż, wymiana elementów zniszczonych, ewentualne naprawy gwarancyjne, demontaż - gwarantując ponowne złożenie elementów i składowanie w wyznaczonym miejscu, tymczasowego pawilonu wystawienniczo – rekreacyjnego ”Pokój na lato”.

Projektowany pawilon zlokalizowany jest na dwóch sąsiadujących ze sobą działkach nr 35. ul. Grzybowska 79 
w Warszawie ( teren pomiędzy ulicami Grzybowską, Przyokopową i Towarową), wpisany do rejestru zabytków Nr A-20 decyzją z dnia 10.09.2001r bezpośrednio sąsiadująca z Muzeum Powstania Warszawskiego ( około 10% jego powierzchni) oraz na działce nr 43, w pasie drogowym ul. Towarowej (około 90% jego powierzchni), obrębu 60406, 
w Warszawie 

Użytkownikiem terenu działki nr 35, jest Zamawiający, zarządzającym terenem działki nr 43 jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. 

.

1.1.1  Zadania
W posiadaniu Zamawiającego znajduje się materiał, z którego zbudowany był pawilon w roku 2019. Pawilon został  w całości zdemontowany i złożony przy budynku ochrony na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Pawilon Pokoju na Lato jest montowany od roku 2015 corocznie, w kwietniu i demontowany we wrześniu. Materiał z którego pawilon wykonano w czasie montażu w roku 2018 wymieniono w przybliżeniu w 50%, w roku 2019 wymieniono 20% materiału.

Pawilon zaprojektowany został w sposób umożliwiający jego złożenie i rozłożenie, oraz ponowne złożenie w kolejnych sezonach. 

Do zadań Wykonawcy należy samodzielna ocena stanu technicznego materiału złożonego i przeznaczonego do ponownego użycia. W ocenie należy uwzględnić, historię składowania materiału w latach 2015-2018; częściowo pod płachtą materiału, częściowo pod „gołym niebem”, od 2019 roku materiał w większości składowany jest w namiocie i chroniony jest przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. W latach ubiegłych drewno nie posiadało takiego zabezpieczenia. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie materiał dodatkowy, przeznaczony do wymiany elementów zniszczonych, uszkodzonych. Zamawiający na podstawie doświadczenia wynikającego z montażu Pawilonu w latach ubiegłych zakłada konieczność wymiany elementów drewnianych na poziomie 35%  całości składowanego materiału, nie gwarantuje jednak, że wielkość ta nie ulegnie zwiększeniu, w trakcie prac montażowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych. Wymiana na nowe, (identyczna jak w pawilonie z roku 2019)  jest obowiązkowa w przypadku stwierdzenie uszkodzenia, ubytków, zawilgocenia, pęknięć, zużycia, zdeformowania, korozji biologicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zbadania stanu materiału przed złożeniem oferty i uwzględnienie w  całościowej ofercie nakładów na wymianę koniecznego materiału. Materiał składowany jest w całości przy budynku ochrony na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Dostępny do oceny codziennie w godzinach 9.00 -17.00, po uprzednim umówieniu się z pracownikami Muzeum. Złożony materiał jest oznakowany i wskazuje sektor, 
z którego pochodzi, nie zawiera informacji o dokładnym przeznaczeniu (czy jest elementem barierki, posadzki, sufitu, mebla). Do zadań Wykonawcy należeć będzie dopasowanie elementów i złożenie pawilonu, na podstawie dokumentacji fotograficznej i projektowej stworzonej na potrzeby montaży w poprzednich sezonach.  W sezonie 2020 nie przewidziano zmian względem montażu w roku 2019.

Zgodnie z wytycznymi i na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego zaplanowano chronologicznie:

· Przegląd zdemontowanych elementów z pawilonu działającego w roku 2019, składowanych na terenie Zamawiającego, w sąsiedztwie terenu montażu.

· Przygotowanie materiałów z rozbiórki do ponownego wykorzystania.

· Wymianę na nowe o identycznych parametrach; tych elementów, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu, odkształceniu, posiadają ubytki, są zawilgocone, pęknięte, zużyte, zdeformowane, uległy korozji biologicznej podczas składowania, uniemożliwiając ich ponowne użycie.

· Dostawa nowych elementów wskazanych w OPZ 1.1.2.C. Elementy do wymiany zgłoszone przez wykonawcę przy demontażu w roku 2019 oraz  1.1.2.B. Nowe elementy 
· Wymianę na nowe, - (identyczne jak w pawilonie z 2019 r.) elementów, wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

· Montaż:

·  Trasowanie powierzchni, wygrodzenie terenu, zabezpieczenie pni drzew znajdujących się w obszarze prac zgodnie z wytycznymi Opinii Zarządu Zieleni Miejskiej z dnia 17.01.2020 (załącznik ZZM) 

· Ochroną muru zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.02.2020 
(załącznik MWKZ)

· Transport elementów Pawilonu z terenu składowania.
· zabezpieczenia elementów drewnianych przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo, koniecznie przed 08.05.2020,  dostarczenie Certyfikatu Użytych Materiałów) 

· Konstrukcja pod most i schody zabiegowe. 

· Montaż stopni schodów zabiegowych i konstrukcja schodów przy Muzeum.

· Montaż pergol, wiat, altan i pawilonów

· Montaż podestu pomostu i balustrady.

·  Schody na skarpie, montaż podestów.

· Montaż konstrukcji pergol, wiat, altan i pawilonów.

· Montaż pawilonu 4a, 

· Obudowa kontenera WC (montaż zabudowy możliwy jest od 24 kwietnia, od godz. 13.00)
· Montaż dachów pełnych.

· Montaż dachów podwieszanych z tkaniny.

· Montaż pokładów, 

· Instalacje elektryczne i oświetlenie

· Instalacji wodno- kanalizacyjnej.

· Zabudowa wnętrza.

· Zakończenie prac, malowanie 

· Sprzątanie.

· Zgłoszenie Pawilonu do odbioru Zamawiającemu.

· Odbiór. 

· Gwarancja / serwis działającego pawilonu tj. od odbioru do demontażu. ( maj / 2 wrzesień 2020)

· Demontaż:

· Wygrodzenie terenu.

· Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca składowania.

· Kolejność demontowanych elementów wg. uznania Wykonawcy, gwarantując bezpieczeństwo pracowników 
i zachowania elementów demontażu umożliwiając ich ponowne użycie.

· Zgłoszenie Zamawiającemu listy elementów nienadających się do ponownego użycia.

· Przygotowanie rysunku składowania wskazującego lokalizację elementów z danego sektora i ich przeznaczenia.

· Składowanie: złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu opisanych trwale elementów pawilonu (opisy naniesione również na przygotowanym przez Wykonawcę planie składowania z opisem funkcji elementu 
i sektora). Składowanie materiału po demontażu przewidziane jest na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego lub maksymalnie w promieniu 25 km od miejsca demontażu. Zabezpieczenie składowanego materiału poprzez schowanie w namiocie dostarczonym przez Zamawiającego. Materiał , który nie zmieści się w namiocie należy złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i zabezpieczyć przed wilgocią: od podłoża – paletami EURO EPAL, od wierzchu: nieprzemakalną i ognioodporną białą lub szarą plandeką. Zamawiający nie dostarcza palet i plandek.

1.1.2  Elementy 
1. Pawilon zaprojektowany jest w sposób umożliwiający jego złożenie i rozłożenie, oraz ponowne złożenie 
w kolejnym sezonie. Pawilon Pokoju na Lato jest montowany od roku 2015 corocznie, w kwietniu i demontowany we wrześniu. Materiał z którego pawilon wykonano w czasie montażu w roku 2018 wymieniono w przybliżeniu w 50%, w roku 2019 wymieniono 20% materiału. Zamawiający na podstawie doświadczenia wynikającego z montażu Pawilonu w latach ubiegłych zakłada konieczność wymiany elementów drewnianych na poziomie 35%  całości składowanego materiału, nie gwarantuje jednak, że wielkość ta nie ulegnie zwiększeniu, w trakcie prac montażowych. Wymiana na nowe, (identyczna jak w pawilonie z roku 2019)  jest obowiązkowa w przypadku stwierdzenie uszkodzenia, ubytków, zawilgocenia, pęknięć, zużycia, zdeformowania, korozji biologicznej. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zbadania stanu materiału przed złożeniem oferty i uwzględnienie w  całościowej ofercie nakładów na wymianę koniecznego materiału.
3. Opis elementów zgodny jest z „Projekt wymiany elementów tymczasowego pawilonu „Pokój na lato”, z dnia  02.2019 r.” z zaznaczonymi tam sektorami oraz z „Projektem zagospodarowania terenu dla tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego „Pokój na lato” przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr  35 i 43 z obrębu nr 60406 z 16.01.2019r” oraz w „Projekcie rozbudowy, wymiany elementów Pawilonu, z dnia: 06.03.2018r”

1.1.2.A. ZESTAWIENIE OGÓLNE ELEMENTÓW I ICH LOKALIZACJA:

1. Sektor "1"

a)
Pergola rekreacyjna (słupy, belki, pokłady)

b)
Obudowany kontener WC (sam kontener dostarcza Zamawiający)  

c)
Magazyn (połączony z Kontenerem WC)

d)
Pokłady komunikacyjne

e)
Słupy dekoracyjne – oświetleniowe

2. Sektor "2"

a)
Altana warsztatowa

b)
Pokłady komunikacyjne

3. Sektor "3"

a)
Rama z podwieszonymi siedziskami

b)
Pergola rekreacyjna

c)
Pokłady komunikacyjne

4. Sektor "4"

a)
Pawilon "Pensjonat Roślinka"

b)
Wiata główna

c)
Taras (poziom +1)

5. Sektor "5"

a)
Wiata wejściowa

b)
Altana wejściowa

c)
Pergola koncertowa

d)
Schody na skarpę - jednobiegowe

6. Sektor "6"

a)
Pawilon główny: bar z częścią zaplecza

b)
Schody na taras - dwubiegowe

c)
Pokłady zaplecza

d)
Taras (poziom +1)

7. Sektor "7"

a)
Pawilon główny: zaplecze z częścią baru

b)
Pomost (poziom +1)

8. Sektor "8"

a)
Schody na pomost - trójbiegowe

b)
Pomost-  łącząc dziedziniec Muzeum, z „Pokojem” zlokalizowanym na skarpie wzdłuż ul. Towarowej

9. Sektor "9"

a)
Zaplecze Baru

b) 
Pokłady 

10. Elementy małej architektury
a) Dwie donice 1mx1mx0.7m (h) (wyłożone nieprzemakalną folią)

b) Dwie doniczki 0.5mx0.5mx.05m(h) (wyłożone nieprzemakalną folią)

c) Donica ( 1 szt.) 2 m (dł.) x 06. (szer.) x 0.4 (h)

d) Stojak na rowery

e) Ławy – siedziska – 6 sztuk

f) Trzy donice stojące na zioła (Rabatka) – odtworzenie dostarczonych w 2018 r. zgodnie z dokumentacją foto (wyłożone nieprzemakalną folią)

1.1.2.B. Nowe elementy: 

1. Trzy donice na zioła  ( Rabatka) 1 m x 1m x 0.8m 
2. Cztery kwadratowe donice przy schodach (Dwie donice 1mx1mx0.7m (h) (wyłożone nieprzemakalną folią)


Dwie doniczki 0.5mx0.5mx.05m(h) (wyłożone nieprzemakalną folią))

3. Kwadratowa donica przy toalecie ( 1 szt.) 2 m (dł.) x 06. (szer.) x 0.4 (h)

4. Dostosowanie zabudowy ( wycięć na drzwi) do kontenera sanitarnego dostarczonego na plac montażu przez firmę zewnętrzną. Różnica rozstawu drzwi do pomieszczeń sanitarnych pomiędzy kontenerem dostarczonym w roku 2019 a zamawianym w roku 2020 może wahać się w granicach 3m.

5. Zastosowanie złączy ciesielskich, w miejscach wybranych w trakcie montażu, zgodnie z koniecznością, ocenioną przez Wykonawcę i wskazówkami Zamawiającego.

1.1.2.C. Elementy do wymiany zgłoszone przez wykonawcę przy demontażu w roku 2019 :

1.Membrana – dach nad kuchnią 9.5mb x 3,5mb

2. Wykładzina 16mb x 3mb + listwy zabezpieczające 

3. Szczeble nad dachami 3mb - 70 szt.

4. Legary pod podłogę 3mb – 16 szt.

5. Sklejka pod kontener sanitarny + zaplecze 1.5m x 1.5m x 6mm – 24 sztuki

6. Peszle do kabli – całość

7. Kontakty – 40%

7. Uchwyty do kabli – 400 szt.

8. Podkłady pod podesty – 150 mb

9. Podesty – 25 szt.

10. Deski do warzywniaków 

11. Pochwyty 3mb – 3 szt.

12. Nieszczelne elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z nieszczelnymi bateriami.

13. Uszczelnienie głównego dachu rozsuwanego z rynnami z membrany.

1.1.2.D.  Gwarancje:

Wykonawca zobowiązuje się do gwarancji utrzymania prawidłowego stanu technicznego Pawilonu przez cały okres jego funkcjonowania ( w dniach 9 maja – 2 września 2020 r.), w tym instalacji elektrycznej, przez cały okres funkcjonowania pawilonu. 

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowych napraw koniecznych do zachowania bezpieczeństwa konstrukcji całego pawilonu i jego niezależnie pracujących części. Wykonawca ma obowiązek usuwania zniszczeń, odkształceń, wymiany elementów zagrożonych zniszczeniem, w terminie 12 godzin od momentu zgłoszenia.

Wykonawca ma obowiązek usuwania wszelkich usterek związanych z działaniem Pawilonu, w szczególności do usuwania wszelkich awarii związanych z instalacją elektryczną i odpływami dachowymi – najpóźniej do 24 godzin od momentu zgłoszenia.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OPZ

Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany, jako dokument będący częścią ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia dostawy materiału na montaż, prace montażowe tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego „Pokój na lato” niezwiązanego trwale z gruntem, oraz jego demontaż i przeniesienie w wyznaczone miejsce - wymienionych w pkt. 1.

1. 3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH OPZ

· Przegląd zdemontowanych elementów z pawilonu działającego w roku 2019 r., składowanych na terenie Zamawiającego, w sąsiedztwie terenu montażu.

· Przygotowanie materiałów z rozbiórki do ponownego wykorzystania.

· Wymianę na nowe o identycznych parametrach; tych elementów, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu, odkształceniu, posiadają ubytki, są zawilgocone, pęknięte, zużyte, zdeformowane, uległy korozji biologicznej podczas składowania, uniemożliwiając ich ponowne użycie a nie zostały wskazane w w OPZ 1.1.2.C. Elementy do wymiany zgłoszone przez wykonawcę przy demontażu w roku 2019    oraz  1.1.2.B. Nowe elementy
· Złożony materiał jest oznakowany i wskazuje sektor, z którego pochodzi, nie zawiera informacji o dokładnym przeznaczeniu (czy jest elementem barierki, posadzki, sufitu, mebla). Do zadań Wykonawcy należy dopasowanie elementów i złożenie pawilonu, na podstawie dokumentacji fotograficznej i projektowej stworzonej na potrzeby montaży w poprzednich sezonach.  W sezonie 2020 nie przewidziano żadnych zmian względem montażu w roku 2019

· Dostawa nowych elementów wskazanych w OPZ 1.1.2.C. Elementy do wymiany zgłoszone przez wykonawcę przy demontażu w roku 2019    oraz  1.1.2.B. Nowe elementy 
· Dostawę nowych i wymianę na nowe elementów, (identyczne jak w pawilonie z 2019r ) wskazanych w OPZ.

· Montaż:

· Trasowanie powierzchni, wygrodzenie terenu.

· Transport elementów Pawilonu z terenu składowania. 

· zabezpieczenia elementów drewnianych przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo, koniecznie przed 08.05.2020 

· Konstrukcja pod most i schody zabiegowe. 

· Montaż stopni schodów zabiegowych i konstrukcja schodów przy Muzeum.

· Montaż altan.

· Montaż podestu pomostu i balustrady.

·  Schody na skarpie, montaż podestów.

· Montaż konstrukcji altan.

· Montaż szklarni „Pensjonat dla roślin”.

· Obudowa kontenera WC.

· Montaż dachów pełnych.

· Montaż dachów podwieszanych z tkaniny.

· Montaż pokładów, 

· Instalacji elektrycznej.

· Instalacji wodno- kanalizacyjnej.

· Zabudowa wnętrza.

· Zakończenie prac.

· Sprzątanie.

· Zgłoszenie Pawilonu do odbioru Zamawiającemu.

· Odbiór 

· Gwarancja / serwis działającego pawilonu tj. od odbioru do demontażu. ( 9 maj / 2 wrzesień 2020)

· Demontaż:

· Wygrodzenie terenu.

· Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca składowania.

· Kolejność demontowanych elementów wg. uznania Wykonawcy, gwarantując bezpieczeństwo pracowników i zachowania elementów demontażu umożliwiając ich ponowne użycie.

· Zgłoszenie Zamawiającemu listy elementów nienadających się do ponownego użycia oraz przygotowanie tabeli ze zinwentaryzowanym materiałem wskazującym ilość i wielkości wszystkich elementów nadających się do ponownego użycia. 
· Składowanie: złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu opisanych trwale elementów pawilonu (opisy naniesione również na przygotowanym przez Wykonawcę planie składowania z opisem funkcji elementu i sektora). Składowanie materiału po demontażu przewidziane jest na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego lub maksymalnie w promieniu 25 km od miejsca demontażu. Zabezpieczenie elementów nadających się do ponownego użycia i składowanie ich po opisaniu wyłącznie w namiocie dostarczonym przez Zamawiającego. Materiał, który nie nadaje się do ponownego użycia należy złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i zabezpieczyć przed wilgocią nieprzemakalną i ognioodporną białą lub szarą plandeką.

1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PRAC TYMCZASOWYCH

Wyszczególnienie prac towarzyszących:

Do wykonania prac montażowych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:

− zabezpieczenie istniejącego drzewostanu zgodnie z wytycznymi Zarządu Zieleni (zał. ZZM)

- Ochroną muru zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zał. MWKZ)

− uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych pracach.

− zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i zasadami segregacji obowiązującymi w m.st. Warszawa.

− wyznaczenie i oznakowanie strefy prac podczas trwania prac

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac niewymienionych, a które są niezbędne 
do kompletnego wykonania prac objętych niniejszym OPZ i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

1.5 PLAC MONTAŻU 

- Zamawiający na terenie określonym w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, przekaże Wykonawcy teren wraz 
ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

− Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji Projektowej oraz opiniach, decyzjach wydanych przez jednostki administracji.

1.6 TECHNOLOGIA MONTAŻU PAWILONU.

Technologia wykonania prac montażowych musi uwzględniać sposób montażu elementów gotowych, znajdujących się 
w posiadaniu Zamawiającego stosowanych w latach poprzednich. Musi też gwarantować możliwość ponownego użycia elementów w latach kolejnych. 

1.7 WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptację:

− Projekt Organizacji technologii prac montażowych obejmujący min: dostarczenie materiałów, kolejność prowadzenia prac, 

− Procedura zgłaszania i usuwania wad.

Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla prac, dla których będzie to niezbędne, w przypadku kiedy Dokumentacja dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem tych prac, opracować rozwiązania (rysunki np. w formie szkicowej) i uzgodnić je z Zamawiającym, i zgodnie z nimi realizować prace. Koszty uwzględnia Wykonawca w ofercie.

1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC TECHNICZYCH, MONTAŻOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, OPZ oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

1.8.1 Przekazanie terenu montażu.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren montażu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet OPZ. 

1.8.2. Zagospodarowanie terenu montażu

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać zagospodarowania terenu montażu, co najmniej w zakresie:

− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niedostępnych osobom trzecim, np. barierkami.

− urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

- wymagań określonych w warunkach użytkowania terenu ZDM oraz ZZM

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania prac technicznych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie montażu.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu montażu w okresie trwania realizacji kontraktu aż do

zakończenia i odbioru ostatecznego prac.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, środki niezbędne do ochrony prac, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu montażu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie, dostarczaną przez:

− Zamawiającego,

Dopuszcza się do stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej), dla której dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami.

Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizowanych prac. Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania.

1.8.3.1  Kolejność sczytywania danych z dokumentacji projektowej. 
Podstawowym opracowaniem dokumentacji projektowej jest:

1. Projekt architektoniczny budowy tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego przy ul. 

Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr 35 i 43 z obrębu nr 60406 autor: arch. Marek Happach z 2016 r.

Aktualny i obowiązujący projekt zagospodarowania terenu:

2.  Projekt zagospodarowania terenu dla tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego „Pokój na lato” przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr  35 i 43 z obrębu nr 60406 z 16.01.2019r.

Kolejno należy wykonać montaż pawilonu zgodnie z:

3. Projekt rozbudowy, wymiany elementów Pawilonu. Autor: arch. Natalia K. Berowska, z dnia: 06.03.2018r

Elementy do wymiany w 2020 r.  opisano w OPZ.

Realizowany pawilon musi finalnie uwzględniać zmiany wprowadzone na etapie realizacji w 2017 r., 2018 r. oraz 2019 r., które dla ułatwienia uwieczniono dodatkowo na dokumentacji fotograficznej załączonej do dokumentacji projektowej.

Dodatkowo realizowany pawilon musi finalnie uwzględniać zmiany wprowadzone przez Zamawiającego na bieżącym etapie Zamówienia w 2020 r. 

1.8.4. Zgodność prac z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia
Dokumentacja projektowa, OPZ oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który wspólnie z Wykonawcą dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i OPZ.

W przypadku, gdy materiały lub prace nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub OPZ i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu pawilonu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze 

− Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. 

− Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty 
z tym związane.

− Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla

potrzeb realizacji zamówienia i do celów socjalnych. 

- Zamawiający na swój koszt zapewni właściwą ochronę placu montażu, po zakończeniu prac dziennych.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

1.8.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac technicznych Wykonawca będzie:

− utrzymywać teren montażu w należytym porządku

− odpady i śmieci z terenu montażu będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach i wywożone na bieżąco

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu montażu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację warsztatów, składowisk i dróg dojazdowych

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

− możliwością powstania pożaru.

1.8.8. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie montażu, w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji prac albo przez pracowników Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi lub urządzeń podziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia chodników, ścieżki rowerowej – nawierzchni drogowych, powstałych w trakcie prac montażowych i demontażowych, wykonywanych przez Wykonawcę.

1.8.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Pracownicy Wykonawcy używać będą jednolitych, estetycznych i przystosowanych do warunków pracy ubrań roboczych i stosowania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiedni przepisy BHP w okresie obowiązywania kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie prac. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji prac będzie warunkiem niezbędnym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym zakresie środki na poziomie, co najmniej określonym przez obowiązujące przepisy. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie zobowiązującym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach doznanych w trakcie prowadzenia prac nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie prac

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac.

1.8.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac.

1.8.13. Prowadzenie prac zgodnie z prawem

Prace należy prowadzić zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Prac od działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm Europejskich. Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:

− Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze

− Ustawy o wyrobach budowlanych

− Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze

− Ustawy o odpadach

− Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze

− Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze

− Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

− Przepisy ppoż.

Wszelkie Dobra, Materiały, jak również, jakość ich wykonania powinny być zgodne z Polskim Prawem Budowlanym, oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Instytucie Norm Polskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

2.1. WARUNKI OGÓLNE

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją projektową i OPZ.

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody Zamawiającego i Projektanta i musza mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte w dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do prac.

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją projektową i OPZ.

W Opisie Przedmiotu Zamówienia i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je, jako odniesienie do standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w OPZ, a które uzyskały akceptację, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca. 

2.1.1  Elementy drewniane

Cały obiekt wykonany jest z gotowych elementów drewnianych. Podstawowym elementem konstrukcyjnym jest kantówka drewniana o przekroju 4cm x 8cm i to ona tworzy rytm rysunku architektury. Z niej wykonane są w większości słupy, elementy przegród pionowych oraz poziomych, pergol, elewacji, balustrad, poręczy, ławek, stopni i spoczników schodów i zadaszeń. Posadzka całości na poziomie parteru wyłożona jest drewnianymi pokładami zrobionymi również z ww. kantówki. Główny profil 40x80mm ze świerkowej tarcicy skandynawskiej uzupełniony profilami konstrukcyjnymi 140x140mm w konstrukcjach nieobciążonych użytkowo (altany z lekkim przekryciem) oraz profil 200x200mm w konstrukcji tarasu i mostka (profil zwielokrotniany w razie konieczności). 

Na dziedzińcu Muzeum (działka nr 35), przy Murze Pamięci projektowane są schody drewniane, posadowione bezpośrednio na płytach posadzki, niezwiązane trwale ani z gruntem ani do Muru Pamięci.

Drewniane schody umożliwiają zwiedzającym Muzeum, w godzinach jego otwarcia, bezpośrednie przejście na teren rekreacyjny usytuowany poza terenem Instytucji, bez konieczności obchodzenia całego terenu dookoła.

Główna konstrukcja schodów wykonana jest z drewna pełnego. Główne belki schodów podwójne 10x20 cm. Słupy schodów 10x20 cm pod spocznikami. Stężenia słupów 4x8 cm. Belki podwalinowe 10x20 cm. Słupy schodów dwubiegowych zespolone 8x16 cm (4 szt. 4x8 cm) . Spoczniki na belkach krawędziowych 4x20 cm. Belki poszycia spoczników dwuteowe 8x16 cm (3 szt. 4x8 cm) co 50 cm.

Główny profil 40x80 mm ze świerkowej tarcicy skandynawskiej, w jakości I/II (SF wg Nordic Timber Grading Rules). Wady niedopuszczalne: sinizna, pęknięcia dłuższe niż 100cm, wady otwarte jak dziury po sękach, sęki zgniłe, wyrwania. Wilgotność tarcicy 18% +/-2%, suszona komorowo (względy higieniczne). Profile konstrukcyjne o przekrojach powyżej 200 cm2 dopuszczone z krajowej tarcicy iglastej w klasie I/II. Jako profile uzupełniające zaprojektowano: profil 140x140mm w konstrukcjach nieobciążonych użytkowo (altany z lekkim przekryciem) oraz profil 200x200mm w konstrukcji tarasu i mostka (profil zwielokrotniany w razie konieczności). Tarcica strugana czterostronnie z zaokrąglonymi krawędziami (dopuszczalne R3 lub/i R5). 

Elementy drewniane impregnuje się poprzez głęboką penetrację impregnatem grzybobójczym, owadobójczym i ognioochronnym np. FOBOS M4 lub równoważnym. Prace zabezpieczające należy prowadzić zgodnie z normami. Należy przy tym spełniać wszystkie wymagania producentów zawarte z kartach katalogowych wyrobów impregnujących w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej warstwy, warunków w trakcie aplikacji, schnięcia powłok. Sposób i warunki przechowywania materiałów impregnujących winny spełniać wymagania producentów.
 Na wszystkich ścianach, sufitach zastosowana jest sklejka wodoodporna różnej grubości ( wg projektów).

2.1.2 Elementy stalowe

Blacha trapezowa - ocynkowana, gatunek I, kolor RAL 9010, biały, błyszcząca, łatwo zmywalna. T14.

Blacha dodana jest, jako zabezpieczenie przed opadami i należy zamontować ją pomiędzy konstrukcją nośną tarasu, pomostu, kantówkami maskującymi, a sklejką sufitową wodoodporną. 
2.1.3 Elementy PVC

Wykładzina PVC – przemysłowa, zmywalna, kolor szary.

2.1.4 Elementy tkanin niepalnych

Dachy składane z zaimpregnowanej niepalnie białej tkaniny plandekowej. Identycznej jak zastosowana w poprzednich latach 
(do wglądu u Zamawiającego).

2.1.5. Instalacja elektryczna: 
Wykonana ma być zgodnie z Zamiennym projektem wykonawczym instalacji elektrycznych dla pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr 43 z obrębu nr 60406, z dn.28.02.2019r.

Projektowaną instalację elektryczną należy zasilić z budynku sąsiedniego w którym zlokalizowana jest kasa. W budynku tym znajduje się gniazdo 3-fazowe 32 A, zasilone przewodem YDY 5 x 2,5 mm2. Należy wymienić kabel zasilający na typu YKYżo 5 x 16 mm2. W projektowanym pawilonie projektuje się rozdzielnicę elektryczną RE, którą należy zasilić kablem YKY 5 x 10,0 mm2. W celu podłączenia projektowanej rozdzielnicy RE, kabel zasilający należy zakończyć wtyczką 3 fazową. Wyposażenie projektowanej rozdzielnicy wg rys. E-2. W projektowanej rozdzielnicy RE zastosowano wyłącznik 40A z cewką wybijakową w celu możliwości wyłączenia w razie pożaru za pomocą jednego przycisku p.poż. 

Gniazda wtyczkowe należy instalować ze stykiem ochronnym. Przewody YDY 3x2,5mm2 o izolacji 750V posiadające certyfikaty. Wszystkie przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych RVS 20 mocowanych na uchwytach.

Oświetlenie wewnętrzne złożone z 14 opraw sufitowych (w posiadaniu Zamawiającego) 

Ponadto moduł pomostów (poz.1), gastronomiczny (poz.2), toaletowy (poz.3) i altana(poz.4) wyposażone łącznie w 32 gniazda wtyczkowe. 

Wszystkie gniazda wtyczkowe umieszczone pod zadaszeniem powinny posiadać stopień ochrony IP44, gniazda na elewacjach i w altanie IP55. 

Plan instalacji elektrycznej określony został w projekcie elektrycznym (rozdział 4. Projektu architektonicznego. 

Po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego leży:

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do przestrzeni Pawilonu o parametrach właściwych dla prawidłowego funkcjonowania, 

- zapewnienie urządzeń niezbędnych do rozprowadzenia instalacji, 

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu skrzynki rozdzielczej i instalacji elektrycznej niezbędnej do realizacji Pawilonu oraz przestrzeni wystawienniczej zgodnie z projektem. 

- Wszystkie prace związane z elektrycznością muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Zamawiający wymaga, aby w szczególności uzgodnieniom podlegały wszelkie kwestie dotyczące podłączenia instalacji elektrycznej i oświetlenia do głównej skrzynki rozdzielczej oraz określenia pozycji najlepszego umiejscowienia skrzyni rozdzielczej.

Przewidziano do wykorzystania całość zdemontowanej instalacji elektrycznej w roku 2019, w wypadku konieczności jej wymiany na nową, koszty z tym związane Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej i nie podlegają one dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 

2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakładach produkcyjnych i przy zakupie wymagać atesty na zakupione materiały. 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do prac, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do prac.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu montażu w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem montażu w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu montażu, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj prac, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac  zgodnie z dokumentacją projektową oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami OPZ.

Wykonawca prowadzić będzie prace na terenie przez niego zabezpieczonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystąpienia do prac

W ramach komisyjnego przejęcia montażu Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia

elektryczna, woda, niezbędne do prowadzenia prac.

5.1.2. Wytyczenie pawilonu „ Pokój na lato”.

Wykonawca jest zobowiązany do montażu pawilonu zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami z Zleceniodawcą, lokalizacjami pawilonu realizowanymi w latach ubiegłych, wprowadzając niezbędne korekty lokalizacji słupów w sektorze 2 ( zachowanie prostopadłości słupów i równych boków) i kontynuacja kierunku lokalizacji słupów w sektorze 1.

Konieczne jest uwzględnienie niewielkiego spadku terenu w kierunku ul. Towarowej w montażu elementów konstrukcji.

5.1.3. Zabezpieczenie istniejących obiektów

Wykonawca nie dokona żadnej rozbiórki i nie usunie żadnych istniejących obiektów, w tym drzew, bez względu na to czy zostały wskazane na Rysunkach czy nie.

Wykonawca podejmie wszelkie starania i środki, aby zabezpieczyć niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym mur czy drzewa, które znajdują się na terenie montażu lub w pobliżu.

Ewentualnie poczynione szkody muszą być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

6. KONTROLA PRAC

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI PRAC

Celem kontroli prac będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli materiałów oraz prac. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji projektowej, OPZ i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z umową.

6.2. DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO STOSOWANIA

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu prac, jeżeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”.

7. ODBIÓR PRAC

7.1. Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac jest protokół odbioru końcowego prac.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą – w formie ręcznych szkiców, opisów, z zaznaczonymi wprowadzonymi zmianami w trakcie prac budowlanych, uwag ręcznie naniesionych na kopię dokumentacji projektowej, na rysunkowej ich części.

- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według komisji, prace pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego prac. Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania prac poprawkowych i prac uzupełniających wyznaczy komisja.

8. SPOSÓB ROZLICZANIA PRAC

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania.

Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie prace, czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotu umowy określone w OPZ, w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostały szczegółowo wymienione w OPZ, dokumentacji projektowej czy też nie.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

Jeśli jakieś czynności lub prace, materiały zostały pominięte w OPZ lub w pozostałej dokumentacji projektowej, a konieczne są do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z umową, to uważa się, że Wykonawca ujął je w cenie ryczałtowej.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru prac. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Część pozycji ze OPZ odnosi się do Polskich Norm (PN), ustaleń oraz informacji branżowych.

Powinny być one traktowane, jako integralna część i czytane łącznie ze OPZ oraz

Dokumentacja Projektową ( rysunkami). O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Prace powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które są wiążące w związku z wykonywaniem prac w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowień na równych warunkach z wymaganiami zawartymi w OPZ.

Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca

powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami

Rzeczypospolitej Polskiej, które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych prac lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i artykuły były wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze projekt, wyroby, co najmniej spełniają lub przewyższają minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujętych w opracowaniu- alternatywnych, równoważnych lub lepszych – Norm lub Standardów proponowanych przez Wykonawcę w zgodzie z dokumentacją.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiający dysponuje dokumentacją, która posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed przystąpieniem 
do Wykonania Zadania. Na podstawie otrzymanej dokumentacji Wykonawca będzie realizował zamówienie.

Podstawą do wykonania zamówienia są następujące elementy dokumentacji projektowej:

1. Projekt architektoniczny budowy tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr 35 i 43 z obrębu nr 60406 autor: arch. Marek Happach z 2016 r.

2. Projekt rozbudowy, wymiany elementów Pawilonu, z dnia: 06.03.2018 r. 

3. Projekt zagospodarowania terenu dla tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego „Pokój na lato” przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr  35 i 43 z obrębu nr 60406 z 16.01.2019 r.

4. Projekt wymiany elementów tymczasowego pawilonu „Pokój na lato”, z dnia  02.2019 r.

5. Zamienny projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr 43 z obrębu nr 60406. 28.02.2019r.

6. Fotograficzna dokumentacja montażu Pokoju na Lato w 2018 r.

7. Opis Przedmiotu Zamówienia.

8. Opinia ZZM

9. Decyzja MWKZ

10. Decyzja ZDM dostarczona będzie przy przekazaniu terenu Wykonawcy.

Załącznik nr 2

………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)
O F E R T A 

Realizacja  tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego  „Pokój na lato”

Nazwa i adres Wykonawcy:  

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tel. …………………………….…… Email:…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę: 
	Lp.
	
	Cena netto
	Podatek VAT wyrażony w % 
	Cena brutto 

	1.
	Dostawa materiałów i montaż pawilonu 
	
	
	

	2.
	Serwis oraz demontaż pawilonu 
	
	
	

	SUMA
	

	Termin wykonania montażu - …….. dni kalendarzowych (nie mniej niż 10 dni kalendarzowych)


1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnioną przez Zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam/y, że jestem/-śmy (niepotrzebne skreślić) mikro przedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/-liśmy się z punktem 16 SIWZ „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych”.
6. Zamierzamy/ nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia (należy podać części zamówienia, które powierzymy podwykonawcom oraz nazwę/firmę podwykonawcy, wartość procentową)
a)……………………………………………………

b)……………………………………………………

c)……………………………………………………
________, dnia __________               


                   ______________________________

          

   (podpis i pieczęć imienna Wykonawcy)

Załącznik nr 3 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) Zdolności technicznej lub zawodowej,

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

dnia …………………. r. 

           …………………………………………

                    (podpis i pieczęć imienna Wykonawcy)

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
dnia …………………. r.                                           

…………………………………………

                    (podpis i pieczęć imienna Wykonawcy)

*UWAGA! (wypełnić jeśli wobec Wykonawcy zachodzą określone przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………

dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy)
*wypełnić jeśli dotyczy

Załącznik nr 4 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w postaci kompleksowej realizacji tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego pn. „Pokój na lato”, zwanego dalej pawilonem, realizowanego w ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie jego serwisowania i demontażu (zwanego dalej „przedmiotem umowy”)

2. Miejsce lokalizacji pawilonu - przy Muzeum Powstania Warszawskiego na skarpie przy skrzyżowaniu ulic: Grzybowskiej i Towarowej, działka ewidencyjna nr 35 i 43 z obrębu 60406.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

§ 2.

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową w stopniu wystarczającym do sporządzenia oferty i zawarcia niniejszej umowy oraz nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3.

Termin realizacji

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach:

1) etap 1 - obejmuje w szczególności odtworzenie części konstrukcji w oparciu o materiały znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, dostawę określonych materiałów przez Wykonawcę, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia pawilonu, montaż kompletnego pawilonu;

2) etap 2 - obejmuje w szczególności serwisowanie pawilonu w okresie jego funkcjonowania (wykraczające poza naprawy wynikające z gwarancji lub rękojmi) oraz demontaż pawilonu, transport zdemontowanych materiałów i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zabezpieczenie materiałów przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace w ramach etapu I w dniu 22 kwietnia 2020 r. od godz. 06.00 rano i zakończyć je najpóźniej do dnia 22 maja 2020 r. godz. 22.00.

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu w terminie od 23 maja 2020 r do 2 września 2020 r. oraz rozpocząć prace demontażowe w dniu 2 września 2020 r. od godz. 06.00 i zakończyć je do dnia 21 września 2020 r. do godz. 06.00. 

4. Datą wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy jest data protokolarnego odebrania prac w ramach danego etapu.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

1) protokolarnie przekazać Wykonawcy miejsce prowadzenia prac;

2) wskazać miejsce składowania materiałów przeznaczonych do odtworzenia części konstrukcji wykonanej w ubiegłym roku;

3) zapewnić dostęp do wody oraz energii elektrycznej podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) zapewnić możliwość nieodpłatnego skorzystania z terenu wykonania przedmiotu umowy w celu przygotowania i użytkowania przez Wykonawcę zaplecza, toalet oraz magazynu na narzędzia, urządzenia i materiały, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie.

§ 5.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy w terminie i w sposób określony w niniejszej umowie, zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, właściwymi normami i przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy;

2) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy certyfikowanych maszyn i urządzeń oraz przy wykorzystaniu drewna zabezpieczonego ogniowo do stopnia niepalności oraz przeciwgrzybicznie;

3) organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz składowania ich zgodnie z przepisami ppoż. i bhp.;

4) wykonania przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę z wymaganymi uprawnieniami i stosowną praktyką;

5) wykonania umowy przy pomocy osób posiadających aktualne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac; 

6) wygrodzenia terenu prac, uniemożliwiając wstęp na teren osobom postronnym;

7) utrzymywania należytego porządku w miejscu prac i otoczeniu oraz utylizacji odpadów;

8) usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów i śmieci; 

9) po zakończeniu realizacji, a przed odbiorem prac - uprzątnięcia miejsca, gdzie prowadzone były prace;

10) użycia materiałów posiadających odpowiednie atesty, dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim;

11) stosowania się do zaleceń przedstawiciela Zamawiającego.

2. Szczegółowe rozwiązania techniczne Wykonawca zobowiązany jest konsultować z autorami dokumentacji projektowej oraz przedstawicielem Zamawiającego. Zmiana rozwiązań lub zastosowanie materiałów zamiennych wymaga uzgodnienia na piśmie z autorami dokumentacji projektowej i przedstawicielem Zamawiającego.

3. Wykonawca zabezpieczy teren prac i zapewni na własny koszt odpowiednie warunki bezpieczeństwa oraz organizację prac.

4. Wykonawca będzie ponosił pełną i całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od chwili rozpoczęcia prac aż do chwili zakończenia prac.

5. Wykonawca bierze odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody i roszczenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzić we własnym zakresie niezbędne pomiary, szczególnie w zakresie transportu elementów o dużych wymiarach.

7. Wykonawca nie może prowadzić żadnych prac transportowych i montażowych skutkujących uszkodzeniem terenu. 

8. Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania prac.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisowania Pawilonu, w tym instalacji elektrycznej, w okresie jego użytkowania (w zakresie wykraczającym poza naprawy wynikające z gwarancji i rękojmi).

10. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowych napraw koniecznych do zachowania bezpieczeństwa konstrukcji całego pawilonu i jego niezależnie pracujących części. Wykonawca ma obowiązek usuwania zniszczeń, odkształceń, wymiany elementów zagrożonych zniszczeniem, w terminie 12 godzin od momentu zgłoszenia.

11. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z obowiązku serwisowania, Zamawiający może dokonać odpowiedniej wymiany lub naprawy przedmiotu umowy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie,.

§ 6.
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o zleceniu prac podwykonawcom ze wskazaniem ich danych oraz zakresu wykonywanych prac.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, dostawców i osoby trzecie, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne.

§ 7.

Wynagrodzenie

1. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości …………………. zł (słownie: ………………………….…) brutto.

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch częściach:

1) za etap nr 1 - ………………………zł (słownie……………………………………..) brutto;

2) za etap nr 2 - ………………………zł (słownie……………………………………..) brutto.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności koszty prac oraz zakupu, dostawy i montażu materiałów, czynności przygotowawczych, prac porządkowych oraz prac demontażowych i zabezpieczających.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu poszczególnych etapów, na podstawie faktur wystawianych po odbiorze poszczególnych etapów przedmiotu umowy.

5. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić podpisany przez strony protokół odbioru danego etapu.

6. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia, prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

7. Datą zapłaty jest dzień dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu.

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca zobowiązuje się do gwarancji utrzymania prawidłowego stanu technicznego pawilonu przez cały okres jego funkcjonowania, w tym instalacji elektrycznej, przez cały okres funkcjonowania pawilonu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi rękojmi. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej rzeczy lub naprawy przedmiotu umowy.

5. W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, a polegających na żądaniu wymiany wadliwej rzeczy lub naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej rzeczy lub naprawy przedmiotu umowy w miejscu lokalizacji pawilonu.

6. Zgłoszenie wad i usterek odbywa się faksem, na piśmie lub telefonicznie.

7. Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji nastąpi do 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego odpowiedniego żądania wynikającego z gwarancji, a w przypadku wad związanych z instalacją elektryczną i odpływami dachowymi  – najpóźniej do 24 godzin od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może ten termin przedłużyć.

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub naprawienia przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca w ramach gwarancji wymienił część rzeczy lub dokonał naprawy części przedmiotu umowy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać odpowiedniej wymiany lub naprawy przedmiotu umowy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, pod warunkiem wcześniejszego wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 9.

Kary umowne

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu (odpowiednio – montażu lub demontażu) przedmiotu umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu usług serwisowych oraz w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 10.

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy - odpowiednio - w całości lub części - w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a także w następujących sytuacjach:

1) gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu umowy, a zwłoka w stosunku do umówionego terminu rozpoczęcia przedmiotu umowy trwa dłużej niż 3 dni kalendarzowych;

2) gdy Wykonawca przerwał prace, a przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni kalendarzowe; 

3) w przypadku wykonywania umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

4) gdy Wykonawca narusza istotne postanowienia niniejszej umowy; 

5) gdy Wykonawca lekceważy obowiązki utrzymania bezpieczeństwa, porządku lub czystości w miejscu prac i ich otoczeniu;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, pomimo upomnienia ze strony Zamawiającego.

3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od części umowy Zamawiający - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane i odebrane prace.

§ 11.

Zmiany umowy

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego odpowiednie wydłużenie w przypadku zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

2) zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałów zamiennych, gdy zmiany te wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego;

3) zmiany dostosowujące postanowienia umowy do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

4) innych zmian pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

§ 12.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że zabezpieczył należyte wykonanie umowy w formie ………………...

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka poniższych form:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach ubezpieczeniowych,

3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

4) gwarancjach bankowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy pozostające w związku z przedmiotem umowy. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.
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