Załącznik nr 5 do SWZ

Znak sprawy: KA-2/037/2023

# UMOWA (Projekt)

zawarta w Krakowie, dnia …………. pomiędzy:

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

z siedzibą w:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,

reprezentowaną przez:

Kanclerza                                                       Sylwię Momot - Luzarę

z kontrasygnatą finansową  Kwestora           Małgorzaty Kurowskiej

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym

a:

*(w przypadku spółek prawa handlowego)

....................................................... ................................................. z siedzibą .................................................... ................. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy  w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez:

..................................................................

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

………………………………, zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ………………………………………………..( * należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z informacja z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. ; adres do dręczeń ………..( * jeżeli jest inny niż  adres  wykonywania działalności )

*(w przypadku spółki cywilnej )

1.…………………………....zamieszkałym…………………………………PESEL........................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………, pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) …………………………………..

.................................................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym …………….……………….…………………………  PESEL................................................................................................... pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającej REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum (np. w przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą )

1............................................................................. z siedzibą ........................................................................ zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną   przez:

.................................................................

i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2.	………………………………, zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ( * należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z informacja z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. adres do dręczeń ………..( * jeżeli jest inny niż  adres  wykonywania działalności )

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia:

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

1)	……………………………………………….

2)	……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

§2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na pracach ogrodniczych oraz utrzymaniu w czystości terenu Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy                      ul. Skarżyńskiego, kompleksowym nasadzeniu drzew oraz założeniu trawników, w tym :

- Temat nr 1 – Prace ogrodnicze oraz utrzymanie w czystości terenu Osiedla Studenckiego i przyległego parkingu Politechniki Krakowskiej przy                              ul. Skarżyńskiego w Krakowie, załadunek nieczystości stałych, czyszczenie terenów przy śmietnikach w domach studenckich PK.

- Temat nr 2 - Utrzymanie w czystości terenu Osiedla Studenckiego i przyległego parkingu Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie, odśnieżanie, załadunek nieczystości stałych, czyszczenie terenów przy śmietnikach w Domach Studenckich PK

- Temat 3 - Kompleksowe nasadzenie 20 sztuk drzew w formie piennej (wysokość w przedziale 300-600cm) wraz z ich pielęgnacją na terenie Osiedla Studenckiego PK przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie.

- Temat 4 - Założenie trawników z siewu wraz z zapewnieniem zabiegów pielęgnacyjnych dla wykonanego trawnika na terenie Osiedla Studenckiego PK przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie.

na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Warunków Zamówienia zawierającą opis przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia ………………, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac porządkowych i ogrodniczych, wykonywanych codziennie oraz okresowo i w miarę potrzeb, wykaz sprzętu, którym co najmniej musi dysponować Wykonawca, minimalne konieczne ilości osób do realizacji zamówienia oraz wymagania dotyczące nasadzeń określa załącznik nr 1 do SWZ.

- Szczegółowe wymogi dotyczące kwalifikacji i uprawnień personelu skierowanego do  wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie i kwalifikacje konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym, gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu umowy.

§3

Sposób realizacji przedmiotu umowy. Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 złotych oraz do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu  prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych.

- Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginału lub kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy okazania oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prolongaty ubezpieczenia w sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tego obowiązku w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania. Niedostarczenie przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust.1, w terminie wskazanym w wezwaniu, upoważnia Zamawiającego do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przy zastosowaniu nowoczesnych metod z należytą starannością i dokładnością, wymaganą od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte przedmiotem umowy oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie w związku z jej realizacją.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie niezbędne urządzenia, narzędzia i materiały potrzebne do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zmawiającemu wykazu sprzętu, który będzie wykorzystywać do realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny sprawności maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy przez cały okres realizacji niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę  lub niezgodności z wykazem sprzętu, o którym mowa w ust. 6,  Zamawiający może zażądać wymiany sprzętu lub uzupełnienia jego stanu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wszystkich odpadów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy, w tym masy zielonej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający wywóz odpadów.

- Wjazd na tereny sprzętem typu: ciągniki i samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 t Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo  uzgadniać z osobą o której mowa w  ust. 15 lit b) poniżej  lub z osobą przez tę osobę wskazaną.

- Wykonawca ma obowiązek wyposażyć swoich pracowników w jednolitą, estetyczną odzież roboczą z nazwą firmy Wykonawcy i identyfikatorem pracownika. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający sporządzi stosowną notatkę służbową i będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić osoby realizujące przedmiot umowy w zakresie przepisów BHP i ppoż. obowiązujących przy wykonywaniu prac i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca zapewni również we własnym zakresie i na swój koszt wszelkie wymagane pozwolenia i ubezpieczenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jak by to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Wykonawca odpowiada za koordynację usług.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowe (istnieje możliwość odpłatnego wynajęcia pomieszczeń od Zamawiającego).

- Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy są:

- w zakresie odbioru prac i zatwierdzenia protokołów będących podstawą do wystawienia faktury – Pan/Pani* …………..

- w zakresie kontroli jakości wykonywania usługi Pan/Pani* ………

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani* ………

§4

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń zaistniałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, których skutkiem będą ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do Zamawiającego. W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Zamawiającego o naprawienie szkody powstałej w związku z  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia tych roszczeń a przypadku gdyby zostały one zaspokojone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do  zwrotu wszelkich  kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie przedmiotowych roszczeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie mienia znajdującego się na terenie, na którym wykonywane są usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy.

- W przypadku uszkodzenia, zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich przez Wykonawcę w trakcie wykonywania niniejszej umowy, każda ze stron niniejszej umowy, która stwierdzi uszkodzenie lub zniszczenie, winna  niezwłocznie zawiadomić o fakcie drugą stronę, celem sporządzenia protokołu, stwierdzającego rodzaj i wysokość zaistniałych szkód.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za straty w mieniu Zamawiającego (powstałe w trakcie wykonywania czynności wynikających z umowy) ustala się na podstawie:

- Protokołu, o którym mowa w ust. 3  ustalającego okoliczności powstania szkody sporządzonego przy udziale osób, o których mowa w § 3 ust. 15 i 16,

- udokumentowanej wartości mienia utraconego (dokumentuje Zamawiający),

- rachunku za poniesione straty w postaci noty obciążeniowej,

- W przypadku powstania straty ( szkody)  w mieniu Zamawiającego spowodowanej przez Wykonawcę w trakcie wykonywania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania tytułem naprawienia szkody powstałej w mieniu Zamawiającego wskutek działań Wykonawcy, w  wysokości ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 5 w terminie  30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej.

- Przy wykonywaniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów prawa miejscowego, zaleceń służb porządkowych oraz innych organów państwowych w zakresie w jakim dotyczą one usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność.

- Wszystkie kary i sankcje nakładane przez zewnętrzne jednostki kontrolne, a także przez władze administracyjne Politechniki Krakowskiej, służby porządkowe i inne organy państwowe z powodu nienależytego wykonywania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy przez Wykonawcę, a także za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przy wykonywaniu tej usługi obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa m.in. przepisów bhp, obciążają Wykonawcę i mogą być podstawą do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku nałożenia przez zewnętrzne jednostki kontrolne  kary na Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy lub nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty tych kar za Zamawiającego a w przypadku gdyby zostały one zaspokojone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego z tytułu konieczności zapłaty tych kar.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kwot należnych od Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust. 9 z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonywanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie, o którym mowa powyżej stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy  mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 10, wysokość wynagrodzenia określona w § 8 ust. 1 umowy może ulec zmniejszeniu w okresach miesięcznych o kwoty stanowiące równowartość kar pieniężnych nałożonych przez zewnętrzne jednostki kontrolne lub władze administracyjne PK, służby porządkowe i inne organy państwowe w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

- W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z możliwości dokonania potrącenia o której mowa w ust. 10 – Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwot należnych Zamawiającemu w sytuacji, o której mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty lub stosownego dokumentu księgowego wystawionego i przesłanego Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom i podmiotom trzecim na zasadach określonych  w przepisach  prawa  cywilnego .

- Odpowiedzialność określona w ust. 13 jest niezależna od odpowiedzialności  za naruszenie w czasie obowiązywania niniejszej umowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów prawnych, dotyczących  wykonywania czynności  wynikających z umowy.

§5

Podwykonawcy.

Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi / przy pomocy podwykonawców*, którym zleci świadczenie następującej części usług będących przedmiotem niniejszej umowy……………………………………………… …………………………………..

*niepotrzebne skreślić

- Wykonawca oświadcza, że kluczową część zamówienia tj. codzienne prace porządkowe, załadunek nieczystości stałych, bieżące prace ogrodnicze będzie wykonywał własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

- W przypadku naruszenia  przez Wykonawcę  zapisu ust. 2 Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich podwykonawców.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdej osoby spośród personelu Wykonawcy i Podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, która przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie  dotyczącej podwykonawców, któremu powierzył lub zamierza powierzyć wykonywanie części przedmiotu niniejszej umowy a także o każdej ewentualnej zmianie podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  lub  Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla  niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- Wykonawca będzie realizował  przedmiot umowy przy pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników i skieruje do realizacji przedmiotu umowy odpowiednie osoby z uwzględnieniem poniższych wymagań :

- do realizacji  tematu nr 1:

a)	poniedziałek -  piątek: minimum 3 osoby pracujące od godz. 6.00 do 14.00

b)	sobota - niedziela: minimum 1 osoba pracująca od godz. 8.00 do 14.00

- do realizacji  tematu nr 2 :

a)	poniedziałek -  piątek: minimum 2 osoby pracujące od godz. 6.00 do 14.00

b)	sobota - niedziela: minimum 1 osoba pracująca od godz. 8.00 do 14.00

- Najpóźniej na 1 dzień roboczy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienny wykaz osób, o których mowa w ust. 9, które będą realizowały usługę objętą przedmiotem niniejszej umowy – oddzielnie dla każdego tematu. Lista musi zawierać imiona i nazwiska osób mających realizować umowę oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do koordynacji  prac.

- W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonym terminie listy osób, które będą realizowały usługę objętą przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy  Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 pkt 1).

- W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób, o których mowa w ust. 9, ujętych na liście, o której mowa w ust. 10  niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany powiadomi o tym  pisemnie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo  wnioskowania o zmianę osoby wykonującej czynności związane z realizacją umowy  lub koordynującej realizację prac objętych umową a Wykonawca, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie przez niego wyznaczonym do zmiany osoby zatrudnionej do realizacji lub koordynującej realizację prac objętych umową.

- Stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 ze zm.) osób, o których mowa w ust. 9, wykonujących czynności w zakresie: :  usługa sprzątania, załadunek śmieci, nasadzenie drzew, utrzymanie trawnika.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas realizacji przedmiotu umowy kontroli, czy czynności wskazane w ust.14 są realizowane przez osoby wskazane przez Wykonawcę.

- W terminie do 5 dni roboczych od przystąpienia do realizacji zamówienia oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę ze wszystkimi osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 14  powyżej. Ust. 23 stosuje się odpowiednio.

- Wymagania, o którym mowa w ust. 14 powyżej dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace, jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 14  będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy  przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.

- Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 16, przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 14 powyżej, tj. pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie winno potwierdzać, że osoby stanowiące w/w personel Wykonawcy lub Podwykonawcy  są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1320, z późn. zm.) Nieprzedłożenie oświadczeń będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych § 10 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia kontroli, czy wymogi, o których mowa w ust. 14 są realizowane przez Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny; na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 14 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniana w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 20  będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510, z późn. zm.), umową cywilnoprawną i będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych § 10 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.

- W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych z tymi osobami, w terminie 5 dni roboczych od daty ich podpisania.

- Kopie umów o pracę z osobami wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności o których mowa w ust. 14 winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

- Zamawiającemu służy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu obowiązku wskazanego w ust. 16 lub ust. 22 niniejszego paragrafu przekroczy 15 dni licząc od upływu terminu określonego odpowiednio w ust. 16 lub w ust. 22.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia kontroli, czy czynności, o których mowa w ust. 14 są wykonywane przez osoby wskazane na liście, o której mowa w ust. 10 oraz czy osoby te są zatrudnione na umowę o pracę.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jak by to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Wykonawca odpowiada za koordynację usług.

§6

Kontrola jakości wykonywanej usługi

- Zamawiający będzie dokonywał bieżącej kontroli jakości usługi wykonywanej przez Wykonawcę i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy dokona wpisu do zeszytu usterkowego, zawierającego uwagi dotyczące wykonywanych prac oraz ewentualne uwagi pracowników Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania samodzielnych doraźnych kontroli realizacji umowy, w każdym czasie i w dowolnej formie w zakresie:

  - jakości i terminowości świadczonych usług,

  - oceny pracy poszczególnych pracowników Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia,

  - kontroli stanu ilościowego pracowników Wykonawcy oraz danych personalnych zgodnych z aktualnym wykazem osób,

  - oceny jakości, ilości , sprawności i stanu technicznego narządzi, urządzeń i materiałów

  - stosowanych metod realizacji zamówienia

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do skierowania upoważnionej osoby do udziału w kontroli w wyznaczonym czasie i miejscu na terenie objętym umową. Przedstawiciel Wykonawcy może brać udział w kontroli również bez wezwania Zamawiającego. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje kontroli. W przypadku niestawienia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu jednej godziny od wezwania, sporządzony zostanie protokół jednostronny.

- Uwagi pokontrolne Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie protokołu. Wszelkie uwagi pokontrolne zewnętrznych jednostek kontrolujących będą traktowane jak uwagi pokontrolne Zamawiającego i będą również przekazywane protokołem Wykonawcy.

- Każdy negatywny protokół pokontrolny, będzie stanowił potwierdzenie nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokołach pokontrolnych w terminie do 24 godzin od chwili otrzymania protokołu zawierającego informację o stwierdzonych nieprawidłowościach.

- Każdorazowe nie usunięcie nieprawidłowości w terminie określonym w ust. 6 uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust.1 pkt 8 lit d).

- Niezależnie od przeprowadzanych kontroli doraźnych, Zamawiający będzie dokonywał comiesięcznej kontroli należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

- Z czynności, o której mowa w ust. 8, Zamawiający sporządzony będzie protokół, który po zatwierdzeniu przez obie strony każdorazowo zostanie przekazany Wykonawcy i będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę a następnie jej rozliczenia przez Zamawiającego. Wzór protokołu, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Jeśli Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy w terminie 5 dni od daty jej zawarcia (z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie realizacji świadczenia usług w zakresie Tematu 1 może nastąpić nie wcześniej niż od 01 czerwca 2023 r. – zgodnie z harmonogramem realizacji określonym w § 7 ust. 2), wykonuje ją nienależycie i niezgodnie z zapisami niniejszej umowy (np. brak pracowników, brak reakcji na wpisy w zeszycie usterek) i pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nadal jej nie realizuje bądź wykonuje ją nienależycie i niezgodnie z jej zapisami, Zamawiający, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, zastrzega sobie prawo do zastępczego zlecenia wykonania usługi osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz do potrącenia poniesionych w związku z tym wydatków z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych.

§7

Okres obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 15 miesięcy liczony od daty zawarcia niniejszej umowy, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 .

- Harmonogram realizacji dla tematów :

- Temat 1 – termin realizacji łącznie 10 miesięcy, w tym :

- od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023r.

- od 1 kwietnia 2024 r. do zakończenia okresu obowiązywania umowy na jaki została zawarta zgodnie z ust. 1 (tj. do końca upływu 15 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy)

- Temat 2 – termin realizacji łącznie 5 miesięcy : od 1 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r.

- Temat 3 :

– nasadzenia drzew (10 szt.)  : realizacja od początku września 2023 r. do końca października 2023 r.;

– nasadzenia drzew (10 szt.)  : realizacja od początku marca 2024 r. do końca kwietnia 2024 r.

– pielęgnacja nasadzeń : realizacja usługi od momentu dokonania nasadzeń do zakończenia okresu obowiązywania umowy na jaki została zawarta zgodnie z ust. 1.

- Temat 4 : realizacja od początku września 2023 r. do końca października 2023 r.

- Wykonanie nasadzeń o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 zostanie potwierdzone w protokole odbioru, potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę tej części przedmiotu umowy.

- Realizacja usługi w zakresie Tematu nr 4, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, tj.  założenia trawników z siewu, zostanie potwierdzona w protokole odbioru,  potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę tej części przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu realizacji niniejszej umowy strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego szkód spowodowanych w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub osoby, którymi posługiwał się przy wykonywaniu niniejszej umowy, Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie do 3 dni roboczych  od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o powstaniu takich szkód.

- W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy wskutek upływy okresu na jaki została zawarta lub rozwiązania jej w inny sposób (np. wypowiedzenie, odstąpienie), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich przedmiotów, stanowiących jego własność do zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, a w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub w przypadku wypowiedzenie niniejszej umowy przez Zamawiającego  w trybie natychmiastowym -  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu  lub o odstąpieniu od umowy.

§8

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi………………… zł brutto (słownie:………………………………..), w tym należny podatek od towarów i usług VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

- Wynagrodzenie za wykonanie tematu nr 1: w wysokości ………… zł brutto (słownie : ……………………………), w tym należny podatek od towarów i usług VAT

- Wynagrodzenie za wykonanie tematu nr 2: w wysokości ………….. zł brutto (słownie:………………………..), w tym należny podatek od towarów i usług VAT.

- Wynagrodzenie za wykonanie tematu nr 3: w wysokości ………….. zł brutto (słownie:………………………..), w tym należny podatek od towarów i usług VAT.

- Wynagrodzenie za wykonanie tematu nr 4: w wysokości ………….. zł brutto (słownie:………………………..), w tym należny podatek od towarów i usług VAT.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 dla każdego tematu odrębnie, zgodnie z  postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie za wykonanie tematu 3 zostanie wypłacone w dwóch częściach  :

- 80 %  wynagrodzenia wskazanego  w § 8 ust. 2 lit. c) ( wynagrodzenie za wykonanie tematu 3 )  zostanie wypłacone Wykonawcy po wykonaniu nasadzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru nasadzeń, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT

- 20 %  wynagrodzenia wskazanego  w § 8 ust. 2 lit. c) ( wynagrodzenie za wykonanie tematu nr 3)  zostanie wypłacone Wykonawcy po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania usługi pielęgnacji wykonanych nasadzeń, nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotowego zakresu tematu nr 3, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT

- Wynagrodzenie za wykonanie Tematu nr 4 wskazane w § 8 ust. 2 lit. d) zostanie wypłacone Wykonawcy jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie za wykonanie tematów nr 1 i nr 2 będzie wypłacane Wykonawcy w częściach, w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za należyte, zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy wynosi :

  - w zakresie tematu nr 1 stanowi 1/10 kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit a) i stanowi kwotę w wysokości …………..zł brutto (słownie: ……………………………. złotych …………./100)

  - w zakresie tematu nr 2 stanowi 1/5 kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit b) i stanowi kwotę w wysokości …………..zł brutto (słownie: ……………………………. złotych …………./100)

- W przypadku kiedy świadczenie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tematu nr 1 lub nr 2 rozpocznie się lub zakończy w trakcie miesięcznego okresu rozliczeniowego, podstawą obliczenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, będzie  iloczyn liczby dni świadczenia usług w danym miesiącu i opłaty w wysokości 1/30 kwoty o której mowa w  ust. 5.

- Wynagrodzenie za wykonanie tematu nr 1 i 2 będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie miesięcznych faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury i jej zapłaty, jest podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego protokół, o którym mowa w § 6 ust. 9, potwierdzający odbiór wykonanych prac

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonanie wszystkich czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 675-000-62-57.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności, zawierania umów factoringu których przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne od Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonanie którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej, nie obliguje Zamawiającego do podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej umowie

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma wartość ....................................................... złotych (słownie: ......................................................................) co odpowiada 5 % kwoty, określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w formie .........................................;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp:

## 1) pieniądzu;

## 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

## 3) gwarancjach bankowych;

## 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

## 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego, po ewentualnym odliczeniu kar umownych, kosztów odszkodowań lub kosztów zastępczego w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za prawidłowo wykonane.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu kosztów wykonania zastępczego.

- Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 4, a w szczególności, w przypadku gdy:

- Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,

- Zamawiający wypowie niniejszą umowę,

- Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań wynikających z postanowień niniejszej umowy,

- Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.

- Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia).

- W przypadku, gdy środki zabezpieczenia nie wystarczą na pokrycie roszczeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia odpowiednich kwot z należności Wykonawcy. Zamawiający ma również prawo do dochodzenia pełnego zwrotu poniesionych szkód.

§10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 8 ust. 1;

- w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w całości od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 8 ust. 1;

- w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust.1 umowy;

- w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku określonego w §5 ust. 16 tj. obowiązku przedłożenia Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. §5 ust. 14 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu tego obowiązku w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 5 ust. 14 umowy, której umowy o pracę Wykonawca nie przedstawił w terminie, jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy

41) w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku określonego w §5 ust. 22 tj. obowiązku przedłożenia Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. §5 ust. 14 niniejszej umowy w przypadku konieczności zmiany tych osób w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu tego obowiązku w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 5 ust. 14 umowy, której umowy o pracę Wykonawca nie przedstawił w terminie, jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

- za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 19 lub 20 niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

- W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę  osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w § 5 ust. 14  – w takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy ujawniony w danym miesiącu przypadek niespełnienia wymogu  zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę;

- W przypadku ujawnienia przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy, informacji powziętych przez te osoby przy okazji wykonywania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy lub w przypadku ujawnienia ( zabrania) dokumentów Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usług i obowiązków określonych w niniejszej umowie, polegającego na:

- wykonywaniu usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 3 dni przez mniejszą niż określona w SWZ i niniejszej umowie ilość pracowników, która winna być skierowana przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy - w takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 złotych za każdy dzień, za każdego brakującego pracownika; lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. b ) niniejszej umowy

- wykonywaniu usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy w sposób nieprawidłowy, nierzetelny odnotowany w zeszycie usterkowym, o którym mowa w § 6 ust. 1, w szczególności w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i umowie, w zakresie jakość świadczonej usługi i wymaganych standardów, terminowości wykonywania poszczególnych tematów - w takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 złotych za każdy stwierdzony i odnotowany w zeszycie usterkowym przypadek wykonania usługi w sposób niezgodny z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i umowie lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. b ) niniejszej umowy;

- wykonywaniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy przez osoby oddelegowane przez Wykonawcę do jej realizacji bez stosowania odzieży roboczej z nazwą Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust 10, w takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 złotych za każdy stwierdzony przez Zamawiającego brak wymaganej odzieży u pracownika Wykonawcy lecz nie więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 niniejszej umowy;

- zwłoki Wykonawcy w usuwaniu nieprawidłowości w pracach wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, stwierdzonych przez Zamawiającego licząc od terminu na usunięcie nieprawidłowości, określonego w § 6 ust. 6 niniejszej umowy  – w takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w usuwaniu nieprawidłowości licząc od terminu na usunięcie nieprawidłowości, określonego w § 6 ust. 6 niniejszej umowy lecz nie więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 niniejszej umowy.

- zwłoki Wykonawcy w wykonaniu nasadzeń, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 3 niniejszej  umowy  - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 2 lit. c ) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu nasadzeń liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust 2 niniejszej umowy lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 2 lit. c) niniejszej umowy.

- w sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części dotyczącej tematu 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 2 lit c ) niniejszej umowy.

- za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- Nie nalicza się kar umownych, w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi spowodowane było okolicznościami, za które Wykonawca nie odpowiada np. zakłócenia w dostawie energii elektrycznej, wody, wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

- Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych łącznie Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w  § 8 ust. 1. W przypadku  gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w  § 8 ust. 1, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

- W wypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu przez niewykonanie bądź też niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekracza wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z możliwości dokonania potrącenia o której mowa powyżej – Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty kary umownej.

§11

Wypowiedzenie, rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu służy prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, m.in. w przypadku:

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy

  - przerwy w wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę dłuższej niż 15 dni kalendarzowych,

  - dokonania przez Wykonawcę zniszczeń w mieniu lub  na terenie Zamawiającego,

  - pięciokrotnych (5), następujących po sobie negatywnych protokołów pokontrolnych, o których mowa w § 6 ust. 5 i ust. 6,

  - w przypadku trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi ze wskazaniem, w jakim zakresie doszło do zaniedbań,

  - powtarzającego się braku personelu zatrudnionego przy realizacji usług, o którym mowa w § 5 ust. 9 umowy,

  - powtarzających się niezgodności osób pracujących z osobami wskazanymi w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

  - w przypadku udokumentowanej w miesięcznym protokole zwłoki w wykonaniu prac będących przedmiotem zamówienia o 10 dni względem, wskazanego przez Zamawiającego terminu,

  - w przypadku udokumentowanego w miesięcznym protokole nie usunięcia nieprawidłowości w pracach wykonanych w ramach wykonywania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy  w ciągu 10 dni licząc od terminu na ich usunięcie, określonego w § 6 ust. 6 niniejszej umowy ;

  - powtarzającej się niezgodnej z umową, SWZ i opisem przedmiotu zamówienia realizacji usług będących przedmiotem niniejszej umowy;

  - w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 24

  - w przypadku naruszenia  przez Wykonawcę  obowiązku określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy  dotyczącego obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę wskazanej części przedmiotu umowy;

  - w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 3

  - trzykrotnego ujawnienia uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności , o których mowa w § 5 ust. 14 niniejszej umowy,

  - innych rażących naruszeń postanowień niniejszej umowy.

  - w przypadku, gdy kary umowne naliczone Wykonawcy osiągną 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w  § 8 ust 1

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu zamówienia umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w części dotyczącej tematu 3, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę nasadzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy w terminach określonych w § 7 ust. 2 lit. c). W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w części dotyczącej tematu 3 w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji, bez konieczności kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej umowy winno zostać złożone  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejsza umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. Rozwiązanie niniejszej umowy za porozumieniem  stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo (w wyjątkowych przypadkach np. zamknięcia terenu lub jego części na okres np. remontu, okresu wakacyjnego) do ograniczenia powierzchni terenu na którym wykonywana jest usługa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy a nawet całkowitego wyłączenia powierzchni przeznaczonej do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Wykonawcy z co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie wówczas prawo do ewentualnego, liczonego proporcjonalnie, obniżenia wynagrodzenia w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zmiana nie wymaga podpisania aneksu do umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje , iż minimalny ( gwarantowany) zakres zamówienia wynosi 50% wartości całego zamówienia tj. 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1  niniejszej umowy;

- W przypadku, gdy podwykonawca, przy udziale którego Wykonawca realizuje usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy nie został zaakceptowany przez Zamawiającego lub nie wykonuje prac z należytą starannością lub uległ likwidacji lub doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą lub doszło do ograniczenia prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy, przy udziale którego Wykonawca będzie wykonywał niniejszą umowę;

- wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- zmiany wynagrodzenia dotyczące zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy zmiana ta jest związana lub jest konsekwencją zmiany, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- zmianę okresu obowiązywania niniejszej umowy poprzez jego przedłużenie o okres uzgodniony między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten, podczas którego - z powodu siły wyższej lub z powodu wystąpienia innego zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne niezależne od stron lub osoby trzecie - nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; za siłę wyższą uznaje się powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych, epidemie, pandemie; obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizacji umowy spoczywa na Wykonawcy;

- w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało wpływ.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć okres termin ( okres) wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wstąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy.

- Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 oraz 2 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, w następujących przypadkach:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207. Z późn. zm),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z późn. zm.),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 lit a, b, c i d jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem, zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, dokumenty, z których wynika, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

- Pisemne uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług, lub podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie umowy- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a), lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit b lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. d.

- W terminie 10 dni od dnia przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 4, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim akceptuje wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 4  na koszt wykonania umowy, Zamawiający odmówi dokonania zmiany umowy 
w zakresie wynagrodzenia.

- Warunkiem dokonania zmian w umowie, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez   Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian.

§ 13

1.	Strony przewidują możliwość zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy oraz odpowiednio wynagrodzenia określonego dla każdego Tematu w § 8 ust. 2 lit. a), b), c) oraz d) Umowy, w związku ze zmianami cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy (dalej jako waloryzacja wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że:

a)	przez zmianę wysokości wynagrodzenia rozumie się jego podwyższenie, jak i obniżenie;

b)	miernikiem zmiany kosztów będzie miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, określony w tabeli miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczony jako 100= analogiczny miesiąc poprzedniego roku;

c)	pierwsza waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o  wskaźnik podany w lit. b)  może zostać dokonana po upływie 6 pełnych miesięcy obowiązywania umowy, a każda następna po upływie kolejnych 6 pełnych miesięcy,

d)	podstawą do wystąpienia o zmianę wysokości wynagrodzenia jest zmiana miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w lit. b), w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego o więcej niż 4% punktów procentowych,

e)	łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień dotyczących w/w waloryzacji, nie może przekroczyć 12% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy oraz odpowiednio w odniesieniu do wynagrodzenia za poszczególne Tematy - 12% wysokości wynagrodzenia za poszczególne Tematy pierwotnie wskazanych w § 8 ust. 2 lit. a), b), c), oraz d) Umowy.

2.	Zmiana wynagrodzenia, może zostać wprowadzona na wniosek Stron, zgodnie z poniższymi zasadami:

a)	waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyła tylko niezrealizowanej części zamówienia,

b)	Wykonawca wskazuje wielkość procentową zwiększenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika, wraz z kalkulacjami obrazującymi, w jakim stopniu zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na zwiększenie kosztów realizacji umowy.

c)	W przypadku wykazania przez wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest niższa niż wskaźnik waloryzacji o którym mowa w ust. 1 lit. b), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane do wysokości określonej we wniosku.

d)	W przypadku wykazania przez wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest wyższa niż wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 1 lit. b), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane maksymalnie do wysokości wskaźnika waloryzacji.

e)	W przypadku wniosku  złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny  i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub  odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko lub może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.  Warunkiem dokonania zmiany będzie wykazanie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.

f)	W przypadku wniosku  złożonego przez Zamawiającego, Zamawiający wskazuje wielkość procentową obniżenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika.

Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub  odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko.

3.	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy, usługi, lub roboty budowlane;

- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

§14

Postanowienia końcowe

    - Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.),  Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych mających zastosowanie do niniejszej umowy.

    - Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden  egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

    - Załączniki stanowiące integralną cześć umowy:

1) Załącznik nr 1  - Wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

* - niepotrzebne wykreślić

Załącznik nr 1 do umowy: Wzór protokołu odbioru

Załącznik 1 do umowy KA-2/037/2023

PROTOKOŁ ODBIORU DOSTAWY/WYKONANIA PRAC (dostawy/usługi)

Sporządzony:

Miejscowość ……………………………………., data …………………………………

Na podstawie ………………………………………………………………………………

(nr umowy)

Pomiędzy

Zamawiającym

………………………………………………………

(nazwa i adres/NIP/pieczęć firmowa)

a

Wykonawcą

………………………………………………………

(nazwa i adres/NIP/pieczęć firmowa)

Przedmiot zamówienia:

| Lp. | # Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość ogółem: |  |  |

Przedmiot umowy został zrealizowany w dniu ………………………, w miejscu ……………………………………………… zgodnie z §  ………… powyższej umowy.

Zgłoszone uwagi/zastrzeżenia dotyczące przedmiotu odbioru (opisać braki, jeżeli występują):

1. ................................

2. ................................

W związku z powyższym przyjmujemy/nie przyjmujemy* wykonane prace pod względem ilościowym i jakościowym.

Ostateczny odbiór przedmiotu umowy został dokonany w dniu ………………………

Przedstawiciel(-e) Zamawiającego

........................................................    ....................................................  ..........................

Przedstawiciel(-e) Wykonawcy

........................................................    ....................................................  ...........................

Imię i nazwisko:                                          Podpis:     				Data: