ZP/225/U/23

Załącznik nr A do SWZ

| Rodzaj Dokumentu: | Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- | --- |
| Nazwa Projektu: | Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz utrzymanie platformy internetowej z zasobami bazy wiedzy na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Platforma internetowa została przewidziana w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku”: |

Podstawowe informacje na temat projektu:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (w skrócie BWON) prowadzi projekt Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz utrzymanie platformy internetowej z zasobami bazy wiedzy na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Platforma internetowa została przewidziana w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku”. Aktualna strona jest dostępna pod adresem: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami).

Grupy docelowe do których adresujemy nasze usługi oraz treści na stronie www:

1. Kandydaci na studia

2. Studenci i doktoranci UAM

3. Pracownicy UAM

CELE PROJEKTU

- Udostępnienie klientom biura aktualnych informacji na temat oferowanego wsparcia

- Poprawa procesów związanych z obsługą klienta

INFORMACJA NA TEMAT BWON

BWON zapewnia różne formy wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, m.in.:

- Racjonalne dostosowania procesu kształcenia dopasowane do potrzeb i możliwości danej osoby;

- Wsparcie asystenta dydaktycznego, laboratoryjnego,

- Wsparcie tłumacza języka migowego;

- Wypożyczanie sprzętu wspomagającego słyszenie – systemów FM;

- Miejsca w domach studenckich przystosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością (w tym pokoje z komunikatami świetlnymi dla studentów nie(do)słyszących w DS. Zbyszko i Jagienka);

- Adaptacja materiałów dydaktycznych i literatury fachowej dla potrzeb studentów z niepełnosprawnością wzroku lub innymi trudnościami w samodzielnym czytaniu w taki sposób, że mogą być odczytywane przy pomocy mowy syntetycznej lub innych technologii asystujących.

- Zapewnienie studentom z niepełnosprawnością wzroku i innym mającym trudności w samodzielnym czytaniu dostępu do zasobów zaadaptowanych materiałów dydaktycznych poprzez profil UAM w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej.

- Zapewnianie kursów orientacji przestrzennej dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

- Prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu tyfloinformatycznego wspierającego osoby z niepełnosprawnością wzroku,

- Wsparcie działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”;

- Lektoraty języka angielskiego, hiszpańskiego i łaciny dla studentów z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;

- Zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów G/głuchych lub słabosłyszących;

- Lektoraty języka angielskiego i niemieckiego dla studentów z trudnościami poznawczymi,

- Konsultacje logopedyczne;

- Wsparcie Psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania;

- Udział w obozach szkoleniowych i sportowych (w tym w Letniej Szkole Języka Angielskiego, Spotkaniu Adaptacyjnym dla Studentów I roku, czy Zimowym Seminarium Szkoleniowym)

- Zapewnianie transportu dla studentów z trudnościami w przemieszczaniu się na zajęcia objęte planem studiów lub programem działalności naukowej.

WYMAGANIA DLA NOWEJ STRONY WWW

- Nowa strona www w dniu oddania do użytku powinna spełniać́ wszystkie wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2022 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 82, w tym zamianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2023 r. poz. 511), w tym spełniać́ aktualne wszystkie kryteria WCAG 2.1. (minimum na poziom AA), oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity z dnia 6 października 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2240. (w projekcie wykluczone są wtyczki pozornie zwiększające dostępność).

- Strona www powinna być responsywna, automatycznie dostosowywać się do wymiarów ekrany dowolnych urządzeń mobilnych.

- Wersja mobilna poprawnie obsługiwana przez czytniki ekranu na IOS oraz Androidzie.

- Obsługa strony www przez przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

- Panel administracyjny przeznaczony dla redaktorów strony oraz administratora.

- Zaprojektowana spójnie z wymogami identyfikacji wizualnej UAM Poznań.

- Dwie wersje językowe: polska oraz angielska, z możliwością dodania dwóch dodatkowych języków w przyszłości.

- Strona musi zawierać deklaracje dostępności cyfrowej, odpowiednio dla każdej wersji językowej

- Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla systemu CMS zostały opisane w załączniku: Minimalne wymagania dla systemu CMS

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ARCHITERKTURĄ INFORMACJI

1. Nowa strona powinna zawierać informacje o usługach i procesach dedykowanych dla poszczególnych grup docelowych:

a) Informacje skierowane do Kandydata na studia (układ treści może być inny niż ten poniżej)

Wszystkie strony w układzie dla kandydata będą posiadały wartość statyczną tekstowo/obrazkową.

b) Informacje skierowane do Studentów UAM (układ treści może być inny niż ten poniżej)

Wszystkie strony w układzie dla studenta będą posiadały wartość statyczną tekstowo/obrazkową.

c) Informacje skierowane do Pracowników UAM (układ treści może być inny niż ten poniżej)

Wszystkie strony w układzie dla studenta będą posiadały wartość statyczną tekstowo/obrazkową.

DOCELOWE TREŚCI PREZENTOWANE NA STRONIE:

1. Informacje na temat aktualnej struktury organizacyjnej biura z opisem procedur oraz usług realizowanych przez poszczególnych pracowników biura.

2. Dokładny opis procedur (z perspektywy klienta) wraz z infografikami (do 10 infografik):

- Racjonalne dostosowania

- Asystent/ tłumacz PJM

- Transport

- Konsultacje logopedyczne

- Lektoraty

- Akademicka Biblioteka Cyfrowa

- Adaptacja materiałów

- Wypożyczenie sprzętów wspomagających

- Wsparcie Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w studiowaniu a działalność Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

3. Informacje na temat działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

4. Informacje na temat wsparcia w procesie rekrutacji dla kandydatów z niepełnosprawnościami

5. Informacje przekazywane studentom w trakcie Dnia Studenta I Roku na wszystkich wydziałach UAM.

6. Informacje na temat dostępności UAM i poszczególnych budynków

7. Możliwość rezerwacji wizyty w biurze w celu załatwienia sprawy.

8. Informacje na temat realizowanych przez BWON projektów oraz aktualnych zadań realizowanych w projektach (strona: http://dostepni.amu.edu.pl)

9. Możliwość umawiania i rezerwacji wizyt w Biurze.

10. Materiały na stronie powinny zostać zamieszczone w taki sposób, aby linki do nich można było umieszczać w portalach społecznościowych, w szczególności takich jak: Facebook, LinkedIn, Instagram, Discord i innych.

11. Możliwość dodawania opisów alternatywnych do zdjęć i grafik dla administratorów/redaktorów strony

12. Informacje o aktualnościach, wydarzeniach organizowanych przez biuro itp.

13. Informacje na temat aktywności sportowych osób z niepełnosprawnościami (zawody, wyjazdy, zajęcia dedykowane).

14. Odnośniki do biur zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnością (biuro karier, swfis, poradnia rozwoju i wsparcia psych, erasmus+, itp). Z wyjaśnieniem, jakie sprawy można załatwić w danym biurze.

15. Informacje o dodatkowych formach wsparcia dla OzN poza uczelnią (np. Aktywny Samorząd)

16. Dokumenty do pobrania – jako zakładka + dodatkowo na każdej stronie dedykowanej wsparciu

17. Publikacje i informatory biura – linki do informatorów

18. Newsletter – dla studentów i pracowników

19. Filmy wideo nt. oferowanego wsparcia: do 5 filmów

20. Szkoleń e-learningowych realizowanych przez BWON

Harmonogram Projektu

FAZY ETAPU 1

Zarządzanie projektem

Zamawiający oczekuje pracy w tygodniowych/dwutygodniowych sprintach. Z prezentacją przyrostową oprogramowania lub innych produktów w projekcie na koniec każdego sprintu dla wybranych pracowników biura BWON. Wykonawca zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w codziennych ‘daily’ kierownika projektu po jego stronie, w celu monitorowania statusu poszczególnych zadań pracy każdej osoby po stronie Wykonawcy.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie dla poszczególnych etapów i faz terminów realizacji, które zostaną wpisane w umowę projektu.

FAZA 1. Analiza obecnej strony www BWON.

1. Analiza Google Analytics – na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego.

2. Benchmark – stron www jednostek prowadzących podobną działalność (zarówno w Polsce jaki i zagranicą). Benchmark uwzględni 10 stron.

3. Audyt UX obecnej strony Biura (wędrówka poznawcza oraz analiza heurystyczna – max 5 dni).

4. Raport z badania (przygotowanie oraz prezentacja raportu dla zespołu projektowego. Wymagania dla prezentacji: czas ok 1h, uwzględnia dodatkowe potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zawiera wnioski i rekomendacje do dalszych etapów w projekcie).

FAZA 2. Badania z grupą docelową

1. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI):

a) Właściciel strony: Pracownicy Biura łącznie 7 osób,

b) Grupa Docelowa: Studenci łącznie max 12 osób.

c) Grupa Docelowa: Kandydaci na studia: łącznie max 12 osób z niepełnosprawnościami (osoby z niepełnosprawnością wzroku, ruchu, słuchu, w spektrum autyzmu lub z innymi dodatkowymi potrzebami poznawczymi)

2. Raport z badania (przygotowanie oraz prezentacja raportu dla zespołu projektowego. Wymagania dla prezentacja: czas ok 1h, uwzględnia dodatkowe potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zawiera wnioski i rekomendacje do dalszych etapów w projekcie).

FAZA 3. Opracowanie makiety nowej strony www

1. Szkolenie z praktycznego zastosowania standardu WCAG 2.1 (z uwzględnieniem kryteriów na poziomie AA) w projektowaniu i implementacji strona www oraz aplikacji mobilnych. Szkolenie wprowadzające w projekt. Czas trwania – minimum 8 h. Miejsce: w siedzibie zamawiającego. Poziom – średniozaawansowany. Prowadzący: Audytor ds. dostępności cyfrowej.

2. Opracowanie architektury informacji strony www

3. Przygotowanie makiety strony www, w wersji pod przeglądarkę www oraz wersję mobilną (makiety powinny zawierać przykładowe zdjęcia, teksty, opisy, spełniać wymagania WCAG 2.1 AA).

4. Przetestowanie makiet z użytkownikami strony (studentami oraz pracownikami Biura).

5. Prezentacja makiety dla członków zespołu projektowego.

6. Opracowanie planu wdrożenia dostępności cyfrowej w projekcie, obejmującego fazy: Opracowanie makiety nowej strony www; Implementacja nowej strony www, Szkolenie administratorów/redaktorów portalu. Osobą odpowiedzialną za plan wdrożenia dostępności cyfrowej jest Audytor ds. dostępności cyfrowej do którego obowiązków należą:

- codzienna współpraca z Kierownikiem projektu po stronie Zamawiającego

- opracowanie i stworzenie planu dostępności cyfrowej, który będzie przedłożony do zaakceptowania Kierownikowi projektu po stronie Zamawiającego w pierwszym tygodniu rozpoczęcia prac nad makietą

- plan powinien uwzględniać wdrożenie wszystkich kryteriów WCAG 2.1 AA dla nowej strony

- plan powinien zawierać macierz odpowiedzialności, rozpisane wszystkie kryteria WCAG 2.1 na poziomie AA na poszczególnych członków zespołu projektowego po stronie Wykonawcy

- plan powinien zawierać propozycję planów naprawczych w przypadku nierealizowania w danym tygodniu wskazanych przez oferenta kryteriów WCAG 2.1 AA

- raz w tygodniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport przedstawiający aktualny status realizacji planu.

- w przypadku prezentacji wyników raportu przed przedstawicielami Zamawiającego spotkanie powinno być prowadzenie w sposób dostępny dla wszystkich uczestników

- plan powinien dodatkowo zawierać prawidłowe i równoważne zaadresowania różnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu, dodatkowymi potrzebami poznawczymi (w tym szczególnie sprzecznych potrzeb).

FAZA 4. Implementacja strony www

1. Opracowanie szaty graficznej zgodnie z identyfikacją wizualną UAM (W pierwszej kolejności Wykonawca przedstawi trzy propozycję układu graficznego stron do dalszych prac, Zamawiający wybierze jedną z propozycji do dalszych prac).

2. Strona powinna posiadać nowoczesny UX/UI który będzie zachęcał do codziennego korzystania. UX/UI który będzie spełniał 10 heurystyk Nielsena.

3. Wdrożenie i konfiguracja systemu CMS

4. Wdrożenie wersji RWD

5. Opracowanie wszystkich treści oraz ich dodanie na nowej stronie www. W tym opracowanie wersji łatwej do czytania (easy-to-read)

6. Implementacja strony zgodnie z kryteriami WCAG 2.1 AA.

7. Opracowanie infografik

8. Testy UAT – w których będą uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku, poznawczymi.

9. Konfiguracja środowiska – produkcyjnego i przedprodukcyjnego

10. Konfiguracja domeny i serwera

11. Zamawiający przewiduje wykonanie audytu dostępności cyfrowej strony www na zgodność ze standardem WCAG 2.1 AA, audyt zostanie przeprowadzony przez podmiot trzeci wskazany przez Zamawiającego, otrzymania oceny w audycie na poziomie WCAG 2.1 AA jest podstawą do wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego danej fazy oraz protokołu zdawczo odbiorczego projektu.

FAZA 5. Szkolenie administratorów/redaktorów portalu

1. Szkolenie dla administratorów portalu – 1 szkolenie, max 8h.

2. Szkolenie dla redaktorów (z uwzględnieniem takich zagadnień jak tworzenie dostępnych cyfrowo treści) – 1 szkolenie, max 8h.

ETAP 2. Usługa utrzymania. Asysta techniczna i gwarancja (na okres 2 lat)

1. Wsparcie techniczne programisty.

2. Reagowanie na zgłoszenia (usuwanie błędów, awarii w oparciu o ustalone SLA).

3. Możliwość zgłaszania błędów drogą elektroniczną (e-mail, system IT Wykonawcy)

4. Minimum 4 aktualizacje CMS oraz testy po aktualizacji.

5. Naprawa błędów związanych z dostępnością cyfrową (brakiem zgodności w kryteriach na poziomie WCAG 2.1 AA)

ETAP 2. Usługa utrzymania. Pakiet modyfikacji do strony na 2 lata

1. Pakiet godzina przeznaczonych na prace modyfikacje strony, po zakończonym projekcie.

2. Łącznie 200 godzin na 2 lata.