### Znak sprawy KA-2/066/2023

### Załącznik 1 do SWZ

### Opis przedmiotu zamówienia

### Dostawa i wdrożenie systemu typu CRIS do gromadzenia i prezentacji informacji o uczelni, naukowcach 
i działalności naukowej Politechniki Krakowskiej.

### Zamówienie podstawowe:

- Wykonanie analizy przedwdrożeniowej obejmującej:

  - opracowanie koncepcji wdrożenia i szczegółowego harmonogramu wdrożenia,

  - ustalenie zasad współpracy i komunikacji.

- Wdrożenie podstawowe, obejmujące:

  - przygotowanie serwera testowego oraz produkcyjnego, instalację oprogramowania,

  - wykonanie konfiguracji uruchomieniowej (serwer testowy i produkcyjny).

- Migrację danych i wdrożenie produkcyjne, obejmujące:

  - migrację danych bibliograficznych z lokalnego źródła danych (od roku 2017),

  - uruchomienie serwera produkcyjnego.

- Szkolenie personelu Zamawiającego.

- Wsparcie techniczne powdrożeniowe obejmujące konsultacje techniczne i merytoryczne związane z obsługą i funkcjonowaniem dostarczonego systemu – 10 roboczogodzin (do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru).

Prawo opcji:

- Wsparcie techniczne powdrożeniowe obejmujące konieczne modyfikacje konfiguracji powstałe na skutek zmian w infrastrukturze Zamawiającego itp., obsługę migracji danych lub integracji z systemami Zamawiającego – 40 roboczogodzin (do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System, który jest przedmiotem Zamówienia ma zawierać w sobie strukturę systemu CRIS tzn. musi dawać możliwość gromadzenia informacji o uczelni i naukowcach, o dorobku naukowym i artystycznym pracowników, doktorantów i studentów oraz innych aspektach działalności badawczej, służyć ewaluacji i przekazywaniu danych do centralnych systemów informacji o nauce, indeksowania i upowszechniania publikacji naukowych, 
a także raportowania zgromadzonych w nim informacji.

Wszystkie funkcjonalności oprogramowania muszą tworzyć zintegrowany system, tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzenie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane.

System musi być zgodny ze standardem metadanych CERIF (Common European Research Information Format) 
a także 5* open data (co najmniej możliwość pobrania rekordu w JSON-LD i RDF).

System musi umożliwiać gromadzenie danych w zakresie dorobku publikacyjnego, doktoratów, prac licencjackich i magisterskich, danych badawczych, patentów, projektów, organizowanych konferencji, wydarzeń naukowych (np. seminaria), aktywności i osiągnięć naukowców, laboratoriów oraz aparatury naukowej.

W ramach prawa opcji, Zamawiający przewiduje zlecenie Wykonawcy dodatkowo do 40 roboczogodzin świadczenia Usługi Wsparcia technicznego powdrożeniowego obejmującego konieczne modyfikacje konfiguracji powstałe na skutek zmian w infrastrukturze Zamawiającego itp., obsługę migracji danych lub integracji z systemami Zamawiającego.

- Wymagania ogólne wobec systemu

  - System musi umożliwiać deponowanie, archiwizowanie oraz wyszukiwanie informacji o dorobku naukowym, popularnonaukowym i artystycznym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Zamawiającego.

  - System musi umożliwiać deponowanie, archiwizowanie oraz wyszukiwanie informacji o patentach, projektach, konferencjach, laboratoriach, aparaturze i danych badawczych Zamawiającego.

  - System musi umożliwiać deponowanie, archiwizowanie oraz wyszukiwanie informacji o dorobku naukowym i artystycznym (w tym publikacjach, patentach, projektach) z uwzględnieniem tych elementów w opisie, które występują w odnośnym module systemu POL-on.

  - Dostęp do systemu musi być zapewniony z dowolnego systemu operacyjnego i z dowolnej przeglądarki internetowej.

  - System nie może mieć ograniczeń co do liczby korzystających z niego użytkowników.

  - System musi umożliwiać gromadzenie danych o pracownikach, w tym stopień/tytuł naukowy, wydział (instytut, katedra, laboratorium), dyscypliny, ORCID, identyfikator pracownika, Scopus ID, ResearcherID.

  - System musi zapewniać możliwość wymiany danych wg standardu OAI-PMH lub równoważnych oraz pozyskiwania danych z zewnętrznych baz i systemów.

  - System musi oferować różne sposoby wyszukiwania i filtrowania (z użyciem operatorów logicznych, słowników, przeglądania fasetowego itp.).

  - System musi zapewniać automatyczne analizowanie, wyszukiwanie i prezentowanie dorobku pracowników według dyscyplin naukowych zgodnych z wykazem opublikowanym w odpowiednim komunikacie ministra właściwego ds. nauki.

  - System musi zapewniać możliwość wprowadzania danych zarówno przez redaktorów jak i przez autorów po autoryzacji w systemie ADFS.

  - System musi zapewniać możliwość automatycznego pobierania danych z systemów zewnętrznych poprzez identyfikator DOI.

  - System musi zapewniać możliwość gradacji uprawnień dla różnych grup użytkowników (administratorzy, redaktorzy, użytkownicy zalogowani).

  - System musi umożliwiać rejestrację historii aktualizacji rekordów.

  - System powinien posiadać wtyczki do serwisów społecznościowych (ResearchGate, Facebook, Linkedin itp.) ułatwiające udostępnianie danych, metadanych, pełnych tekstów.

  - System musi zapewniać interoperacyjność poprzez API lub poprzez format wymiany danych json lub poprzez wykorzystanie predefiniowanego formatu xml opisanego w plikach xsd.

  - System musi zapewnić narzędzie dla administratorów umożliwiające konfigurację i projektowanie integracji danych niezależnie od dostawcy.

  - System musi posiadać interfejs w pełni wielojęzyczny (minimum dwujęzyczny, tj. język polski i angielski) 
z możliwością przełączania wersji językowej bez utraty kontekstu i z możliwością ustawienia domyślnego języka.

  - Interfejs publiczny musi posiadać możliwość dostosowania do wymagań Zamawiającego i spełniać standardy WCAG 2.1.

  - Interfejs publiczny musi mieć możliwość modyfikowania szaty graficznej (dostosowania do strony domowej i integracji z układem strony domowej Zamawiającego).

  - System musi spełniać wymogi przepisów prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, informacji niejawnych, tajemnic prawnie chronionych i wymiany danych z innymi systemami informatycznymi.

  - System musi posiadać możliwość definiowania i gromadzenia zgód i oświadczeń autorów, minimalnie w zakresie licencji prac, RODO i innych oraz zgody innych podmiotów uprawnionych do przedmiotów praw własności intelektualnej.

  - System musi umożliwiać tworzenie alertów dla administratorów oraz dla użytkowników zalogowanych, minimum zgodnie z profilem wyszukiwania.

  - System musi zapewniać możliwość stosowania indeksów.

  - System musi umożliwiać sortowanie wyników wyszukiwania co najmniej alfabetycznie wg tytułu, chronologicznie i wg typu dokumentu.

  - System musi mieć możliwość nadawania identyfikatora typu Handle.

  - System musi umożliwiać integrację z systemami ORCID oraz DataCite.

  - System musi umożliwiać zakładanie i zarządzanie kontami w systemie; ustalanie ról i uprawnień dla różnych grup użytkowników (co najmniej: usuwanie, blokowanie, zarządzanie danymi uwierzytelniającymi). Grupy użytkowników to co najmniej: administratorzy, redaktorzy, użytkownicy zalogowani.

  - System musi umożliwiać definiowanie zestawu pól widocznych dla użytkownika zalogowanego i niezalogowanego.

  - System musi umożliwiać sprawdzanie historii zmian w rekordach z informacją o użytkowniku, który zmianę wprowadził.

  - System musi posiadać możliwość włączania i wyłączania poszczególnych funkcjonalności.

- Wymagania szczegółowe wobec systemu

  - System musi umożliwiać utworzenie dla każdego pracownika, doktoranta, studenta profilu, zawierającego co najmniej następujące dane:

- Imiona

- Nazwisko

- Warianty nazwisk

- Zdjęcie

- Stanowisko

- Stopień/tytuł naukowy

- Wydział (instytut, katedra, laboratorium)

- Dyscypliny

- Funkcja

- Email

- Adres

- Telefon

- Pole badawcze

- Zespoły badawcze

- ORCID

- Scopus ID

- Google Scholar ID

- ResearcherID

- Numer pracownika

- Projekty

- Publikacje

- Dane badawcze

- Nagrody i wyróżnienia

- Promotorstwo

- Daty awansów

- Zaliczenie do liczby N

- Profile na portalach społecznościowych

- Członkostwo w organizacjach

- Osobista strona www

- Funkcje pełnione w organizacjach, czasopismach itd.

- Wskaźniki altmetryczne i bibliometryczne

  - System musi umożliwiać wyszukiwanie i przeglądanie profili pracowników, doktorantów i studentów.

  - System musi umożliwiać wyświetlanie liczby cytowań (z podaniem źródła), z podaniem źródła co najmniej z systemów WoS i Scopus.

  - System musi umożliwiać eksportowanie metadanych do innych serwisów, m.in. do menedżerów bibliografii typu Mendeley, Zotero, EndNote, BibTeX, RefWorks.

  - System musi umożliwiać eksportowanie danych o publikacjach dla członków ORCID.

  - System musi umożliwiać zgłaszanie nowych publikacji oraz dodawanie plików z pełnym tekstem.

  - System musi umożliwiać wyświetlanie i pobieranie danych o publikacjach (wykazu lub każdej z osobna) w postaci różnych sposobów cytowania, co najmniej: APA, Chicago, MLA, ISO, IEEE, ACM.

  - System musi umożliwiać wskazanie dla każdej z publikacji właściwej dyscypliny w odniesieniu do osób, które wybrały 2 dyscypliny.

  - System musi umożliwiać tworzenie własnego CV i pobieranie go do różnych formatów (.doc, .pdf).

  - System musi umożliwiać automatyczne tworzenie w profilu autora i jednostki naukowej wykazu specjalizacji na podstawie historii dorobku i jego ważności (np. na podstawie IF źródeł).

  - System musi umożliwiać wizualizację (za pomocą np. wykresów, grafów, animacji) współpracy między naukowcami i jednostkami naukowymi, w tym współpracy międzynarodowej.

  - System musi umożliwiać wprowadzanie metadanych opisujących dorobek naukowy oraz artystyczny przez co najmniej następujące metadane:

      - Autor/Autorzy

      - Afiliacja

      - Współtwórcy publikacji, dzieła, wydarzenia art.

      - Tytuł publikacji, dzieła, wydarzenia art.

      - Wariant tytułu publikacji, dzieła, wydarzenia art.

      - Tytuł źródła

      - Numer wydania

      - Rok powstania publikacji, dzieła, wydarzenia art.

      - Rok wydania/emisji/premiery dzieła, wydarzenia art.

      - Miejsce wydania/powstania/ premiery dzieła, wydarzenia art.

      - Tom/Numer/Suplement

      - Numer artykułu elektronicznego

      - Liczba/zakres stron/slajdów, czas trwania utworu

      - Język dokumentu

      - Seria

      - ISBN/ISSN

      - Promotor

      - Wydawca

      - Format/rodzaj pliku

      - Dyscyplina

      - Abstrakt

      - Typ dokumentu

      - Prawa/licencja

      - Powiązania z innymi danymi np. linki do publikacji, dzieła, wydarzenia art.

      - DOI

      - Identyfikator pozycji

      - Uwagi / opis publikacji, dzieła, wydarzenia art.

      - Słowa kluczowe

  - System musi umożliwiać wprowadzanie metadanych opisujących patenty przez co najmniej:

      - Status patentu/prawa

      - Przedmiot ochrony własności

      - Twórca/autor

      - Nazwa wynalazku / wzoru / utworu w języku polskim

      - Nazwa wynalazku / wzoru / utworu w języku angielskim

      - Kraj zgłoszenia (lub organizacja międzynarodowa)

      - Numer zgłoszenia

      - Data zgłoszenia

      - Pełnomocnik do zgłoszenia

      - Numer patentu/prawa

      - Data udzielenia prawa

      - Jednostka zgłaszająca (właściciela) patentu z PK

      - Jednostka zgłaszająca (właściciela) patentu spoza PK

      - Wdrożenie NIE*/TAK*/ data wdrożenia

      - Opis w języku polskim

  - System musi umożliwiać wprowadzanie metadanych opisujących projekty przez co najmniej:

      - Rodzaj projektu / program / podprogram / działanie / poddziałanie

      - Umowa

      - Tytuł w języku polskim

      - Numer projektu

      - Jednostka wiodąca

      - Rola PK w projekcie

      - Data rozpoczęcia projektu

      - Data zakończenia projektu

      - Okres realizacji projektu (w miesiącach)

      - Numer decyzji

      - Data decyzji

      - Rodzaj przedmiotowy projektu

      - Status projektu

      - Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

      - Jednostka odpowiedzialna

  - System musi umożliwiać wprowadzanie co najmniej następujących danych odnoszących się do konferencji i wydarzeń:

      - Nazwa i temat

      - Rok, data rozpoczęcia i data zakończenia konferencji

      - Miejsce

      - Rodzaj (krajowa, międzynarodowa)

  - System musi umożliwiać wprowadzanie co najmniej następujących danych odnoszących się do aparatury badawczej i laboratoriów:

      - Nazwa

      - Typ

      - Jednostka władająca

      - Opiekun

  - System musi umożliwiać wprowadzanie co najmniej następujących danych odnoszących się do mediów:

      - Tytuł

      - Autor

      - Język

      - Rok/data opublikowania

      - Rodzaj mediów

      - Format/typ

      - Czas trwania

      - Licencja

  - System musi umożliwiać korzystanie z podpowiedzi systemu, wbudowanych słowników.

  - System musi umożliwiać dostęp do wykazu czasopism i wykazu wydawców, czyli Wykonawca musi posiadać dostęp do narzędzi (baz i/lub słowników) zawierających wykazy ministra właściwego ds. nauki pozwalające na prawidłową walidację danych o osiągnięciach jednostek naukowych i analizę rozwoju wskaźników w poszczególnych dyscyplinach naukowych, w tym co najmniej:

- wykazów czasopism naukowych ministra właściwego ds. nauki, w szczególności tych od roku 2013, wraz z aktualizacjami,

- wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie wraz z aktualizacjami.

  - System musi umożliwiać nadawanie publikacjom punktów wg różnych metryk (np. ministra właściwego ds. nauki, uczelniana punktacja, IF i inne dowolnie definiowane).

  - System musi umożliwiać stosowanie algorytmów obliczania punktacji dla pracowników i dyscypliny, w tym wypełniania slotów publikacyjnych, zgodnie z zasadami krajowej ewaluacji jednostek.

  - System musi umożliwiać wprowadzanie komentarzy do rekordów, widocznych jedynie dla uprawnionych osób, ułatwiających komunikację pomiędzy redaktorami i administratorami bazy.

  - System musi umożliwiać rejestrowanie i deponowanie pełnych tekstów publikacji oraz danych badawczych przez redaktorów oraz zalogowanych użytkowników.

  - System musi umożliwiać opisanie dokumentów i danych za pomocą metadanych.

  - System musi zapewniać możliwość przechowywania oświadczeń o licencji.

  - System musi umożliwiać wskazanie licencji Creative Commons lub innej, na jakiej zostanie udostępniony zasób.

  - System musi umożliwiać przeszukiwanie repozytorium, także pełnotekstowe.

  - System musi umożliwiać ustawienie embarga i automatyczne udostępnienie zasobu po określonym czasie.

  - System musi umożliwiać zabezpieczenie plików przed możliwością drukowania i/lub pobierania oraz umożliwiać drukowanie i/lub pobieranie w ograniczonym zakresie (w tym dla wybranych grup użytkowników).

  - System musi mieć możliwość automatycznego sprawdzania w Sherpa/RoMEO polityki wydawców.

  - System musi mieć możliwość deponowania kilku plików w jednym rekordzie.

  - System musi mieć możliwość deponowania danych badawczych w różnych formatach.

  - System, oprócz oceny pracowników według zasad ministra właściwego ds. nauki, musi mieć możliwość elastycznego definiowania algorytmów na potrzeby oceny wewnętrznej działalności naukowej pracowników.

- Wymagania w zakresie analiz i raportów

  - System musi umożliwiać przygotowywanie statystyk i raportów oraz konfigurację własnych raportów, projektowanie szablonów statystyk i raportów.

  - System musi mieć możliwość pobrania statystyk wykorzystania bazy (liczba unikalnych odwiedzających, liczba wyświetlonych rekordów itp.).

  - System musi mieć możliwość tworzenia raportów w oparciu o zgromadzone w Systemie dane według dowolnych kryteriów w szczególności według typu publikacji, autora, jednostki, dyscypliny, roku itp.

  - System musi mieć możliwość eksportowania raportów do otwartych formatów oraz formatów takich jak: .pdf, .doc, .xls.

  - System musi mieć możliwość prowadzenia symulacji oczekiwanych efektów parametryzacji, w szczególności zapewnienie estymacji kategorii naukowej ocenianych na uczelni dyscyplin naukowych.

  - System musi zapewniać dostępność raportu wypełnienia slotów przez pracowników w ocenianych dyscyplinach naukowych z uwzględnieniem aktualnych zasad określonych przepisami prawa.

  - System musi zapewniać dostępność raportu efektywności wypełnienia slotów przez wybranych pracowników naukowych.

  - System musi zapewniać generowanie raportów z systemu: raport publikacji, raport osiągnięć pracownika / pracowników / dyscypliny / dyscyplin, raport estymacji kategorii naukowej.

  - System musi zapewnić możliwość definiowania raportów przez użytkowników nie posiadających wiedzy technicznej, np. w postaci interaktywnych tabel przestawnych.

- Wymagania w zakresie szkolenia personelu Zamawiającego

  - Prezentacja Wdrożonego Systemu – min. 2 godz.

  - Szkolenie Administratorów – warstwa techniczna min. 2 godz.

  - Szkolenie Administratorów – warstwa merytoryczna min. 2 godz.

  - Szkolenie Redaktorów min. 2x5 godz.

- Wymagania w zakresie wsparcia technicznego powdrożeniowego

5.1. Wsparcie techniczne powdrożeniowe (zamówienie podstawowe)

Wsparcie techniczne w wymiarze 10 roboczogodzin musi obejmować m.in. konsultacje techniczne i merytoryczne związane z obsługą i funkcjonowaniem dostarczonego systemu. Wsparcie techniczne możliwe do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru.

5.2. Wsparcie techniczne powdrożeniowe (prawo opcji)

Wsparcie techniczne w wymiarze 40 roboczogodzin musi obejmować m.in. konsultacje techniczne i merytoryczne związane z obsługą i funkcjonowaniem dostarczonego systemu, modyfikacje konfiguracji powstałe na skutek zmian w infrastrukturze Zamawiającego itp., obsługę migracji danych lub integracji z systemami Zamawiającego. Wsparcie techniczne możliwe do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru.

- Wymagania dotyczące gwarancji i aktualizacji oprogramowania

### 6.1. Gwarancja powinna obejmować:

- udzielenie gwarancji jakości na oprogramowanie,

- naprawę usterek i błędów dostrzeżonych przez Zamawiającego,

- odzyskiwanie danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku wystąpienia wad oprogramowania,

- Zamawiający wymaga min. 12 miesięcy gwarancji.

### 6.2. Opracowanie i udostępnienie aktualizacji oprogramowania winno być bezpłatne w czasie trwania gwarancji
        i powinno obejmować:

- dostosowanie do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

- wprowadzanie nowości w funkcjonalnościach oraz merytorycznej zawartości oprogramowania.

- Inne

  - Zamawiający wymaga autoryzacji użytkowników PK z wykorzystaniem systemu Active Directory Federation Services.

  - Zamawiający wymaga współpracy rozwiązania z WAF Zamawiającego tj. Fortinet FortiWeb

  - Zamawiający zapewni infrastrukturę informatyczną.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia na jednym serwerze, dwóch maszyn wirtualnych: testowej i produkcyjnej o następujących parametrach:

Serwer testowy:

| Przestrzeń dyskowa | co najmniej 1 TB |
| --- | --- |
| Dysk | umożliwiający min. poziom prędkości odczytu danych na poziomie 15 MiB/s, |
| Pamięć RAM | min. 48 GB |
| Procesor | 8 wątków klasy serwerowej |
| System operacyjny | Ubuntu 20.04 wersja Server |

Serwer produkcyjny:

| Przestrzeń dyskowa | co najmniej 1 TB |
| --- | --- |
| Dysk | umożliwiający min. poziom prędkości odczytu danych na poziomie 30 MiB/s, |
| Pamięć RAM | min. 64 GB |
| Procesor | 32 wątki klasy serwerowej |
| System operacyjny | Ubuntu 20.04 wersja Server |