Poznań dnia: 2023-09-04

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pomieszczeń w filii nr 2 wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu.” – znak sprawy SZW/DZP/91/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W związku z postawionym przez Państwa wymaganiem dotyczącym realizacji prac do dnia 30.09.2023r. zwracam się z prośbą o wydłużenie wymaganego terminu realizacji prac o 30 dni tj. do dnia 31.10.2023r.? Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin wykonania prac ze względu na pracujące oddziały do dnia 15 listopada 2023r.

Zamawiający informuje, że SWZ uznana jest za zmodyfikowaną wyłącznie w zakresie treści udzielonych odpowiedzi.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki