Załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i wymogami Zamawiającego, nad zadaniem inwestycyjnym pn. Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

obejmujące w szczególności:

NA ETAPIE WYKONASTWA:

1) nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, która zostanie zawarta w związku z realizacją zadania inwestycyjnego;

2) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji umowy na roboty budowlane;

3) wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) tj.:

a) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji procesu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.

4) koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Zespołu jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie,

5) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi (jeśli są wymagane);

6) opiniowanie zasadności udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych, sporządzanie stosownej dokumentacji technicznej w tym zakresie oraz nadzór nad realizacją zamówień uzupełniających i dodatkowych (o ile wystąpią),

7) wspieranie Zamawiającego, w zakresie działań pozostających, w związku z pełnionymi funkcjami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

8) zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót-prac, warunkami pozwolenia na budowę, terenem - przed wejściem Wykonawcy robót budowlano - montażowych i Wykonawcy prac instalacyjno - montażowych na place budowy;

9) weryfikacja dokumentacji projektowej w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem;

10) nadzór nad całym procesem oddania budynku do użytkowania; Na wszystkich etapach prac Inspektor powinien wykonywać swoje obowiązki przy jak najlepszym wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia. Zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowaniami wymaganymi do prawidłowej realizacji inwestycji.

11) Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek pozostawania w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego 
w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. Przez pełną dyspozycyjność należy rozumieć pozostawanie przez Inspektora w dyspozycji Zamawiającego w miejscu realizacji Inwestycji, co najmniej 1 razy w każdym tygodniu obowiązywania Umowy w wymiarze 4 godzin dziennie, a w szczególności podczas wszelkich czynności związanych z Odbiorami od Wykonawcy Inwestycji. Niezależnie od powyższego, Inspektor stawi się w miejscu realizacji Inwestycji na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Inspektora z osobą wzywającą, nie później jednak, niż kolejnego dnia roboczego po dniu wezwania, a w przypadkach nagłych, w ciągu 2 godzin od momentu wezwania. Inspektor Nadzoru organizuje Rady Budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu trwania budowy.

Inspektor Nadzoru nie posiada upoważnienia do samodzielnego podejmowania decyzji mających wpływ na wzrost zobowiązań Zamawiającego