[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-12
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (34-47) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się z prośbą o dokonanie przez Zamawiającego zmiany warunków płatności Wynagrodzenia określonych w § 8 ust. 1 wzoru umowy poprzez wprowadzenie płatności częściowych dokonywanych nie częściej niż raz w miesiącu w oparciu o procentowe zaawansowanie robót, do wartości 95% wynagrodzenia oraz płatności końcowej w wysokości 5% wynagrodzenia dokonywanej po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 106i ust. 3 ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych lub usług budowlano – montażowych wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT do 30 dnia licząc od dnia wykonania usługi. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie wystawienia faktury nie później niż 30 dni od daty wykonania usługi. 

Mając na względzie treść przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wnosimy o stosowną zmianę § 8 wzoru umowy poprzez wskazanie, że Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktur VAT dokumentujących całość wykonanych robót, niemniej jednak płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego wyniesie nie więcej niż 95% wynagrodzenia umownego brutto. Pozostałą część wynagrodzenia wykonawca otrzyma po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]