|  | Projekt - Umowa na roboty budowlane | PR25_P01_F18_W8 |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr  11 do SWZ

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE  Nr ....-.../ P /2024/ TU

zawarta w dniu ............ 2024 r. w Bydgoszczy pomiędzy:

10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 
85-681 Bydgoszcz, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000007548,  NIP 554-031-25-10, REGON  090538318 reprezentowanym przez :

płk dr n. med. Sławomira WAWRZYNIAKA - cz. p. o. KOMENDANTA SZPITALA

zwanym dalej Zamawiającym,

a

................................. z siedzibą w ................., przy ulicy .............., ..............., zarejestrowaną w Sądzie  Rejonowym  w .....................................................pod nr  ........../ lub  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej, NIP .......................... , Regon ..................,  reprezentowanym przez:

p. ..............................  - .................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1605 ze zm.) Zamawiający w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w BZP nr……………. 
z dnia …….2024 r. oraz na platformie e-propublico, stronach internetowych i w siedzibie Zamawiającego-sprawa nr 65/2024 w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy zleca wykonanie zadania 
p.n.: „Zakup i montaż hydrantów naziemnych - 2 szt”.

- Szczegółowy zakres prac, których realizacja wynika z niniejszej umowy określają następujące dokumenty stanowiące integralną część postępowania przetargowego:

  - Przedmiar robót,

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

  - Opis przedmiotu zamówienia.

- Wartość wykonania całego przedmiotu umowy  stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:

(wraz z podatkiem VAT) wynosi: ......................,  ../100 zł,

słownie złotych: ...........................  .../100 złotych

w tym podatek VAT w wysokości .....  %  tj.: ............ zł,; słownie złotych: ............00/100 złote,

cena netto w wysokości: ............................. zł

słownie złotych: ..................................  .../100 złotych

- Przyjmuje się, że  terminem  rozpoczęcia realizacji umowy jest dzień protokolarnego przekazania placu budowy.

- Termin zakończenia realizacji robót ustala się na ……….. dni liczony od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Przez zakończenie robót rozumie się dzień podpisania przez obie strony Protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

- Zamawiający przekaże protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy określony w dokumentacji
i specyfikacji technicznej w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, to po upływie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć pisemną formę.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy lub będzie dysponował osobami/podwykonawcami posiadającymi stosowne uprawnienia.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców - jeśli dotyczy.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia właściwego nadzoru oraz specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności prawa budowlanego i sztuki budowlanej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej
 i przepisami BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania „Zasad środowiskowych i jakości”, określonych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz podpisania oświadczenia - zał. 2 przez osobę nadzorującą umowę lub kierownika budowy.

- Wykonawca zapewnia realizację umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo  ochrony środowiska, oraz aktów wykonawczych do tych Ustaw i ponosi odpowiedzialność za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie.

- Zagospodarowanie / zutylizowanie wytworzonych odpadów odbywać się będzie zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania/zutylizowania wytworzonych odpadów jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 - na własny koszt. Natomiast odpady w postaci metalu będą składowane do kontenera podstawionego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z procedurą ,,Nadzoru nad wykonawcami” w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie 10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy (w/w dokument znajduje się u Inspektora BHP Szpitala - tel. 261 416 225) i do przestrzegania zapisów określonych w tej procedurze przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Na podstawie art. 95 i 438 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących roboty ogólnobudowlane 
i instalacyjne. Wymóg ten nie dotyczy między innymi, dostawców materiałów budowlanych itp.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 13 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy.

- W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
– Kodeks pracy. W odniesieniu do pracowników podwykonawców oświadczenie, o którym mowa należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo. Oświadczenie powinno zawierać: informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, a także datę złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę faktu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudniania osób wykonujących czynności określone w ust. 13. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonywania części przedmiotu umowy przez podwykonawców.

- Wykonawca jest uprawniony do wykonywania robót w systemie wielozmianowym w dni robocze (z wyłączeniem godzin nocnych od 2100- 700) lub w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem.

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o realizacji prac o uciążliwym charakterze (odłączenie wody itp.) z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu robót (ogrodzenie tymczasowe), strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegać przepisów ppoż.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, w przypadku terenów zieleni doprowadzić do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca świadczenia robót budowlanych przez Zespół ds. gospodarki odpadami (tel. 261 41 74 35) oraz wydawania pracownikom Wykonawcy wiążących zaleceń w zakresie ochrony środowiska. W razie nieprzestrzegania zaleceń uprawnieni pracownicy Zamawiającego zwrócą pisemną uwagę Wykonawcy. Trzykrotne pisemne zwrócenie uwagi Wykonawcy może skutkować  odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca robót może składować niezbędne do wykonywania robót materiały, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą nadzorującą umowę. Zabrania się składowania odpadów (betonów, zapraw itp.) powstałych w wyniku wykonywania robót, bezpośrednio na ziemi.

- Wykonawca nie może wwozić na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów oraz składować żadnych substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę, bądź powietrze atmosferyczne, a w przypadku gdy 
te substancje służą do wykonania robót dla Zamawiającego szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić  z inspektorem ds. BHP Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapozna się i podpisze oświadczenie wykonawcy dot. przepisów BHP.

§ 3

Kontakty

- Zamawiający ustanawia osobę nadzorująca wykonanie Umowy: p. .................................... tel. ......................,
e-mail  ....................................,

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie p. ……………. uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie uprawnień budowlanych 
nr ……….., w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń.

- Osoby nadzorujące umowę działają w granicach umocowania nadanego mu niniejszą Umową i przepisami prawa.

- Wykonawca ustanawia osobę nadzorującą Umowę ze strony Wykonawcy   .................... tel.......................
e-mail .....................  a osobą funkcyjną będzie kierownik robót w osobie p. ....................... uprawniony 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie uprawnień budowlanych 
nr .................  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób/osoby wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz w załączniku nr 3 (wykaz osób oraz podwykonawców) do umowy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób, o których mowa w ust. 1 
i ust. 2. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie nie wymagają zawierania aneksu do umowy 
(nie są zmianą umowy), pod warunkiem, że została wcześniej zgłoszona na piśmie (e-mail).

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, w następujących przypadkach:

  - długotrwałej  choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

  - jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osoby, zmiany miejsca zatrudnienia itp.).

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji dla danej funkcji i wymagań określonych w SWZ.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy (Oferta Wykonawcy w zakresie Formularza oferty, Wykazu osób oraz podwykonawców).

§ 4

Rozliczenie finansowe umowy

- Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi jedną końcową fakturą.

- Faktura końcowa płatna będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego poprawnie sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT, której załącznikiem będzie protokół końcowego odbioru wykonanych robót podpisany przez obie strony.

- Płatność nastąpi z konta Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej i nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie (analogicznie w przypadku dalszego podwykonawstwa).

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

- w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w protokołach stanowiących załącznik do faktury;

- w przypadku, o którym mowa w pkt. a), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą potwierdzenie przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych albo przedłoży oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wymagalne należności podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) uregulowane;

- zapłata należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy,

- w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę potwierdzenia przelewu albo oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w pkt. b),

- do faktury końcowej muszą być załączone:

1) oryginał protokołu usunięcia usterek podpisany przez obie strony (jeśli dotyczy),

2) protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony,

3) potwierdzenie zapłaty całego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub oświadczenia wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu się z Wykonawcą z tytułu wszelkich prac zrealizowanych w związku z zadaniem określonym w § 1 ;

nieprzekazanie przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zawieszenie płatności faktury końcowej 
do momentu spełnienia tego warunku.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 465 Ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 1 ust. 3 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 1 ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania wykonania robót lub konieczność wykonania robót zamiennych to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest zaniechać wykonania określonych robót oraz wykonać roboty zamienne – w zakresie uzgodnionym 
z Zamawiającym, tak pod względem rzeczowym jak i finansowym. Maksymalna wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 3. Do rozliczeń zastosowanie będą miały zasady określone w § 4 ust. 12.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o ich szacownym zakresie i wartości. Po zatwierdzeniu celowości i wartości prac przez Zamawiającego, strony sporządzą stosowny protokół konieczności, który będzie stanowił podstawę 
do udzielenia zamówienia i podpisania aneksu do niniejszej umowy na ustalony zakres i wartość robót. Roboty te będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, według KNR i KNP, przy zastosowaniu cen materiałów 
i sprzętu nie wyższych niż średnie publikowane w wydawnictwach "Sekocenbud" z okresu ich wbudowania oraz czynników cenotwórczych określonych w ofercie. Materiały nie ujęte w tych wydawnictwach rozliczane będą 
na podstawie zaakceptowanych przez osobę nadzorującą umowę rachunków zakupu.

§5

Reklamacja, gwarancja

      - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie  gwarancji wynosi  .......... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

      - Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dacie odbioru końcowego, 
jako załącznik do protokołu.

      - Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w momencie zakończenia realizacji danego zadania jak i powstałych w okresie gwarancji.

      - Zgłoszenie wad i usterek będzie miało formę pisemną, przy czym może zostać przesłane na adres e-mail Wykonawcy: ………………………………….

      - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, 
a w przypadku wad lub usterek uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego– w ciągu 24 godzin od ich zgłoszenia. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

      - W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów,
o których mowa w ust. 5, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

      - Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

      - Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu w dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach mimo upływu terminu gwarancji.

      - Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a jeżeli nie stwierdzono wad - od daty odbioru.

      - W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem.

      - Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a zawiadomienie o odbiorze zostanie przesłane do Wykonawcy nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

      - Zamawiający dokona przeglądu z tytułu upływu okresu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wad lub usterek.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 1 ust. 3 umowy,

- za zwłokę w terminie zakończenia realizacji robót określonego w § 1 ust. 5 w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji w terminach określonych w § 9 ust. 8 pkt 1) lub § 5 ust. 5 i ust. 12 w wysokości 0,1% wartości  całego przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczoną od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1,0% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa 
w § 1 ust. 3 za każdy stwierdzony przypadek,

- za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie określonym w § 11 ust. 5 Umowy 
– w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 1 ust. 3 umowy;

- za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 11 ust. 7 – w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 1 ust. 3 umowy;

- za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego - w terminie określonym w § 11 ust. 14 - w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 1 ust. 3 umowy;

- w przypadku niedostarczenia dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 1 ust. 3 Umowy za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z § 12 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek - w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto określonego 
w § 1 ust. 3 Umowy - za każdy przypadek naruszenia;

- za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w § 2 ust. 12 niniejszej Umowy – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 1 ust. 3;

- w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień umowy dotyczących zasad ochrony środowiska, w tym w szczególności określonych w § 2 ust. 7-9 oraz § 2 ust. 23-25 Umowy – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 1 ust. 3, za każdy stwierdzony przypadek nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy;

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt e) – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 1 ust.3.

- Kary umowne mogą być potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz 
z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość  naliczonych kar umownych.

- Zamawiający niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych może zlecić usunięcie wad nieusuniętych w wyznaczonym terminie podmiotowi trzeciemu w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Kary umowne są od siebie niezależne i kumulują się, a odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy określonej w § 1 ust. 3 umowy.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1.	Oprócz przypadków wymienionych w art. 635; 636 i 644 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 
oraz art. 456 Prawo Zamówień Publicznych stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w punkcie 1) i 2):

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub drogą elektroniczną,

- gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni bez podania przyczyny,

- w przypadku konieczności 3–krotnego dokonywania bezpośredniej płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,

- w razie nieprzedstawienia w terminie oświadczenia, o którym stanowi § 2 ust. 14 Umowy,

- w razie niezawarcia umowy ubezpieczenia, o której stanowi § 12 Umowy,

- w razie trzykrotnego pisemnego zwrócenia uwagi nieprzestrzegania zaleceń w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z § 2 ust. 23.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1) lit. b)-g) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt,

- Wykonawca w terminie określonym w pkt. a) sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca w terminie określonym w pkt. a) zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 8

Zmiany umowy

- Zmiany postanowień Umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób czy podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, 
na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
pod warunkiem, że nowe osoby, nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowa/y osoba/podmiot trzeci.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

  - udokumentowanego wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o ile okoliczności te wpływają na możliwość wykonania części lub całości Umowy – zmiana terminu realizacji robót może ulec przesunięciu w stosunku do pierwotnego terminu maksymalnie o czas trwania udokumentowanych okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy;

  - wystąpienia w czasie prac stanowiących przedmiot umowy warunków atmosferycznych, w których niemożliwe jest bezpieczne prowadzenie robót pod względem BHP lub w sposób prawidłowy i zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Na wykonawcy ciąży udokumentowanie tych okoliczności. Zmiana terminu realizacji robót może ulec przesunięciu w stosunku do pierwotnego terminu maksymalnie o czas trwania udokumentowanych okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy.

- Zmiana Umowy na podstawie ust. 3 powyżej jest możliwa na pisemny wniosek Wykonawcy, który jest zobowiązany udokumentować wystąpienie okoliczności będących podstawą zmiany i ich wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony do żądania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, na należyte wykonanie Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy są dopuszczalne w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych 
w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych.

§9

Odbiory

- Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru częściowego i/lub końcowego w kancelarii Zamawiającego.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości na wyroby i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wyroby powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U.2023. 682 z późn. zm.) Dokumentacja powykonawcza (atesty, certyfikaty, deklaracje – wymagane przepisami szczególnymi) winna zawierać szczegółowy spis zawartości i przekazywanych dokumentów oraz być przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez osobę nadzorującą Umowę ze strony Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po ich zgłoszeniu do odbioru tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Fakt gotowości potwierdza osoba nadzorująca umowę z ramienia Zamawiającego w dokumencie zgłoszeniowym. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej do 7 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub istnienia wady możliwej do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy do czasu zakończenia robót lub usunięcia wady, a po usunięciu lub zakończeniu robót - Wykonawca powtórnie zgłosi gotowość odbioru na piśmie w kancelarii jawnej Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

- nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej i funkcjonalnej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- zażądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

§ 10

Zamiany materiałów, technologii wykonania robót

- Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót budowlanych przedstawionych w dokumentacji przetargowej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod warunkiem, 
że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

  - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy przy zachowaniu wysokiej jakości materiałów,

  - powodujące poprawienie parametrów technicznych, użytkowych, zwiększających bezpieczeństwo,

  - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Zmiany nie mogą spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz urządzeń technicznych przy zachowaniu co najmniej pierwszej jakości używanych wyrobów czy materiałów.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania 
na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

  - Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, okaże się, że  zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty ewentualnych badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

  - Na zmianę materiałów, urządzeń itp. użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 bezwzględnie jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.

§11

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w ofercie do wykonania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Takie powierzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niezbędna jest zgoda Zamawiającego, a w przypadku umowy o dalsze podwykonawstwo, również zgoda Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

- Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców określony jest w załączniku nr 3 do Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmienić taką umowę, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania określonych robót, na co najmniej 14 dni przed zawarciem takiej umowy lub jej zmianą; 
w przypadku podwykonawców lub dalszych podwykonawców - do projektu umowy należy dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo bądź zmianę takiej umowy, 
o treści zgodnej z projektem.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu, o którym mowa w ust. 5 powyżej może zgłosić 
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu zmiany umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń we wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu 
jej zmiany przez Zamawiającego.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, jak również poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego zmianę takiej umowy. Obowiązek powyższy nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo przekracza 50 000 złotych.

- W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii umowy lub zmiany umowy, o której mowa w ust 7 powyżej, Zamawiający może zgłosić sprzeciw do tej umowy lub jej zmiany. Niezgłoszenie sprzeciwu we wskazanym terminie oznacza akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej, przedkładający może poświadczyć za zgodność                    z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca są zobowiązani okazać do wglądu w wyznaczonym terminie, w siedzibie Zamawiającego oryginał zawartej umowy lub zmiany umowy.

- W przypadku wyboru lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zastąpienia go nowym podmiotem, warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest spełnienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagań określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie, w szczególności w ust. 11-14 poniżej.

- Zakres prac określony w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinien być określony w sposób precyzyjny i pozwalający w sposób jednoznaczny na identyfikację zakresu robót powierzanych podwykonawcy.

- Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz sposób jego zapłaty określone w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinny być określone w taki sposób, aby była możliwa weryfikacja, czy i w jakim zakresie to wynagrodzenie zostało uiszczone.

- Umowa z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą nie może nakładać na Zamawiającego ani jego personel, w tym inspektorów nadzoru dodatkowych obowiązków niewynikających z prawa budowlanego czy umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą ani nie może zawierać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej Umowy, w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w § 4 ust. 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do zmiany umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej na podstawie § 6 ust. 1 lit. g).

§12

Ubezpieczenie

      - Wykonawca potwierdza zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej i zobowiązuje się 
do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych w zakresie tych umów.

      - Ubezpieczenie, o którym stanowi ust. 1 powinno obejmować swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy przez cały okres trwania Umowy.

      - Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na krótszy termin, Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu kolejną umowę na warunkach nie mniej korzystnych niż pierwotna umowa ubezpieczenia.

      - Umowa ubezpieczenia, o której mowa wyżej musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

      - Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

      - Wykonawca na każde wezwanie przedłoży Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia.

      - W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych wyżej.

      - Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§13

Inne postanowienia umowy

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego (Ministra Obrony Narodowej) wyrażonej na piśmie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa polskiego, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egz. dla Zamawiającego i jednym  egz. dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY                    	                             WYKONAWCA

......................................								.......................................

Załącznikami do umowy są:

Nr 1 – Zasady środowiskowe dla Firm Zewnętrznych,

Nr 2 – Oświadczenie  dot. Zasad środowiskowych i jakości

Nr 3 – Oferta Wykonawcy w zakresie Formularza oferty, Wykazu osób oraz podwykonawców – jeśli dotyczy