Załącznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy – Część 1,2,3

Zawarta ……………..… 2024 r. pomiędzy:

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadającym NIP: 777-00-06-350, reprezentowanym przez:

…………………………

przy kontrasygnacie …………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1)  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z poźn. zm., dalej „p.z.p.”), została zawarta umowa następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej), dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej:

Część 1 -  Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej) i budowa (dostawa i montaż) instalacji fotowoltaicznej, pracującej na budynku Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 w Poznaniu.

Część 2 -  Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej) i budowa (dostawa i montaż) instalacji fotowoltaicznej, pracującej w obszarze budynku DS. Jagienka, ul. Piątkowska 80 w Poznaniu.

Część 3 - Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej) i budowa (dostawa i montaż) instalacji fotowoltaicznej, pracującej na budynku Collegium Novum UAM, al. Niepodległości 4 w Poznaniu.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………...... r., złożoną w postępowaniu nr ZP3/1431/24, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz wymogami i warunkami określonymi w SWZ nr ZP3/1431/24 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców/ Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy, wymienione w załączniku nr 1 do umowy, podwykonawcom: …………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do zawierania umów z podwykonawcami na takich warunkach (w szczególności poprzez umieszczenie w nich analogicznych zapisów niniejszej umowy, w tym o wymaganym ubezpieczeniu OC), by umowa Wykonawcy z podwykonawcą zapewniała należytą realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Zmiana umowy polegająca na powierzeniu w trakcie realizacji niniejszej umowy wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, nie wskazanym w ofercie Wykonawcy, wymaga wykazania przez Wykonawcę, że podwykonawca spełnia wymagania Zamawiającego wskazane w SWZ, jak również zawarcia przez Wykonawcę stosownego pisemnego aneksu z Zamawiającym, w którym zostanie określona część zamówienia objęta danym podwykonawstwem, nazwa i adres, dane kontaktowe podwykonawcy, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy zgodnie z SWZ, załączone zostanie oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia skierowanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników przez podwykonawcę na umowę o pracę oraz przedłożone Zamawiającemu zostaną listy tych pracowników wraz ze wskazaniem wymiaru etatu na jaki są zatrudnieni i kopie umów z nimi (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę), pod rygorem nieważności.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia objętego niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego, w celu przekazania swoim pracownikom, informacje wskazane w art. 2071 k.p. (załącznik nr 3 do umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy na kwotę co najmniej:

Część 1 – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Część 2 – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Część 3 – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

i przekazania do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej polisy najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie 3 dni od daty upływu ważności poprzedniej polisy. Niedostarczenie przez Wykonawcę kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej w wyżej określonych terminach stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania, z winy Wykonawcy.

- Dotyczy Części 3 - Collegium Novum UAM zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, uzyskanie zgód administracyjnych oraz dokonanie wszelkich formalności z tym związanych leżą po stronie Wykonawcy (w ramach umówionego wynagrodzenia).

2. CAŁKOWITA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ UMOWY

Część: ……

Całkowita wartość umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) brutto w zakresie

Części nr …… -  …………………….. PLN

itd.

Cena uwzględnia wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m. in. podatek VAT, opracowanie dokumentacji projektowej, ubezpieczenie, koszt dostawy, instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania przedmiotu umowy.

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów powstałych w związku lub w ramach realizacji przedmiotu umowy, na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie oraz z tytułu wyrażenia zgód na wykonywanie praw zależnych i przeniesienia własności egzemplarzy.

Łączną wartością umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) jest kwota stanowiąca sumę kwot z wszystkich wymienionych wyżej części tj. kwota brutto ………………………PLN.

Umowa zawiera podatek VAT dla Części ……. poz.  …….

3.	TERMIN DOSTAWY.

- Protokólarne przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty  akceptacji przez Zamawiającego projektu wykonawczego instalacji.

- Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi:

Część 1 - do 80 dni od dnia zawarcia umowy,

Część 2 - do 80 dni od dnia zawarcia umowy,

Część 3 - do 100 dni od dnia zawarcia umowy.

- W razie zaistnienia po stronie Zamawiającego sytuacji uzasadniającej okresowe przerwanie prac, której, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, strony uzgodnią nowy termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy, wydłużony o taki sam okres, jak ten, w którym nastąpiło przerwanie prac.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace projektowe będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z wszelkimi wymogami wskazanymi w SWZ oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami oraz akceptacją rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej do dokonania niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo w terminach uzgodnionych z Wykonawcą dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, jakich brak się wyłoni w trakcie wykonywania umowy, a których nie można było uprzednio przewidzieć.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 12 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt b, ppkt 2), Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bezterminowo, na terytorium RP i poza jego granicami

- całość autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w wyniku realizacji Umowy w zakresie wszystkich znanych w chwili podpisywania niniejszej umowy pól eksploatacji, a w szczególności w zakresie pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

    - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- prawa zależne oraz własność nośników na których zostały utrwalone utwory, co ma umożliwić Zamawiającemu w szczególności:

  - urzeczywistnienie projektu w wyniku realizacji przedmiotu objętego pracami projektowymi,

  - powierzenie dokończenia prac projektowych rozpoczętych przez Wykonawcę innemu podmiotowi, jeżeli Wykonawca odmówi dokończenia prac lub dokończenie prac przez Wykonawcę nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca po zaistnieniu przesłanek zobowiązany jest przekazać niezwłocznie Zamawiającemu dotychczasowe efekty prac, a do tych z nich, które stanowią utwór zastosowanie znajdują zapisy umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych zależnych i praw własności nośników, co nastąpi z dniem przekazania Zamawiającemu nośników na których utrwalono te utwory.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian, aktualizacji i uzupełnień projektu zgodnie z zaleceniami. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z opracowań i rozporządzanie prawami do opracowań przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań, o których stanowi ust. 8 oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową wolną od wad fizycznych lub prawnych, jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca część wskazanego w § 1 przedmiotu umowy, będzie zawierać projekt wykonawczy - 2 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz na nośniku cyfrowym, w rozszerzeniu .pdf oraz w wersji edytowalnej.

- Przedmiot umowy w zakresie wykonania projektu (dokumentacji projektowej) uznaje się za przyjęty przez Zamawiającego, jeśli nie zgłosi on do niego żadnych uwag czy zastrzeżeń i podpisany zostanie przez obie strony protokół odbioru bez zastrzeżeń.

- Odbiór prawidłowej realizacji całej danej Części przedmiotu umowy, o której mowa 
w § 1 umowy, zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru (odbiór końcowy), podpisanym przez przedstawicieli obu stron, opatrzonym datą. Obie strony podpiszą  protokół odbioru w 2 egzemplarzach.

- Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże użytkownikowi, a drugi zachowuje dla siebie.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, w tym wad, co do jakości towaru lub wykonania umowy, braku wymaganych dokumentów lub zamówionej ilości  przedmiotu umowy podczas dokonywania jego odbioru, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest ponownie wykonać przedmiot umowy w sposób uwzględniający zgłoszone zastrzeżenia w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Przedmiot umowy uważa się za odebrany w przypadku gdy Zamawiający podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń.

- Za dni robocze uważa się dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Z ramienia Zamawiającego za realizację umowy będzie odpowiadać: ……………………..

- Z ramienia Wykonawcy za realizację umowy będzie odpowiadać ……………………….

4. WYMAGANE DOKUMENTY DOSTAWY

- Oryginał faktury VAT, obustronnie podpisany protokół odbioru, dokument gwarancyjny.

- Faktura zostanie wystawiona na: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

- Faktura musi być opatrzona numerem umowy ZP3/1431/…, oraz nazwą jednostki, dla której dostarczony został przedmiot umowy.

5. GWARANCJA I SERWIS

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy:

Część 1, 2 i 3 - zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 2 do umowy).

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie od kosztów własnych, do usuwania wszelkich nieprawidłowości w przedmiocie umowy. Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia stwierdzonych wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Zamawiający, w okresie gwarancji i rękojmi, uprawniony jest do usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wad nieusuniętych przez niego w wyznaczonym terminie (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy). Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zlecenie naprawy osobie trzeciej nie wpływa na zakres gwarancji.

- Postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej niezgodne z niniejszą umową są nieważne. Wówczas obowiązują odpowiednie zapisy niniejszej umowy.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na część przedmiotu umowy wykonaną do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy. Gwarancja jakości udzielana jest zgodnie z niniejszym paragrafem licząc od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

- Okres rękojmi przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego, chyba że termin gwarancji wskazany w ust. 2 jest dłuższy – w takim przypadku termin rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji wskazanym w ust. 2, licząc od daty odbioru końcowego.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatność jednorazowa po prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu umowy w zakresie danej Części, wskazanej w § 2 umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na właściwy rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie ….. dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty dostarczenia danego obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru i otrzymania przez Zamawiającego oryginału odpowiednio wystawionej danej faktury VAT (jeśli prawidłowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zostanie dostarczony w dacie późniejszej niż prawidłowo wystawiona faktura, termin płatności biegnie od tej późniejszej daty).

- Zamawiający może dokonać zapłaty należności wynikającej z faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”), na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku wskazanym w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Strony są obowiązane zastosować mechanizm podzielonej płatności.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 1666 z późn. zm.) Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust.4, bez zastrzeżeń.

- W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2023, poz. 1790 z późn. zm.).

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpłatny dostęp do mediów (woda, energia elektryczna). Ww. opłaty będą rozliczane wg wskazań liczników.

- Zapłata należności za dostęp do mediów nastąpi na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiającego, na podstawie faktur za dostawę energii elektrycznej oraz za dostawę wody wystawionych Zamawiającemu przez podmioty dostarczające. Refaktury płatne będą przelewem na konto Zamawiającego wskazane na refakturach w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych refaktur.

- W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie zgodnie z § 9 ust. 2 umowy. Zamawiający zapłaci podatek VAT w wysokości obliczonej na podstawie stawki obowiązującej w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę.

7. KARY UMOWNE

1.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy w całości lub w części, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % łącznej wartości brutto umowy, określonej w § 2 umowy;

b) za zwłokę w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% całkowitej wartości brutto umowy dla danej części, której dotyczy zwłoka, określonej w § 2, za każdy dzień zwłoki w jego prawidłowej realizacji licząc od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 2 umowy,

c)  za zwłokę w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych -  w wysokości 0,2% całkowitej wartości brutto umowy dla danej części, której dotyczy zwłoka, określonej w § 2, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego zgodnie z § 5 ust. 3.

d) 0,2% całkowitej wartości brutto umowy dla danej części, której dotyczy zwłoka, określonej w § 2, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 15.

2.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego  wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

3.    Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający potrąci je w pierwszej kolejności z należności Wykonawcy wynikającej z wystawionej faktury, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

4.  Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. b) nie może przekroczyć 50% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 2.

5.  Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. c) nie może przekroczyć 50% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 2.

6.  Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. d) nie może przekroczyć 50% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 2.

7.    Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 60% łącznej wartości umowy brutto  określonej w § 2 niniejszej umowy.

8. SIŁA WYŻSZA

Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej.

§ 9. ZMIANY W UMOWIE

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Istotna zmiana niniejszej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach przewidzianych w paragrafach poprzedzających niniejszej umowy oraz:

- w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- w przypadku zmiany osób wymienionych w § 3 ust. 17 i 18 umowy, przy czym zmiana osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi zostać dokonana na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy;

- w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz § 6 ust. 9;

- w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w SWZ, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

- w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

- wskutek zmiany obowiązującego prawa mającego wpływ na terminy realizacji umowy,

- wskutek ujawnienia wad dokumentacji projektowej wynikających z działania Zamawiającego lub przekazanych przez niego danych lub informacji lub innej dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, takiego rodzaju, że wykonanie umowy w terminie nie będzie możliwe, a których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć,

- w przypadku braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wskutek wystąpienia w danej porze roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm, o ilość dni, w których wspomniane wyżej warunki atmosferyczne będą występować,

- gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania przedmiotu umowy lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, o taką samą liczbę dni, w ciągu której przystąpienie przez Wykonawcę do prac nie było możliwe,

- wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, maksymalnie o okres ich wykonywania,

- wskutek wystąpienia okoliczności wynikających z pracy na czynnym obiekcie, a nie leżących po stronie Wykonawcy, o liczbę dni odpowiadającą okresowi, w którym z powodu tych okoliczności Wykonawca nie mógł wykonywać prac,

- wskutek działania siły wyższej;

- w przypadku gdy nastąpi wydłużenie procesu uzyskania akceptacji z przyczyn leżących po stronie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych wydających ww. akceptację o okres tego wydłużenia.

f)    w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy dla którego wskazano wartość brutto, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie zostanie ustalona jako kwota netto powiększona o podatek VAT w wysokości ustalonej zgodnie z nowymi przepisami na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę, stawka podatku VAT zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- w przypadku zmiany podwykonawcy o którym mowa w § 11 ust 1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca z którego usług zrezygnowano;

- w przypadku rezygnacji z podwykonawcy o którym mowa w § 11 ust.1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca z którego usług zrezygnowano;

- w przypadku zmiany parametrów przedmiotu umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzących do zmiany charakteru umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      Wykonawca jest zobowiązany należycie uzasadnić i udokumentować okoliczności, które wskazuje jako mające wpływ na zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy wskazane w ust. 2 lit. e.

10.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Zamawiający w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy do upływu 3 (trzech) miesięcy liczonych od terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy, w całości lub w części, w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej postanowień przez Wykonawcę, o ile Wykonawca nie usunie skutku takiego naruszenia w terminie 5 dni roboczych od wezwania go przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania umowy.

§ 11. PODWYKONAWCY (jeżeli dotyczy)

Postanowienia dotyczące podwykonawców: (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  art. 57 ustawy p.z.p. polega na zasobach firmy …………………… w zakresie …………………………. na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p., a podmiot ten będzie brał udział w realizacji przedmiotu umowy na zasadzie podwykonawstwa, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem do udostępnienia swoich zasobów stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany podwykonawcy o którym mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zobowiązanie nowego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów oraz wykaże, że inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

- W przypadku rezygnacji z podwykonawcy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

12.	PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

- Dla celów związanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.

- Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

13.	POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Strony zgodnie postanawiają, że ogólne warunki umów (OWU) stosowane przez Wykonawcę nie mają zastosowania do niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej.

- Wszelkie spory wynikające z umowy lub w związku z nią, a które nie mogą być załatwione w sposób polubowny, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wymienione w umowie załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowa wchodzi w życie z datą jej zawarcia.

- Niniejsza umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia i propozycje stron w zakresie objętym jej treścią.

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY