Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR /   /   / 2024

Zawarta w Poznaniu w dniu [__] [__] 2024 r. pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym numer NIP 781-16-18-944 oraz numer REGON 000292209, reprezentowanym przez: Dyrektora Piotra Nowickiego

zwanym dalej " Kupującym " lub Zamawiajacy,

a,

[_______________________________________________] z siedzibą w [____________][ __-____], 
ul. [________], [___ _______], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez [_______________________] Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [____________], reprezentowaną przez [_______________]

zwanym dalej "Sprzedającym" lub Wykonawcą ,

przy czym Zamawiający i Wykonawca dalej łącznie są zwani „Stronami" a każdy z osobna „Stroną".

Strony zawierają umowę (zwaną dalej „Umową”) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie xxxxxxxxxxxxxxxxx na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Sprzedający sprzedaje i zobowiązuje się do dostawy, montażu i uruchomienia _________________ [dalej jako „Sprzęt” lub „System”] oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi Sprzętu na rzecz Kupującego i wykonania wszelkich prac pomocniczych w tym adaptacyjnych pomieszczeń wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, w szczególności ppoż, pozwoleń i zezwoleń administracyjnych jeśli będą wymagane na podstawie obowiązujących przepisów lub norm. Szczegółowy zakres Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący część Specyfikacji Warunków Zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej umowy numer 1.

- Sprzedający oświadcza, że zaoferowany Sprzęt, którego Wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, jest całkowicie zgodny w zakresie jakościowym, ilościowym i rzeczowym z SWZ oraz ze złożoną ofertą Sprzedającego z dnia ___.

- Cena za wykonanie całości Umowy, wynosi łącznie netto: ___.PLN, brutto: ___ PLN, (słownie___).

- Ustalona cena obejmuje, wszystkie zobowiązania wynikające z SWZ, w szczególności:

  - wartość Sprzętu;

  - koszt dostawy, instalacji i uruchomienia Sprzętu w miejscu użytkowania;

  - koszty adaptacji pomieszczeń [w zakresie w jakim okaże się to niezbędne] w miejscu instalacji Sprzętu w tym w szczególności:

    - wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej do przeprowadzenia prac przystosowawczych i montażowych oraz opracowania projektu technicznego dot. branży elektrycznej, przeciwpożarowej, teletechnicznej oraz wykonania obliczeń sprawdzenia wytrzymałości stropu pomieszczenia, w którym zostanie umiejscowiony Sprzęt - w formie papierowej – 2 egzemplarze oraz w formie elektronicznej  - pdf., dwg. – 1 egzemplarz,

    - demontaż elementów wyposażenia sali takich jak: okładziny ścienne, sufity podwieszane, oświetlenie itp., a po zakończonych pracach w sposób profesjonalny dokona ich ponownego montażu,

    - wykonanie prac budowlano-instalacyjnych (budowlane, elektryczne, teletechniczne) po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego,

    - w zakresie w jakim zgodnie z obowiązującymi okaże się to niezbędne zapewnienie nadzoru autorskiego oraz kierownika robót budowalnych;

    - przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym PPOŻ, zgód lub decyzji właściwych organów, jeśli jest to wymagane ze względu na przedmiot umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania w postepowaniach administracyjnych wraz z udzieleniem wsparcia w zakresie niezbędnych informacji i danych, których Wykonawca nie będzie posiadał, a będą konieczne dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w terminie do 14 dni od daty przesłania zapotrzebowania.

    - Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych.

    - wykonanie testów specjalistycznych, akceptacyjnych i bezpieczeństwa Systemu po instalacji

    - wykonanie pomiarów sprawności Systemu;

  - koszty ewentualnej integracji Sprzętu z systemem informatycznym Kupującego;

  - koszty dokumentacji Sprzętu;

  - koszt rozpakowania, wywozu i utylizacji opakowań oraz wszelkich innych materiałów po dostarczonych urządzeniach, stanowiących przedmiot umowy;

  - koszt obowiązkowych szkoleń, w zakresie i wymiarze określonym przez Zamawiającego;

  - koszt wsparcia technicznego;

  - koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji;

  - koszty podatku VAT.

§ 2

Warunki realizacji umowy

- Sprzedający oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności dysponuje osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług serwisu gwarancyjnego, posiadającymi aktualne certyfikaty wystawione przez Producenta Sprzętu. Wykaz osób wraz z podaniem adresów e-mail oraz telefonów kontaktowych, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy, przy czym nowo wskazana osoba, będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie jak określone w warunkach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony Kupującemu wraz z:

  - Dokumentacją powykonawczą z prac adaptacyjnych;

  - instrukcjami obsługi w języku polskim;

  - testami akceptacyjnymi;

  - dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym;

  - Protokół ze szkolenia pracowników w obsłudze Sprzętu;

- Kupujący przekaże na adres mailowy Sprzedającego wskazany w § 8 ust. 21 pkt 2 Umowy dane osób wskazanych do szkolenia w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

§ 3

Odbiór przedmiotu umowy i termin wykonania

- Sprzedający zrealizuje prace adaptacyjne dostawę Sprzętu oraz roboty instalacyjne objęte przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., prawa budowlanego, przepisów związanych z gospodarką odpadami, przepisów o ochronie przyrody, obowiązującymi przy wykonywaniu robót, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

- Prace, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną wykonane przy użyciu własnych materiałów i narzędzi. Wszelkie prace będą wykonane siłami własnymi lub przy użyciu podwykonawców, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, a także przy zastosowaniu materiałów, technik wykonawczych, sprzętu określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz normach właściwościowych dla Przedmiotu Umowy.

- Realizacja Umowy [wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy z wyłączeniem gwarancji i rękojmi] oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów lub norm, decyzji administracyjnych nastąpi w terminie do 120 dni licząc od daty jej zwarcia [dalej jako Termin końcowy”], przy czym do odbioru Wykonawca przedłoży wraz z dokumentami o których mowa w §2 ust 3 Umowy i jeśli było konieczne do uzyskania, wraz z potwierdzeniem ostateczności decyzji administracyjnych wynikających z prac adaptacyjnych.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 3,  strony dokonają odbioru, na zasadach jak poniżej, w celu podpisania Końcowego Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy:

  - gotowość do odbioru Przedmiotu Umowy  Sprzedający zgłosi Kupującemu pisemnie w terminie nie później niż na 3 dni przed ostateczną datą wykonania przedmiotu umowy,

  - przedmiotem odbioru Sprzętu będzie sprawdzenie wykonania całości zobowiązań , zgodnie z umową, Dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami;

  - jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, usterki lub braki, Kupującemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia lub zostaną stwierdzone braki –Kupujący wyznaczy technicznie uzasadniony i uzgodniony ze Sprzedającym termin na usunięcie stwierdzonych wad lub braków lub w przypadku gdy niedokładności nie mają wpływu na funkcjonalność przedmiotu umowy może dokonać odbioru wskazując w protokole termin na usunięcie tychże niedokładności ;

    - jeśli Sprzedający w wyznaczonym terminie, zgodnie z lit. a), wad nie usunie lub nie uzupełnił braków lub jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Kupujący może odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej, z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający;

  - Sprzedającemu nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia i sprzęt użyte do usunięcia wad;

  - Sprzedający zobowiązany jest do zawiadomienia Kupującego o usunięciu wad lub braków oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru, uprzednio zakwestionowanego z powodu stwierdzonych wad lub braków. Postanowienia pkt 1-5 stosuje się odpowiednio;

- Przy realizacji Umowy, Sprzedający będzie w zakresie prac adaptacyjnych [robót budowalnych oraz dostaw] będzie korzystał z usług następujących podwykonawców:

  - ______

  - ______

  - ______

§ 4

Szkolenie, wsparcie techniczne

- Z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Sprzedający przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi Sprzętu , dla grupy osób wskazanych przez Kupującego.

- Potwierdzeniem odbycia szkoleń będą certyfikaty imienne wystawione przez Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela Sprzętu.

§ 5

Warunki płatności

      - Płatności, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, będą realizowane przez Kupującego w sposób określony w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

Strony ustalają ,i ż płatność kwoty brutto …………………. PLN  w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu przez Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury na adres mailowy: kancelaria@lutycka.pl i pod warunkiem uprzedniego  podpisania Końcowego Protokołu Odbioru. podpisanego obustronnie przez upoważnionych przedstawicieli stron. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany na doręczonej fakturze, ___

pod warunkiem, że będzie to rachunek wskazany w wykazie informacji o podatnikach VAT, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista VAT), chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestie wykazu stanowią inaczej.

      - Strony postanawiają, że Sprzedający zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. W przypadku zbycia wierzytelności, Sprzedający zobowiązuje się do przedłożenia Kupującemu uprzedniej (przez co strony rozumieją zgodę wyrażoną przez dokonaniem czynności prawnej na podstawie której następuje zbycie wierzytelności) zgody podmiotu tworzącego na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

§ 6

Warunki gwarancji

- Sprzedający udziela 60 - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy z możliwością opłacenia przez Kupującego przedłużenia gwarancji na kolejne lata. Gwarancja rozpoczyna się od daty podpisania przez strony Końcowego Protokołu Odbioru. .

- Serwis gwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu prowadzi autoryzowany serwis Sprzedającego z siedzibą w ___ lub właściwy dla siedziby Kupującego serwis regionalny.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z ewentualną naprawą lub wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, dostarczeniem do bezpośredniego Kupującego i personelu Kupującego lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie i na własny koszt – bez udziału Kupującego

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Kupującego i personelu Kupującego w wyniku nie stosowania się Kupującego i personelu Kupującego do dostarczonych instrukcji obsługi.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych, na własny koszt.

- W czasie trwania gwarancji Sprzedający dokona zgodnie z zaleceniami producenta bezpłatnych autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem w liczbie i częstotliwości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniej, niż jeden przegląd/konserwację w każdym roku jej obowiązywania na warunkach wynikających z gwarancji producenta (jeśli dotyczy). Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych ponosi Sprzedający.

- Dostarczony przedmiot umowy może być rozpakowany jedynie przez przedstawiciela Sprzedającego w obecności przedstawiciela Kupującego.

- Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy.

- Czas naprawy gwarancyjnej: Błąd Krytyczny 12 godziny od chwili zgłoszenia, Awaria 2 dni od chwili zgłoszenia, Błąd lub Usterka 7 dni od chwili zgłoszenia, przy czym w przypadku Błędu Krytycznego, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia i uruchomienia urządzenie/a zastępcze które przywrócą pierwotną funkcjonalność chłodzenia pomieszczenia w którym nastąpił błąd krytyczny.

- Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 10 lub 11, strony postanawiają, że okres trwania naprawy powoduje przedłużenie okresu udzielonej gwarancji, a Zamawiający może zlecić naprawę podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązany jest wymienić na swój koszt wadliwy zespół lub podzespół na nowy. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć nowe urządzenie lub jego element, w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

- Sprzedający gwarantuje minimum 5 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej na warunkach, zasadach i za wynagrodzeniem określonych w odrębnej umowie.

- Postanowienia niniejszego §6 zastępują Kartę gwarancyjną, chyba, że postanowienia karty gwarancyjnej będą względniejsze dla Zamawiającego.

§ 7

Licencje

      - Sprzedający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3, udziela Kupującemu licencji nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terenie RP i z prawem do przekazania na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia na korzystanie z oprogramowania służącego do obsługi urządzeń wchodzących w skład Systemu. Licencja zgodna z Warunkami Producenta z uwzględnieniem wskazanych w niej pól eksploatacji.

      - Sprzedający przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Kupującego z tytułu naruszenia ich praw, w tym praw autorskich, w szczególności zaś zobowiązuje się do zaspokojenia takich roszczeń i zwolnienia Kupującego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, a także zrekompensuje Kupującemu wszelką szkodę i zwróci uzasadnione koszty (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione w wyniku skierowania przeciwko niemu takich roszczeń. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Kupującemu na drodze sądowej przez osoby trzecie, Sprzedający będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Kupującego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Kupującego z udziału w sprawie.

§ 8

Kary umowne i postanowienia końcowe

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący ma prawo do naliczenia następujących kar w wysokości:

  - 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, maksymalnie 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3;

  - 250 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do naprawy zgłoszenia zakwalifikowanego przez Zamawiającego do Stanu Krytycznego, zgodnie z § 6 ust. 9, maksymalnie 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 za każdy przypadek, przy czym kara umowna nie będzie naliczana w razie dostarczenia urządzenia zastępczego na warunkach, o których mowa w §6 ust. 9 Umowy.

  - 350 zł – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy zgłoszenia zakwalifikowanego przez Zamawiającego jako Awaria, zgodnie z § 6 ust. 9, maksymalnie 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 za każdy przypadek;

  - 250 zł – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy zgłoszenia zakwalifikowanego przez Zamawiającego jako Błąd lub Usterka, zgodnie z § 6 ust. 9, maksymalnie 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 za każdy przypadek;

  - 0,03% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wymiany urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu lub jego zespołu/podzespołu na wolny od wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 11, maksymalnie 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 za każdy przypadek;

  - 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 – za każdy przypadek niewykonania obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego/konserwacji, zgodnie z § 6 ust.6, maksymalnie 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 za każdy przypadek;

  - 2 % całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 – za nieprzeprowadzenie szkolenia przez Sprzedającego w terminie uzgodnionym z Kupującym,

  - 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 – za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego.

z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości netto przedmiotu umowy, określonej w § 1 ust. 3.

- Kupujący może odstąpić od Umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w wypadkach wskazanych w umowie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Oprócz zmian umowy przewidzianych w Pzp, Kupujący dopuszcza możliwość nieistotnych zmian warunków umowy, jak i zmian wskazanych poniżej:

  - zmiany ceny brutto spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku VAT;

  - zmiany podwykonawców, o których mowa w §3 ust. 5 Umowy;

  - zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Sprzedającego w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

  - zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

  - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

  - nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

  - obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Sprzedającego

Zmiany wskazane w pkt 2-8 dokonane zostaną na uprzednio złożony przez Sprzedającego wniosek.

- Odstąpienie od umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Kupującemu kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych obowiązków Sprzedającego wynikających z umowy.

- Zapłata kary umownej następuje na podstawie sporządzonej noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem, w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania.

- Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia zgodnie z polskim prawem utylizacji opakowań i odpadów powstałych w trakcie dostaw przedmiotu umowy.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz.1360 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.).

- W odniesieniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Sprzedający który zatrudnia powyżej 250 osób, zobowiązuje się do:

  - dostarczenia na każde pisemne żądanie Kupującego pisemnego oświadczenia, iż realizowane zamówienie nie ma związku z żądaniem, wymaganiem ani przyjmowaniem żadnych korzyści finansowych lub zachowań noszących znamiona łapówki lub przekupstwa;

  - posiadania procedury postępowania wobec osób zgłaszających nadużycia w związku z realizacją zamówienia.

- Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla siedziby Kupującego.

- Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

- Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

- Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na Kupującego za zaliczeniem ceny zapłaconej Sprzedającemu przez Kupującego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.

- Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Kupującego i dla Sprzedającego./Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej i zawarta przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

21.  Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w komparycji Umowy albo

2) za pośrednictwem e-maila, pry czym da ważności wymagane jest podpisanie oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na następujące adresy e-mail:

| Strona: | Adres e-mail: |
| --- | --- |
| Sprzedający |  |
| Kupujący |  |

22. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

23.	Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu umowy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 – wykaz Sprzętu;

Załącznik nr 3 - Protokół Końcowy;

Załącznik nr 4 - Wykaz osób (serwisantów Sprzedającego) wraz z podaniem adresów e-mail oraz

SPRZEDAJĄCY: 											    KUPUJĄCY:

Załącznik nr 3 do umowy nr ……………….

Poznań, dnia ……………………

KOŃCOWY PROTOKÓŁ ODBIORU(WZÓR)

Kupujący:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym numer NIP 781-16-18-944 oraz numer REGON 000292209

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………..

Imię, Nazwisko stanowisko

………………………………………………………………………………………………………………..

Imię, Nazwisko stanowisko

………………………………………………………………………………………………………………..

Imię, Nazwisko stanowisko

potwierdza, że Sprzedający ………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………..

Imię, Nazwisko stanowisko

dokonał uruchomienia aparatury medycznej:

| L.p. | Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Kupujący potwierdza, że otrzymał wraz z uruchomionym Systemem:

  - instrukcje obsługi w języku polskim,

  - karty gwarancyjne,

  - dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

  - testy akceptacyjne.

3.	Kupujący potwierdza wykonanie przez Sprzedającego następujących prac:

- Uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją.

- Przeprowadzenie przez Sprzedającego testów akceptacyjnych.

- Przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego i technicznego wskazanego przez Kupującego.

- Wykonanie adaptacji pomieszczeń

4. Sprzedający udziela gwarancji na okres …… miesięcy, licząc od dnia podpisania niniejszego protokołu, tj. do dnia …………. .

5.Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2, 3 niniejszego protokołu

…………………………………………………………………………………………………

SPRZEDAJĄCY: 			KUPUJĄCY:

Kupujący dopuszcza możliwość wskazania autoryzowanych serwisów w formie załącznika. Zapisy zostaną doprecyzowane po wyborze oferty.

Zapis zostanie dostosowany w zależności od wyboru formy w jakiej zawarta zostanie umowa.