Wykaz planowanych inwestycji, remontów i usług

Inspektor nadzoru BRANŻY SANITARNEJ

Zakres może się zmienić w trakcie roku w zależności od potrzeb, finansów i przyznanych dotacji.

WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI:

1. Przebudowa pomieszczeń pralni szpitalnej wraz z zakupem, dostawą i montażem urządzeń 
w systemie zaprojektuj i wykonaj.

Umowa w trakcie realizacji. Zakończenie umowy 10.03.2025 r.

Wartość inwestycji 2,0 mln zł.

2. Przebudowa budynku nr 14 – Hydrofornia, stacja uzdatniania wody, zbiorniki wody pitnej, osadniki, studnia głębinowa wraz z przyłączami zimnej wody w systemie zaprojektuj i wykonaj.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Szacowana wartość inwestycji 2,8 mln zł.

3. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału klinicznego kardiochirurgii, piętro I, bud. nr 4a, 4, 5a

Szpital posiada dokumentację projektową.

Planowane zlecenie wykonania robót budowlanych.

Szacowana wartość inwestycji ok. 12,7 mln zł.

WYKAZ PLANOWANYCH REMONTÓW:

1. Wymiana okien i drzwi w budynkach szpitala

Szacowana wartość 250 tys.

2. Naprawy, montaż wykładziny typu tarkett w budynkach szpitala (ściany i podłogi)

Szacowana wartość 50 tys. zł.

3. Remont korytarza przy komorach chłodniczych w piwnicy kuchni wraz z wymianą instalacji sanitarnej

Planowane zlecenie wykonania robót budowlanych.

Szacowana wartość 150 tys. zł.

4. Remont instalacji pary technologicznej w budynkach 4 i 5

Planowane zlecenie wykonania robót budowlanych.

Szacowana wartość 140 tys. zł

5. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeby Archiwum dokumentacji medycznej w budynku nr 21, piwnica(+ppoż)

Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Szacowana wartość 502 tys. zł.

6. Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Szpitala

W  2025 r. planowane zlecenie wykonania robót budowlanych.

Szacowana wartość 135 tys. zł.

INWETSYCJE, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE, JEŚLI SZPITAL DOSTANIE DOTACJE:

1. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego w budynku
 nr 3, piętro VI

Szpital posiada dokumentację projektową. Szacunkowa wartość robót: 13 mln zł.

2. Wydzielenie z oddziału wewnętrznego pomieszczeń dla hematologii, bud. nr 3, piętro V

Szacowana wartość 2,5 mln zł.

3. Urologia – remont bloku operacyjnego, bud. nr 2 , piętro II

Szacowana wartość 2,4 mln zł.

4. Poliklinika – adaptacja pomieszczeń po protetyce na potrzeby chemioterapii, bud. nr 26, piętro I

Szacowana wartość 1,3 mln zł.

5. Adaptacja pomieszczeń po tomografie na potrzeby pracowni USG, bud. nr 3, piętro I

Szacowana wartość 1,3 mln zł.

6. Adaptacja pomieszczeń po pracowni USG na potrzeby tomografu komputerowego, bud. nr 4, piętro II

Szacowana wartość 1,3 mln zł.

7. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby rezonansu, bud. nr 1, piwnica

Szacowana wartość robót budowlanych 2 mln zł.

INNE:

- Przegląd dwa razy do roku budynków wielkopowierzchniowych (4 budynki).

Inspektor nadzoru wykona ww. przeglądy.

- Wykonanie przeglądów urządzeń służących ochronie środowiska - 6 urządzeń:

Inspektor nadzoru wykona ww. przeglądy następujących urządzeń:

- łapacz tłuszczu Vcz=2,2m3

- łapacz detergentów Vcz=2,2m3 + Vcz=8m3

- separator wód popłucznych Vcz=9,25m3

- separator wód technologicznych Vcz=9,25m3

- separator substancji ropopochodnych typ ECO K 6/60-1,5

- separator substancji ropopochodnych koalescencyjny zintegrowany z separatorem zawiesin ECO II PE