Projektowane postanowienia umowy ZP3/5214/25

Zawarta w Poznaniu, dnia ........................... 2025 pomiędzy:

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadającym NIP: 777-00-06-350, REGON 000001293, reprezentowanym przez:

..............................

przy kontrasygnacie Kwestora – …………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.................................................................... reprezentowaną przez:

.....................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 t.j. z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

# Definicje

## Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym w treści Umowy wielką literą Strony nadają następujące znaczenie:

### Aplikacja procesowa (AP). Oprogramowanie Dedykowane, wchodzące w skład Portalu pracownika, wytworzone i uruchomione z zastosowaniem posiadanej przez Zamawiającego licencji na WEBCON BPS, w skład, którego wchodzą diagram procesu biznesowego, PB, formularze dla poszczególnych czynności, list czynności, model danych, integracje, model uprawnień.

### Application Programming Interface (API). Interfejs Programowania Aplikacji w protokole REST zapewniający sposób komunikacji i przesyłanie danych między aplikacjami sieciowymi.

### Błąd. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności Błędem jest działanie Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją. Błędom przypisane są rodzaje:

#### Błąd krytyczny. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z Oprogramowania albo brak możliwości osiągnięcia celu biznesowego danej AP. Przykładem Błędu Krytycznego jest niemożność uruchomienia Oprogramowania, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania Użytkownika Końcowego, brak możliwości procedowania i/lub zakończenia AP,

#### Błąd poważny. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania z Oprogramowania nie spełniające kryteriów błędu krytycznego. Przykładem Błędu poważnego jest brak możliwości wydruku dokumentu,

#### Błąd zwykły. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania niepowodujące ograniczenia korzystania z Oprogramowania. Przykładem Błędu zwykłego jest np. niedostępność systemu pomocy w Portalu pracownika, błąd językowy w interfejsie.

### Dokumentacja. Wszelka dokumentacja dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia.

### Dokumentacja Analityczna (DA). Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę mająca na celu sprecyzowanie sposobu realizacji wymagań Zamawiającego, zasad i metod przyjętych w ramach świadczonych usług informatycznych, w szczególności w ramach poszczególnych AP, w tym metod integracyjnych. DA powstaje w wyniku świadczenia usług polegających na analizie biznesowo-systemowej potrzeb Zamawiającego.

### Dokumentacja powdrożeniowa. Dokument opisujący działanie PP od strony użytkownika i administratora poszczególnych aplikacji z uwzględnieniem opisu procesu, poszczególnych obiegów, zastosowanych rozwiązań technicznych, zależności, walidacji, warunków, ścieżek przekazania oraz uprawnień do poszczególnych kroków, pozycji menu, raportów

### Dzień roboczy. Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu odrębnych przepisów.

### Godziny robocze. Godziny od 8.00 do 16.00 w Dni Robocze.

### Kod Źródłowy. Ciąg instrukcji i deklaracji zapisany w zrozumiałym dla programisty języku programowania, opisujący operacje, jakie powinien wykonać komputer przy pomocy skończonej liczby ściśle zdefiniowanych rozkazów w celu realizacji funkcjonalności oprogramowania, w wersji umożliwiającej modyfikowanie i rozwój Portalu pracownika przez Zamawiającego;

### Odbiór. Potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy w zakresie Zlecenia. Dowodem dokonania Odbioru jest odpowiedni Protokół Odbioru.

### Oprogramowanie. Całość lub dowolny element oprogramowania udostępnianego przez Zamawiającego oraz dostarczanego lub wytworzonego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W skład Oprogramowania wchodzi:

#### Standardowe Oprogramowanie Systemowe. Oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie, w tym oprogramowanie systemowe lub bazodanowe,

#### Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne klasy LCDP: WEBCON BPS,

#### Oprogramowanie Dedykowane. Oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w tym rozbudowa lub modyfikacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego.

#### Oprogramowanie Open Source. Oprogramowanie dystrybuowane na warunkach tzw. licencji otwartych.

### Podwykonawca. Podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części swoich zobowiązań wynikających z Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Podwykonawcą nie jest członek personelu Wykonawcy zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, któremu Wykonawca powierzył realizację poszczególnych czynności w ramach wykonywania Umowy.

### Portal pracownika (PP). Oprogramowanie Dedykowane, oparte na Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym klasy LCDP: WEBCON BPS, wraz z wdrożonymi na nim AP, umożliwiający Zamawiającemu automatyzację i realizację jego PB.

### Protokół Odbioru. Dokument stanowiący potwierdzenie przeprowadzonego Odbioru Zlecenia.

### Proces biznesowy (PB). Zestaw logicznie powiązanych czynności, wykonywanych w celu osiągnięcia określonego wyniku.

### SLA. Postanowienia Umowy określające zasady usuwania Błędów:

#### Czas Reakcji. Czas między zgłoszeniem Błędu a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia do jego usunięcia,

#### Czas Naprawy. Czas między zgłoszeniem Błędu a dostarczeniem poprawki do Oprogramowania usuwającej Błąd. W przypadku dostarczenia poprawki, która nie usuwa Błędu, Czas Naprawy uważa się za niedochowany,

#### Obejście. Przywrócenie działania Oprogramowania do stanu sprzed wystąpienia Błędu, z możliwymi ograniczeniami sposobu korzystania z Oprogramowania, nieuniemożliwiającymi jednak realizacji funkcji obsługiwanych przez Oprogramowanie. Obejście nie stanowi usunięcia Błędu.

### System lub System ERP (ang. Enterprise Resource Planning, ERP). Użytkowany przez Zamawiającego, wspierający zarządzanie Uczelnią w obszarze m.in. finansów, księgowości, kadr i płac.

### Umowa. Zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

### Usługi informatyczne. Działania o charakterze niematerialnym, związane z przetwarzaniem informacji za pomocą technologii komputerowych, obejmujące w szczególności zakres wskazany w pkt. 2.4 OPZ, świadczone na podstawie Umowy na rzecz Zamawiającego, w ramach ustalonego, w pkt. 2.1 oraz 2.2 OPZ, limitu roboczogodzin.

### Użytkownik Końcowy. Każda osoba, korzystająca z dowolnego komponentu Portalu pracownika, przypisana do określonych grup użytkowników.

### Wykonawca. Podmiot realizujący przedmiot Umowy.

### Zamawiający (UAM). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

### Zlecenie. Określony przez Strony, szczegółowy zakres prac lub usług do wykonania przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy. Zlecenie jest ustalane w oparciu o Formularz Zlecenia.

## Pojęciom pisanym wielką literą, używanym w Załącznikach do Umowy Strony nadają brzmienie zgodne z Umową, chyba, że Załącznik wprost definiuje inne znaczenie używanego pojęcia.

# Przedmiot Umowy

## Przedmiotem Umowy jest realizacja Zleceń, polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług informatycznych, przez okres 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania maksymalnej liczby godzin usług informatycznych określonej na 2356 roboczogodzin, w zależności od tego co nastąpi pierwsze, w zakresie modernizacji już istniejących w Portalu pracownika AP lub budowy i wdrażania kolejnych AP między innymi w obszarach:

### zarządzania kadrami, w tym np.: wniosek o premię, wniosek o dodatek zadaniowy, oświadczenie o dochodach, oświadczenie o członkach rodziny, wniosek o dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego i zimowego, wniosek o dofinansowanie programu uprawniającego do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych, wniosek o dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, wniosek o urlop naukowy (różne rodzaje), obsługa nieobecności związanych z rodzicielstwem, obsługa nieobecności bezpłatnych,

### zarządzania projektami naukowymi, w tym np.: złożenie fiszki projektowej, wniosek o nowy projekt, podpisanie umowy na projekt naukowy, rozliczanie i raportowanie prac w ramach projektu naukowego,

### zarządzania pełnomocnictwami i uprawnieniami,

### zarządzanie preliminarzami przychodowo-kosztowymi płatnych form kształcenia,

### jak również rozbudowa i optymalizacja już istniejących w Portalu pracownika AP np.: obsługa umów w ramach AP do zamówień publicznych, obsługa innych rodzajów urlopów niż wypoczynkowe w ramach AP do obsługi nieobecności,

### przy czym powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy, w związku z czym może zostać ostatecznie ograniczone lub rozszerzone o kolejne obszary.

## Zamawiający zastrzega sobie – w ramach prawa opcji - możliwość do uruchomienia Zleceń w liczbie roboczogodzin mniejszej niż wskazana w par 2 ust. 1, jednak nie mniejszej niż 1180 roboczogodzin, co nie będzie skutkowało koniecznością zmiany zapisów umownych. Prawo opcji dla niniejszej Umowy oznacza, iż:

### Zamawiający jest zobowiązany do uruchomienia Zleceń w liczbie roboczogodzin (w ramach Przedmiotu Umowy) nie mniejszej niż 1180 roboczogodzin - tzw. zamówienie podstawowe,

### Zamawiający wskazuje, że w ramach prawa opcji jest uprawniony do uruchomienia Zleceń w liczbie roboczogodzin (w ramach Przedmiotu Umowy) nie większej niż 1176 roboczogodzin -– tzw. zamówienie opcjonalne,

### Zamawiający jest uprawniony do wymagania zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w pkt. 2.2, jednakże Zamawiający nie jest zobowiązany do wykonania prawa opcji (zależy to wyłącznie od decyzji Zamawiającego), natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia opcjonalnego w zakresie i w czasie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, na warunkach takich samych jak zamówienia podstawowego,

### Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie pełnym lub częściowym, jak i nie skorzystać z prawa opcji w ogóle,

### Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji wielokrotnie w terminie obowiązywania niniejszej Umowy,

### w przypadku niezrealizowania w całości lub w części Przedmiotu Umowy w ramach zamówienia objętego prawem opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego;

### Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę w ramach Przedmiotu umowy będzie niezmienne w całym okresie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 14 niniejszej umowy,

### ostatecznie liczba roboczogodzin w ramach uruchomionych Zleceń, objętych prawem opcji, będzie zależeć od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonej w § 11 ust. 1 Umowy. Ostateczna wartość zakupionych przez Zamawiającego roboczogodzin może być jednak niższa od tej maksymalnej wartości (nie niższa jednak niż 1180 roboczogodzin), wskutek nie wykorzystania w pełni prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

## W zakres Zleceń będą wchodziły jedna lub kilka spośród następujących usług informatycznych:

### usługa polegająca na przeprowadzeniu analizy biznesowej potrzeb Zamawiającego w stosunku do poszczególnych AP, uwzględniająca posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę i licencje WEBCON BPS, świadczona z udziałem pracowników Zamawiającego, której produktem będzie DA stanowiąca podstawę do świadczenia pozostałych usług informatycznych

### usługa polegająca m.in. na modyfikacji, konfiguracji, budowie i/lub wdrażaniu AP w ramach Portalu pracownika, na podstawie DA,

### usługa polegająca na m.in. na modyfikacji, konfiguracji, budowie i/lub wdrażaniu API dla poszczególnych AP, na podstawie DA,

### usługa polegająca na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu testów funkcjonalno-merytorycznych. integracyjnych i wydajnościowych zmodyfikowanych lub wytworzonych AP,

### usługa polegająca na opracowaniu Dokumentacji powdrożeniowej dla zmodyfikowanych lub wdrożonych AP, w szczególności w zakresie ich architektury oraz metod integracyjnych,

### usługa polegająca na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu szkoleń dla użytkowników końcowych oraz administratorów biznesowych poszczególnych aplikacji,

### usługa polegająca na wsparciu prac programistycznych realizowanych w ramach Portalu pracownika przez zespół Zamawiającego.

# Termin realizacji Umowy

## Termin realizacji Umowy został określony w §2 ust. 1

## Termin realizacji poszczególnych Zleceń oraz harmonogram świadczenia poszczególnych usług w ramach Zlecenia (Harmonogram Zlecenia) będzie każdorazowo uzgadniany przez Strony, przed uruchomieniem Zlecenia.

# Zobowiązania Stron

## Wykonawca zobowiązuje się do:

### realizacji przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, profesjonalnie, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia,

### zapewnienia nadzoru oraz koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości oraz zachowania terminowości prac,

### zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w ramach poszczególnych Zleceń, w szczególności, w zakresie wskazywania z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznego zaangażowania pracowników Zamawiającego,

### zapewnienia, iż wszystkie prace związane z realizacją poszczególnych Zleceń, będą prowadzone w sposób minimalizujący zakłócenia w organizacji pracy Zamawiającego, w trybie ustalonym przez Strony,

### realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem oraz poszanowaniem polityk i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa informacji,

### zapewnienia, iż wszystkie prace związane z realizacją poszczególnych Zleceń, będą uwzględniały posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę oraz licencje WEBCON BPS,

### zapewnienia wszelkich narzędzi informatycznych niezbędnych realizacji przedmiotu Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający nie ma obowiązku udostępniać żadnej infrastruktury sprzętowej ani Oprogramowania poza wskazaną w pkt 11 OPZ,

### zapewnienia zgodności produktów poszczególnych Zleceń z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz wewnętrznymi aktami prawnymi Zamawiającego,

### przestrzegania przez jego personel postanowień Umowy, w tym zachowania poufności informacji oraz przestrzeganie przepisów prawa, a także standardów i procedur wewnętrznych Zamawiającego.

## Dodatkowo, ale nie wyłącznie, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania niezmienności składu osobowego personelu określonego w złożonej ofercie, w czasie trwania Umowy, dlatego:

### Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania do realizacji Przedmiotu Umowy osoby wskazane Wykazie personelu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;

### członek personelu Wykonawcy nie może być zmieniony przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, przy czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej zmianie członka personelu w formie pisemnej nie później niż na 5 dni roboczych przed planowaną datą zmiany wraz z podaniem uzasadnienia konieczności i celowości zmiany;

### obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa powyżej nie dotyczy wyłącznie przypadków, gdy zmiana następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich jak:

#### potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim choroba członka personelu;

#### ustanie stosunku pracy;

#### inne zdarzenie losowe, uniemożliwiające członkowi personelu pełnienie swoich funkcji.

#### przy czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności;

### zmiana członka personelu może nastąpić na żądanie Zamawiającego m.in. w przypadku, gdy członek personelu narusza zasady współpracy, zobowiązania wynikające z Umowy, a w szczególności zobowiązania do zachowania tajemnicy informacji, polityk lub regulaminów obowiązujących u Zamawiającego lub w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację Umowy. Każdorazowe żądanie Zamawiającego o zmianę członka personelu będzie złożone w formie pisemnej i będzie posiadać wskazanie okoliczności uzasadniających zmianę;

### w przypadkach zmiany członka personelu, o których mowa powyżej, Wykonawca wskaże Zamawiającemu kandydata na nowego członka personelu, potwierdzając, że kwalifikacje i doświadczenia kandydata są zgodne z wymaganiami wskazanymi w SWZ (warunki udziału) i ofercie Wykonawcy (kryteria wyboru). Wskazanie kandydata powinno nastąpić nie później niż do 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji Umowy. Zamawiający wyrazi zgodę w formie pisemnej albo zakwestionuje kandydata, jeśli kandydat nie spełnia niezbędnych wymagań, o których mowa w SWZ – decyzja Zamawiającego jest ostateczna, a Wykonawca zobowiązany jest wskazać innego kandydata. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży dodatkowe dokumenty lub oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez kandydata niezbędnych wymagań;

### zmiana członka personelu, o której mowa powyżej wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności;

### jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z nieobecności bądź braku przygotowania personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

### wszelkie konsekwencje zmian personelu obciążają Wykonawcę, w tym w szczególności wszelkie koszty związane z wdrożeniem w realizację Umowy nowego personelu. Zmiana składu personelu Wykonawcy nie będzie powodować zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy ani terminów wykonania poszczególnych Zleceń czy prac określonych w Harmonogramach Zleceń,

### postanowień §4 ust. 2, nie stosuje się do zmiany członków personelu Wykonawcy, niewskazanych w Wykazie personelu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

## Zamawiający zobowiązuje się do:

### zapewnienia, w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie, udziału swoich pracowników w realizacji Przedmiotu Umowy,

### dostarczenia informacji oraz danych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy wynikających ze Harmonogramu Zlecenia lub określonych w pisemnym żądaniu Wykonawcy. Termin dostarczenia przez Zamawiającego informacji oraz danych powinien być adekwatny do zakresu żądanych informacji / danych, jednak nie może być krótszy niż 10 Dni Roboczych od daty otrzymania przez Zmawiającego wniosku z prośbą o przekazanie określonych informacji.

## Językiem stosowanym podczas realizacji przedmiotu Umowy jest język polski. Wymóg posługiwania się językiem polskim dotyczy wszelkich środków komunikacji pomiędzy Stronami, w tym dokumentacji, korespondencji, rozmów w trakcie spotkań czy telekonferencji przeprowadzanych pomiędzy pracownikami Zamawiającego i Wykonawcy.

# Oświadczenia Wykonawcy

## Wykonawca oświadcza, że

### na dzień zawarcia Umowy wszelkie oświadczenia złożone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dotyczące posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej oraz potencjału ekonomicznego i finansowego, są aktualne, oraz że nadal spełnione są warunki udziału w postępowaniu, w tym że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, ani że nie ogłoszono upadłości, ani że według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia takiego postępowania w stosunku do niego,

### do realizacji przedmiotu Umowy skieruje personel zgodnie ze złożoną Ofertą,

### przekazywane Zamawiającemu w toku realizacji przedmiotu Umowy produkty poszczególnych Zleceń nie będą naruszać przepisów prawa, chronionych prawem dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe,

### podczas realizacji przedmiotu Umowy, a także podczas korzystania z Portalu pracownika w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i objętych wynagrodzeniem określonym w §11 ust. 1, a korzystanie z Portalu pracownika w pełnym zakresie nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień,

### wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie stanowić naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej,

### zapoznał się z infrastrukturą Zamawiającego, w szczególności z posiadanymi przez Zamawiającego licencjami WEBCON BPS i potwierdza, że jest ona wystarczająca do poprawnej realizacji przedmiotu Umowy.

# Miejsce realizacji umowy

## Miejscem wykonywania Umowy jest siedziba Zamawiającego w Poznaniu.

## Z zastrzeżeniem ust. 3, bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza świadczenie usług informatycznych w trybie zdalnym, o ile do należytego i terminowego świadczenia usług informatycznych w ramach poszczególnych Zleceń nie jest niezbędna obecność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego

## Usługa polegająca na przeprowadzeniu analizy biznesowej (o której mowa w § 2 ust. 3 punkt pierwszy) będzie świadczona stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego, chyba że na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na świadczenie tej usługi przez określonych pracowników Wykonawcy w trybie zdalnym.

## W wypadku określonym w ust. 2 i 3 powyżej, prowadzenie prac na środowiskach informatycznych Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody Zamawiającego oraz spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego, a także zachowania najwyższej staranności w celu ochrony infrastruktury Zamawiającego przed możliwym naruszeniem jej bezpieczeństwa.

## Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w §11 ust. 1 Umowy, Zamawiający nie będzie ponosić dodatkowych kosztów wynikających z dojazdów, wyżywienia, zakwaterowania oraz innych świadczeń na rzecz pracowników Wykonawcy lub innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, związanych z dojazdem do obiektów Zamawiającego. Koszty takie traktowane są jako uwzględnione przez Wykonawcę w wynagrodzeniu należnym mu z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

# Organizacja i zasady świadczenia usług w ramach przedmiotu Umowy

## Realizacja Umowy będzie odbywać się w podziale na Zlecenia, w ramach, których realizowane będą poszczególne rodzaje usług informatycznych zgodnie z §2 ust. 3.

## Zlecenia będą każdorazowo definiowane przez Zamawiającego poprzez dostarczenie Wykonawcy opisu Zlecenia, zawierającego opis potrzeb biznesowych oraz zakresu merytorycznego Zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie opisu Zlecenia.

## Opis Zlecenia powinien zawierać co najmniej:

### opis potrzeb biznesowych oraz zakresu merytorycznego Zlecenia;

### oczekiwany termin zakończenia Zlecenia;

### innych istotnych dla Zamawiającego kwestii.

## Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 10 Dni roboczych od dnia otrzymania opisu Zlecenia od Zamawiającego:

### Identyfikuje rodzaje usług informatycznych wymaganych do realizacji danego Zlecenia,

### dokonuje oszacowania i wyceny pracochłonności Zlecenia w roboczogodzinach, w podziale na rodzaje usług i czynności,

### proponuje szczegółowy harmonogram realizacji Zlecenia (Harmonogram Zlecenia), z uwzględnieniem ewentualnego podziału Zlecenia na sprinty, zgodnie z metodyką Agile,

### w przypadku zastosowania podejścia zwinnego, wskazuje zakres funkcjonalny dla każdego sprintu oraz przewidywany czas jego realizacji.

### przekazuje Zamawiającemu proponowaną wycenę oraz proponowany Harmonogram Zlecenia, zawierające elementy określone w pkt 3.1.-3.4.

## Termin określony w §7 ust. 4, może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, nie dłużej jednak niż do 21 Dni Roboczych, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej.

## Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do doprecyzowania oraz wyjaśnień w zakresie przedstawionej wyceny i Harmonogramu Zlecenia w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania wezwania do wyjaśnień. W ramach ww. wyjaśnień. Wykonawca uprawniony jest do aktualizacji przedstawionej wyceny lub Harmonogramu Zlecenia.

## Zamawiający ma prawo do weryfikacji czasochłonności i roboczogodzin niezbędnych do realizacji danego Zlecenia dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora. W przypadku stwierdzenia, przez Zamawiającego, zawyżenia czasochłonności lub liczby roboczogodzin, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosowanych wyjaśnień, w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania wezwania do wyjaśnień.

## Jeżeli czasochłonność lub roboczogodziny okazałby się rażąco zawyżona względem rzeczywistego nakładu pracy (tj. o więcej niż 10% względem czasu lub roboczogodzin potrzebnych do wykonania Zlecenia przy zachowaniu należytej staranności), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części równej ilości roboczogodzin określonych przez Zleceniodawcę w wycenie dla danego Zlecenia z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa powyżej w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, przy czym odstąpienie może dotyczyć – wedle wybory Zmawiającego - zarówno zamówienia podstawowego jaki zamówienia w ramach opcji.

## Prace związane z wyceną oraz opracowaniem Harmonogramu Zlecenia, nie pomniejszają budżetu roboczogodzin wskazanego w §2 ust. 1 Umowy.

## Zamawiający, każdorazowo po otrzymaniu wyceny oraz Harmonogramu Zlecenia, podejmuje decyzję o jego uruchomieniu, zmianie zakresu Zlecenia lub jego porzuceniu. W przypadku decyzji o zmianie Zlecenia, stosuje się procedurę właściwą dla nowego Zlecenia. W przypadku decyzji o uruchomieniu Zlecenia sporządzany jest przez strony Formularz Zlecenia, który w szczególności będzie zawierać przedmiot Zlecenia, termin końcowy realizacji Zlecenia,  łączną maksymalną liczbę roboczogodzin niezbędnych do realizacji Zlecenia oraz maksymalną wartość Zlecenia netto (tj. maksymalną liczbę roboczogodzin pomnożoną przez wynagrodzenie netto za jedną roboczogodzinę określone w §11 ust. 1 Umowy).  Harmonogram Zlecenia i wycena stanowią załącznik do Formularzu Zlecenia. Formularz Zlecenia jest podpisywany przez przedstawicieli Stron.

## W przypadku decyzji Zamawiającego o realizacji Zlecenia, Wykonawca realizuje jego zakres, zgodnie z Formularzem Zlecenia, w tym otrzymanymi informacjami lub DA i przedstawia wytworzone produkty do odbioru zgodnie z Harmonogramem Zlecenia i terminem końcowym realizacji Zlecenia, określonymi w Formularzu Zlecenia.

## Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z nienależytego określenia w Formularzu Zlecenia łącznej maksymalnej ilości roboczogodzin niezbędnych do realizacji Zlecenia ponosi Wykonawca. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwiększenia ilości roboczogodzin niezbędnych wykonania Zlecenia, o ile nie uległ zmianie zakres danego Zlecenia. Zmiana zakresu Zlecenia stanowi podstawę do odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia maksymalnej liczby roboczogodzin określonych w Formularzu Zlecenia. Do rozszerzenia zakresu Zlecenia stosuje się odpowiednio procedurę właściwą dla nowego Zlecenia.

## W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Zlecenia okoliczności, które nie były znane Wykonawcy w momencie przyjęcia Zlecenia lub w przypadku wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności mających wpływ na zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji Zlecenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową o wystąpieniu ww. okoliczności niezwłocznie po ich zdiagnozowaniu, jednak nie później niż na 7 Dni roboczych przed upływem wskazanego w Formularzu Zlecenia terminu końcowego. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie dla proponowanej zmiany oraz propozycje nowego terminu. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego proponowanego terminu, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin, który nie może być bardziej odległy niż 10 Dni roboczych od terminu pierwotnego, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej.

## Zmiana Formularza Zlecenia, w szczególności w zakresie przedmiotu Zlecenia, terminu końcowego realizacji Zlecenia lub zmiany Harmonogramu Zlecenia, wymaga zawarcia aneksu do Zlecenia, który jest podpisywany przez przedstawicieli Stron.

## Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań Stron wynikających z Umowy oraz upoważnionymi do podpisywania Formularzy Zleceń oraz Protokołów Odbiorów, są:

### ze strony Wykonawcy – Pani/Pan …………………………………………………………….………………… (adres e-mail: ……………………..…………….…, numer telefonu: ……………………………………….) lub osoba ją/jego zastępująca,

### ze strony Zamawiającego – Pani/Pan …………………………………………………………….…………… (adres e-mail: ………………………...……………, numer telefonu: ……………………………………….) lub osoba ją/jego zastępująca.

## Zmiana osób, o których mowa w treści ust. 15 lub ich danych kontaktowych jest skuteczna każdorazowo z chwilą powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony z zachowaniem formy dokumentowej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

# Odbiory

## Odbiorom podlegają Zlecenia.

## Niezwłocznie po zakończeniu realizacji Zlecenia i dostarczeniu jego produktów Wykonawca informuje Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu Zlecenia.

## W terminie do 15 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przekazania Zlecenia do odbioru, Zamawiający oświadczy czy wykonane w ramach Zlecenia produkty odbiera, czy też odmawia odbioru.

## Odbiór Zlecenia potwierdzony zostanie pisemnym Protokołem Odbioru, podpisanym przez przedstawicieli stron. Projekt protokół odbioru sporządza Wykonawca.

## W Protokole Odbioru musi zostać wskazana rzeczywista liczba roboczogodzin przepracowanych w ramach Zlecenia, z wyszczególnieniem czynności Wykonawcy i poświęconego na nie czasu z dokładnością do jednej drugiej (1/2) godziny (w zaokrągleniu w górę do 1/2 godziny).

## Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady istotne, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru do czasu usunięcia tych wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do odbioru.

## Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady nieistotne, Zamawiający dokona odbioru i zażąda usunięcia tych wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, przy czym fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

## W przypadku braku wyznaczenia terminu przez Zamawiającego stosownie do postanowienia ust. 6 lub 7, wady powinny zostać usunięte w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

## Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, o których mowa w ust. 6 i 7 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Prace związane usuwaniem wad nie pomniejszają budżetu roboczogodzin wskazanego w §2 ust. 1 Umowy.

## W przypadku nieusunięcia wad istotnych lub nieistotnych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6, 7 lub 8, Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt wykonawcy) i jest uprawniony do potrącenia poniesionych w związku z tym wydatków i kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

## Dokonanie przez Zamawiającego odbioru danego Zlecenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady, które ujawnią się po dacie dokonania odbioru lub nie będą zauważone i wskazane podczas odbioru.

## Przedmiot umowy uważa się za wykonany w momencie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu Zlecenia, pod warunkiem, że Zamawiający nie odmówi odbioru zgodnie z ust. 6.

## Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora.

# Gwarancja

## W ramach wynagrodzenia określonego w §11 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na produkty wytworzone lub zmodernizowane w ramach Zleceń na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru danego Zlecenia.

## W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

### dokonania weryfikacji, czy zgłoszona nieprawidłowość stanowi Błąd w rozumieniu Umowy;

### usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego Błędów (tj. Błędów zwykłych, Błędów poważnych i Błędów Krytycznych);

### przyjmowania i obsługi zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem portalu serwisowego udostępnionego przez Wykonawcę lub poczty elektronicznej pod adresem [UZUPEŁNIĆ];

### ewidencjonowania zgłoszeń, w sposób umożliwiający śledzenie dokonanych zgłoszeń oraz w sposób uniemożliwiający utratę / usunięcie Zgłoszeń, jak również przechowywania ewidencji Zgłoszeń przez cały okres obowiązywania Umowy (w tym świadczenia usług Serwisu) i udostępnienia Zamawiającemu wglądu do ewidencji dokonanych Zgłoszeń na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca może, w celu realizacji zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, udostępnić Zamawiającemu dostęp do portalu serwisowego.

## W zależności od kategorii Błędu, Wykonawca gwarantuje następujące warunki ich obsługi:

### dla Błędu Krytycznego:

#### Czas Reakcji: 4 Godziny robocze, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Obejścia: 6 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Naprawy: 8 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

### dla Błędu Poważnego:

#### Czas Reakcji: 8 Godziny robocze, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Obejścia: 12 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Naprawy: 24 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

### dla Błędu Zwykłego:

#### Czas Reakcji: 16 Godziny robocze, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Obejścia: 32 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

#### Czas Naprawy: 48 Godzin roboczych, liczone od momentu Zgłoszenia;

## Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone Błędy nawet pomimo zakończenia okresu gwarancji, o ile Błędy zostały zgłoszone przed tym terminem.

## Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady lub Błędu w terminach wskazanych w ust. 3, Zamawiający może:

### po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie Wady mającej charakter Błędu Zwykłego, Błędu Poważnego, usunąć Wadę we własnym zakresie, lub powierzyć jej usunięcie innemu podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie spowoduje utraty przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji, przy czym koszty poniesione przez Zamawiającego przy usunięciu Wady zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę,

### W sytuacji wystąpienia Wady mającej charakter Błędu Krytycznego, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może skorzystać z uprawnień bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu i może usunąć Wadę we własnym zakresie lub powierzyć jej usunięcie innemu podmiotowi niezwłocznie po upływie Czasu Naprawy Błędu Krytycznego,

### obciążyć Wykonawcę karą umowną na zasadach opisanych §12 Umowy.

## Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi. Okres rękojmi jest taki sam jak okres gwarancji określony w ust. 1.

## W przypadku, gdy zgłoszona nieprawidłowość nie stanowi Błędu w rozumieniu Umowy, zlecenie usunięcia nieprawidłowości odbywa się w trybie określonym w §7 w ramach oddzielnego Zlecenia.

# Prawa własności intelektualnej

## Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do odebranych produktów Zleceń lub zapewni udzielenie lub udzieli mu licencji opisanych Umową. Celem Stron jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Portalu pracownika, poszczególnych AP lub innych produktów wytwarzanych w ramach realizacji Zleceń jako całości, w pełnym zakresie i bez dodatkowych kosztów. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i postanowienia Umowy należy interpretować́ zgodnie z powyższym celem Umowy.

## Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego lub za pomocą̨ osób trzecich utrzymania i rozwoju Portalu pracownika oraz poszczególnych AP, w tym Oprogramowania Dedykowanego. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których Oprogramowanie Dedykowane jest udostępniane Zamawiającemu, nie zawierają̨ ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

## Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania ze wszelkich dóbr własności intelektualnej wykorzystywanych w celu wykonania Umowy.

## Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w inny sposób, niż opisany Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych, w tym za naruszenie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca natychmiast po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Zamawiającego wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się także do udzielenia wszelkich informacji, materiałów i dowodów niezbędnych do podjęcia skutecznej obrony wobec roszczenia, naprawienia szkody, którą poniósł Zamawiający, w tym zwrotu wszelkich kwot zasądzonych lub które zostaną zapłacone, w tym także uzasadnionych kosztów pomocy prawnej w związku z tym poniesionych, na pierwsze żądanie zapłaty skierowane przez Zamawiającego na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia żądania. Zamawiający w terminie 14 dni od daty wystąpienia z roszczeniami przez osobę trzecią lub dowiedzeniu się o takich roszczeniach poinformuje o nich Wykonawcę.

## Jeśli roszczenie osoby trzeciej związane z prawami własności intelektualnej zostanie zgłoszone lub będzie istnieć prawdopodobieństwo jego zgłoszenia, lub informacje o naruszeniu uzasadniać będą potrzebę podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed podniesieniem roszczenia, Wykonawca na własny koszt zmodyfikuje lub zastąpi dotychczas przekazany Zamawiającemu Oprogramowanie (w tym Oprogramowania Dedykowanego) lub jego elementy, przy zachowaniu przynajmniej równoważnej jakości oraz funkcjonalności co oryginalne Oprogramowanie. W tej sytuacji Wykonawca udzieli lub zapewni Zamawiającemu udzielenie licencji do korzystania z tak zmodyfikowanych lub wymienionych elementów, zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie i w ramach przewidzianego Umową wynagrodzenia.

## Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym Załączników do niej, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zastrzegają, że kopia zapasowa produktu Zlecenia (w tym Oprogramowania Dedykowanego) stworzona przez Zamawiającego może być używana równocześnie z danym produktem Zlecenia (w tym Oprogramowaniem Dedykowanym).

## Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający naruszy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo dwukrotnego wezwania do zaprzestania naruszeń wystosowanego przez Wykonawcę i wyznaczenia Zamawiającemu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego każdorazowo niż 21 dni oraz bezskutecznemu upływowi tego terminu. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych w nim naruszeń. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie udzielonych licencji, chyba że zajdą okoliczności, o których mowa powyżej. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

## W przypadku, gdyby postanowienie o nie wypowiadalności licencji przewidziane w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają̨ dla Wykonawcy 15-letni (słownie: piętnastoletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu następnego.

## W przypadku, gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, wypowie licencję, stosuje się̨ odpowiednio ust. 5 powyżej.

## Z zastrzeżeniem ust. 15, Wykonawca zobowiązuje się̨ w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §11 ust. 1 Umowy, dostarczyć Oprogramowanie Dedykowane objęte przedmiotem danego Zlecenia lub zapewnić udzielenie na to oprogramowanie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz bez ograniczeń ilościowych (ilość Użytkowników).

## Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania Dedykowanego Zamawiający nabywa z chwilą Odbioru danego Zlecenia obejmującego jego wykonanie.

## Licencja na Oprogramowanie Dedykowane udzielona zostanie Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji:

### trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlenia, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego,

### utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,

### rozpowszechnienie Oprogramowania Dedykowanego, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystania Portalu Pracownika, w szczególności udostępnienie Oprogramowania Dedykowanego osobom trzecim w celu korzystania z Portalu Pracownika, w tym integracji z Systemem Portalu Pracownika,

### możliwość dokonywania modyfikacji Oprogramowania Dedykowanego - w tym celu Wykonawca udostępni Zamawiającemu kod źródłowy wykorzystanego Oprogramowania Dedykowanego i zgodzi się na jego tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie w nim jakichkolwiek innych zmian,

### zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego, to jest rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.

## Oprogramowanie Dedykowane może stanowić Oprogramowanie Open Source. Wykonawca wówczas zapewni, że licencja na takie Oprogramowanie Dodatkowe będzie spełniać powyższe warunki, a także warunki licencji na Oprogramowanie Open Source opisane Umową.

## Tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym może być dokonane przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą na jego rzecz.

## Jeżeli w ramach lub w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności w ramach realizacji któregokolwiek z produktów Zlecenia, dojdzie do wytworzenia przez Wykonawcę nowego Oprogramowania Dedykowanego, stanowiącego nowy utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstały wyłącznie w związku z realizacją produktów Zlecenia, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §11 ust. 1, Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takiego Oprogramowania Dedykowanego na następujących polach eksploatacji:

### trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania Dedykowanego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania Dedykowanego dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

### tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym (w tym przez osoby trzecie); w tym celu Wykonawca zgadza się̨ na jego tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie w nim jakichkolwiek innych zmian;

### obrót Oprogramowaniem Dedykowanym, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Oprogramowania Dedykowanego, a także rozpowszechnianie Oprogramowania Dedykowanego w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

### Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego lub jego poszczególnych elementów, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

## Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji dotyczącej Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust. 15 powyżej:

### w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

### w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ją utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza,

### w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tej Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

## Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji dotyczącej Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust. 15 tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

## Przeniesie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego, zgodnie z ust. 15, następuje każdorazowo z chwilą Odbioru Zlecenia obejmującego to Oprogramowanie Dedykowane.

## O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, w przypadku, w którym Wykonawca w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy dostarczy lub stworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, inne niż opisane w poprzednich paragrafach, w tym np.: instrukcje, opisy i inne materiały dla użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały graficzne, materiały szkoleniowe lub inną Dokumentację, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich utworów na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:

### w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

### w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

### w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w zakresie digitalizacji;

### korzystania przez Zamawiającego i podmioty, którym udostępni on utwory na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w szczególności do prowadzenia prac związanych z modyfikacją Systemu.

## Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji utworów, o których mowa w ust. 19 powyżej samodzielnie, jak i zlecenia takich modyfikacji podmiotom działającym na jego zlecenie. Wykonawca przenosi na Zamawiającego – na zasadach wyłączności – prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów lub ich poszczególnych elementów, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. Zamawiający uprawniony jest do dalszego dysponowania w tym zbywania i przenoszenia prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych.

## Przeniesienie praw autorskich do utworów i uprawnień wskazanych w ust. 19 i 20 powyżej następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Zlecenia, w ramach którego zostały wytworzone dane utwory.

## Przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.

## Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów określonych w ust. 19 powyżej nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub jakichkolwiek osól trzecich działających na jego zlecenie.

## Z chwilą przekazania danych egzemplarzy i nośników Zamawiającego nabywa w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie nabywa także własność przekazanych egzemplarzy utworu oraz nośników, na których utwór utrwalono.

## Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach realizacji Umowy utwory wymienione w ust. 19 będą oryginalne i nie będą naruszać praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że w momencie przekazywania utworów, co do których następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych, będzie wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich do tych utworów.

## Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu w Dokumentacji i innych utworach, o których mowa w ust. 19 powyżej. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez Zamawiającego.

## W ramach realizacji Umowy, w zamian za wynagrodzenie przewidziane Umową, Wykonawca będzie opracowywał i przekaże Zamawiającemu, kod źródłowy:

### Oprogramowania Dedykowanego, o którym mowa w ust. 15;

### Oprogramowania Dedykowanego, w zakresie wykraczającym poza pkt 1 (jeżeli istnieje możliwość udostępnienia jego kodu źródłowego, z zastrzeżeniem spełnienie wymagań odnośnie do swobodnego utrzymania i rozwoju Portalu Pracownika, przy czym w celu spełnienia tych wymagań Zamawiającemu przysługuje roszczenie o wydanie kodu źródłowego);

## Kod źródłowy będzie udostępniany przez Wykonawcę:

### w ramach wykonania Umowy;

### w ramach naprawy Błędów;

## Kod źródłowy będzie udostępniany Zamawiającemu wraz z:

### kompletnym wykazem narzędzi programistycznych, bibliotek (z licencją na korzystanie z nich, o ile mają zewnętrzny charakter) i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego kodu źródłowego do formy wykonywalnej. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu lub osobie wskazanej przez Zamawiającego dodatkowych informacji niezbędnych do doprowadzenia danego kodu źródłowego do formy wykonywalnej;

### skryptami kompilacyjnymi i uruchomieniowymi, plikami konfiguracyjnymi oraz niezbędną dokumentacją pozwalającą na jego rozwijanie przez Zamawiającego lub inne podmioty, którym Zamawiający takie czynności powierzył;

### komentarzami, w szczególności komentarzami umieszczonymi w trakcie realizacji Umowy (Wykonawca nie będzie usuwał komentarzy oraz innych informacji technicznych z kodu źródłowego, przed jego dostarczeniem Zamawiającemu);

## Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu źródłowego.

## Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków odnoszących się do kodu źródłowego, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy, uniemożliwia dokonanie odbioru lub zamknięcia zgłoszenia Błędu.

# Wynagrodzenie i warunki płatności

## Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne wynagrodzenie do kwoty ……………. zł netto (słownie: …………….. zł netto), w tym za jedną roboczogodzinę wynagrodzenie netto w kwocie ………. zł netto (słownie: ………………… zł netto), za faktycznie zrealizowany zakres usług informatycznych stanowiących przedmiot Umowy.

## Jeżeli rzeczywista liczba roboczogodzin przepracowanych w ramach danego Zlecenia przekracza łączną maksymalną liczbę roboczogodzin niezbędnych do realizacji tego Zlecenia, określoną w Formularzu Zlecenia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej liczby roboczogodzin wskazanej w Formularzu Zlecenia oraz wynagrodzenia netto za jedną roboczogodzinę.

## Czynności Wykonawcy podlegające rozliczeniu w ramach poszczególnych Zleceń będą ewidencjonowane przez Wykonawcę z dokładnością do jednej drugiej (1/2) godziny. Każda czynność wykonana przez Wykonawcę będzie rozliczana w zaokrągleniu w górę do pełnych 1/2 godziny (30 minut), za które przysługuje 1/2 wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę określone w ust. 1.

## Podstawą do wystawienia faktury jest każdorazowo podpisany przez Strony Protokół Odbioru danego Zlecenia.

## W przypadku dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT przed podpisaniem stosownego Protokołu Odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do zwrotu otrzymanej od Wykonawcy faktury, a Strony uznają ją za niezasadną i niewywołującą skutków.

## Termin płatności faktury wynosi …. dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5

## Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

## Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji (na wszystkich polach eksploatacji) oraz udzielenie Zamawiającemu innych uprawnień wskazanych w postanowieniach Umowy regulujących prawa własności intelektualnej.

## Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.

## Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami) Wykonawca ma prawo do przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP.

## Wykonawca potwierdza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.

## Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub innych dokumentach na podstawie, który Zamawiający ma dokonać płatności zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2020.106).

## Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o fakcie wykreślenia jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w ust. 13 powyżej lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT w ciągu 48 godzin. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.

## W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych.

## Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenie odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

## Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.106).

## Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT, w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zaś na fakturze VAT nie umieszczono stosownej informacji: „mechanizm podzielonej płatności”.

## Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych.

## Płatności będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

## Zamawiający nie udziela zaliczek.

# Kary umowne i odpowiedzialności stron

## Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.

## Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

## Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar przez Zamawiającego z wystawianych faktur.

## Całkowita łączna kwota kar umownych naliczonych z tytułu Umowy nie może przekroczyć kwoty wynoszącej 30% maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w §11 ust. 1 Umowy.

## W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za zwłokę oznacza przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym na podstawie Harmonogramu Zlecenia, na zasadzie winy.

## Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku:

### odstąpienia od Umowy albo jej części przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości odpowiednio 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, albo w przypadku odstąpienia od części umowy - 20%  wartości netto tej części umowy, której dotyczy odstąpienie, ustalonej na podstawie wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę, określonego w §11 ust. 1 Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy.

### zwłoki w końcowym terminie wykonania danego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w stosunku do terminu wskazanego w danym Formularzu Zlecenia w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości danego Zlecenia netto określonej w Formularzu tego Zlecenia zgodnie z §7 ust. 10 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w Formularzu Zlecenia,

### niezapewnienia przez Wykonawcę wymaganego personelu zgodnego z Wykazem personelu, Umową, treścią Oferty Wykonawcy lub warunkami udziału określonymi w SWZ przez okres dłuższy niż 15 dni – w wysokości 2000 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień pozostawania składu osobowego personelu niezgodnego z wymaganiami,

### zwłoki w przekazaniu informacji, o który mowa w § 7 ust. 4 lub 5 umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

### zwłoki w końcowym terminie usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru danego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w stosunku do terminu określonego zgodnie z § 8 ust. 7 lub §8 ust. 8 w wysokości 0,5 % maksymalnej wartości danego Zlecenia netto określonej w Formularzu tego Zlecenia zgodnie z § 7 ust. 10 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

### zwłoki w dochowaniu określonych w §9 ust. 3 Czasu Reakcji, Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy w ramach usuwania Błędów, z tym, że w zakresie:

#### Błędu Krytycznego – w wysokości 375 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

#### Błędu Poważnego – w wysokości 250 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

#### Błędu Zwykłego – w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

### przekazania Zamawiającemu, w ramach gwarancji rozwiązania – zgodnie z deklaracją Wykonawcy – usuwającego Błąd lub stanowiącego Obejście, które w rzeczywistości nie prowadzą do usunięcia Błędu albo ustanowienie Obejścia, w wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych) za każdy taki przypadek;

### w przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych w wysokości 100 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

### w przypadku wypowiedzenia jakiejkolwiek licencji udzielonej przez Wykonawcę bądź zapewnionej przez Wykonawcę, bądź udzielonej przez podmiot trzeci, który jej udzielił, a co do której Wykonawca gwarantował na gruncie Umowy, że nie zostanie wypowiedziana, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto, określonego w §11 ust. 1 Umowy;

## W każdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane okolicznością działania Siły Wyższej.

## Okolicznościami Siły Wyższej są zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia (dalej jako „Siła Wyższa”), a w szczególności:

### wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu;

### katastrofy naturalne, w tym huragany, silne burze, trzęsienia ziemi, powódź, zniszczenia spowodowane przez pioruny, długotrwałe i silne opady deszczu;

### wybuchy, pożary, przerwy w dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 12 godzin,

### Epidemie, stany zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym akty władzy publicznej wprowadzające ograniczenia życia społecznego lub gospodarczego.

## Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów z winy tych podmiotów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.

## Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.

## Całkowita łączna odpowiedzialność Stron z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona:

### w przypadku odpowiedzialności Zamawiającego:

#### do kwoty równej 100 %maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy;

#### wyłącznie do rzeczywistych strat, wyłącza się odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu utraconych przez Wykonawcę korzyści;

### w przypadku odpowiedzialności Wykonawcy:

#### do kwoty równej 100 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy;

#### wyłącznie do rzeczywistych strat, wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych przez Zamawiającego korzyści.

## Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w ust. 11 nie mają zastosowania w odniesieniu do:

### przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej;

### szkód wynikających z wad prawnych świadczeń Wykonawcy, w szczególności w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, innych kar na rzecz osób trzecich w związku z eksploatacją produktów danego Zlecenia dostarczonych przez Wykonawcę. Postanowienie powyższe stosuje się również w przypadku powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego opłat licencyjnych lub serwisowych, innych kar nieprzewidzianych Umową na rzecz producentów oprogramowania;

### szkód wynikających z ujawnienia Informacji Poufnych;

### szkód wynikających z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

# Odstąpienie od Umowy

## W terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Zamawiającemu, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa oraz odrębnymi przypadkami wskazanymi w Umowie, przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w przypadku:

### zwłoki Wykonawcy w terminie zakończenia realizacji któregokolwiek ze Zleceń, wynoszącej co najmniej 15 dni względem terminów określonych w Formularzu Zlecenia,

### niezapewnienia przez Wykonawcę wymaganego personelu zgodnego z Wykazem personelu, Umową, treścią Oferty Wykonawcy lub warunkami udziału określonymi w SWZ, przez okres dłuższy niż 30 dni.

### zwłoki z usunięciem Wad w ramach Gwarancji względem Czasu Naprawy w łącznym wymiarze co najmniej:

#### Błędu Krytycznego – 50 % Czasu Naprawy określonego Umową,

#### Błędu Poważnego – 75 % Czasu Naprawy określonego Umową,

#### Błędu Zwykłego –100% Czasu Naprawy określonego Umową.

### gdy zgłaszany do Odbioru po raz trzeci produkt danego Zlecenia nadal jest niezgodny z Umową lub Formularzem Zlecenia i nie zostanie odebrany przez Zamawiającego,

### wystąpienia wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu produktach Zlecenia, w szczególności wad prawnych Oprogramowania Dedykowanego.

## Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do Odstąpienia od Umowy. Niniejsze uprawnienie jest niezależne i odrębne od innych podstaw do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

## Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Strony zobowiązane są w terminie 10 Dni Roboczych od dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

## W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający może – według własnego wyboru:

### zachować produkty wykonane w ramach prawidłowo ukończonych i odebranych przez Zamawiającego Zleceń;

### lub

### zachować prawidłowo ukończone i odebrane produkty (wszystkie lub niektóre) w ramach nieukończonych Zleceń;

### lub

### odmówić zachowania ukończonych i odebranych produktów (wszystkich lub niektórych) w ramach nieukończonych Zleceń;

### odstąpić od całości Umowy ze skutkiem wstecznym;

## Zamawiający w treści oświadczenia o odstąpieniu poinformuje Wykonawcę czy chce zachować produkty i w jakim zakresie, czy też odstępuje od całości Umowy ze skutkiem wstecznym.

## Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy również w innych okolicznościach wskazanych w treści Umowy, które uprawniają do odstąpienia od Umowy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy na piśmie do usunięcia wskazanych w danym postanowieniu naruszeń, w terminie nie krótszym niż 7 dni, chyba że z danego postanowienia wynika inny termin.

## Jeżeli Zamawiający decyduje się zachować ukończone i odebrane produkty w ramach nieukończonego Zlecenia, Strony ustalą w dobrej wierze wysokość wynagrodzenia odpowiadającą wartości tych produktów lub powołają w tym celu biegłego. W takim przypadku:

### Zamawiający zachowa nabyte prawa autorskie lub licencje w zakresie zatrzymanych produktów albo je nabędzie, zgodnie z postanowieniami Umowy, jeśli nie miało to miejsca przed odstąpieniem od Umowy;

### Zamawiający zachowa przewidziane Umową uprawnienia z tytułu gwarancji w zakresie dotyczącym zachowanych produktów albo je nabędzie, zgodnie z postanowieniami Umowy, jeśli nie miało to miejsca przed odstąpieniem od Umowy;

### Zamawiający zwróci Wykonawcy lub usunie w sposób uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie inne produkty, których nie zachowuje;

### Zamawiający z każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii produktów, których nie zachowuje, bez prawa ich produkcyjnego wykorzystania, wyłącznie na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony przed roszczeniami takich osób – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron;

### z tytułu korzystania przez Zamawiającego z produktów lub innych świadczeń, o których mowa powyżej, w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawcę do dnia ich zwrotu lub zniszczenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie.

## Jeżeli wskutek odstąpienia Zamawiający nie zachowuje odebranych produktów w ramach nieodebranego Zlecenia:

### Zamawiający zwróci Wykonawcy lub usunie w sposób uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie wszelkie przekazane przez Wykonawcę produkty;

### Zamawiający w każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii produktów, na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony przed roszczeniami takich osób – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron;

### z tytułu korzystania przez Zamawiającego z produktów lub innych świadczeń w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawcę, do dnia ich zwrotu lub zniszczenia, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie;

### w razie, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu produktów, których Zamawiający nie zachowuje, będzie on zobowiązany do jego zwrotu w terminie 10 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

## W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego części produktów, w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do:

### niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych oraz informacji koniecznych Zamawiającemu do dalszego realizowania przedmiotu Umowy przez inny podmiot. Zobowiązanie to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, haseł itp.;

### podjęcia, przez okres 120 dni od odstąpienia od Umowy niezbędnej współpracy z Zamawiającym lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu dalszego realizowania Umowy lub świadczenia usług przez inny podmiot.

## Jeżeli Zamawiający odstępuje od całości Umowy ze skutkiem wstecznym:

### Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie wykonane dotychczas produkty lub dokona ich zniszczenia lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich produktów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii;

### Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu produktów w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy zgodnie punktem powyżej;

### w razie, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie będzie on zobowiązany do jego zwrotu w terminie 10 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

## W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę, Zamawiający zachowa rezultaty prac Wykonawcy w ramach ukończonych i odebranych Zleceń oraz w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Wykonawcę, będzie uprawniony wskazać, w ramach pisemnego oświadczenia, czy chce zachować już ukończone i odebrane produkty w ramach nieodebranego Zlecenia oraz w jakim zakresie. W razie braku wystosowania takiego oświadczenia Strony przyjmują, że Zamawiający nie zachowuje takich produktów. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w zależności od wyboru Zamawiającego.

## Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem:

### Zobowiązań Wykonawcy, w zakresie świadczenia gwarancji i rękojmi za wady do produktów zachowanych przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszego paragrafu;

### zobowiązań Wykonawcy do udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi praw własności intelektualnej w stosunku do produktów zachowanych przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszego paragrafu;

### zobowiązań Stron wynikających z postanowień dotyczących poufności i ochrony danych osobowych;

### prawa do naliczenia kar umownych, co do okoliczności, które powstały przed odstąpieniem od Umowy, w tym kary umownej zastrzeżonej na okoliczność odstąpienia od Umowy;

### innych zobowiązań Stron w zakresie czynności określonych Umową, które winny podjąć po dokonaniu odstąpienia.

## Strony oświadczają̨, że terminy uprawniające do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy w części lub w całości, uważa się za dochowane, jeżeli przed jego upływem uprawniona Strona nada przesyłką poleconą na adres drugiej Strony pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej.

## W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie wykonywał obowiązków wynikających z Umowy lub będzie wykonywał je nienależycie, co będzie miało istotny wpływ na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie dotrzymywania terminów wskazanych w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wezwania Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności do wykonania takiego zobowiązania, określając zakres działań, których oczekuje od Zamawiającego i które są mu niezbędne do wykonywania Umowy i wyznaczenia Zamawiającemu odpowiedniego terminu, nie krótszego jednak niż 30 Dni Roboczych, umożliwiającego wykonania takich działań. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może wstrzymać się od wykonania Umowy i wyznaczyć na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli po upływie drugiego z terminów Zamawiający nadal nie współdziała z Wykonawcą, Wykonawca może odstąpić do Umowy, co modyfikuje art. 640 Kodeksu cywilnego.

## Z zastrzeżeniem następnych ustępów, postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 456 ust. 1 Ustawy PZP.

## W przypadku odstąpienia na podstawie art. 456 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający zapłaci wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie.

## Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nad podstawie art. 456 ust. 1 Ustawy PZP formę pisemną pod rygorem nieważności.

## Powyższe postanowienia nie uchybiają uprawnieniu do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów prawa (odstąpienie ustawowe).

## Strony zgodnie postanawiają, że wypowiedzenie Umowy nie powoduje wygaśnięcia:

### zobowiązań Wykonawcy, w zakresie gwarancji i rękojmi do produktów Zleceń dotychczas wykonanych w ramach Umowy i przekazanych Zamawiającemu,

### zobowiązań Wykonawcy do udzielenia licencji oraz w zakresie zobowiązań opisanych w §10 Umowy (Prawa własności intelektualnej) w stosunku do produktów Zleceń dotychczas wykonanych w ramach Umowy i przekazanych Zamawiającemu,

### zobowiązań Stron wynikających z postanowień Umowy,

### prawa do naliczenia kar umownych, co do okoliczności, które powstały przed wypowiedzeniem Umowy, innych zobowiązań Stron w zakresie czynności określonych Umową, które winny podjąć po dokonaniu wypowiedzenia.

# Zmiany Umowy

## Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

### w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach oraz na stronach internetowych, w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami;

### w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem:

#### zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego,

#### zmian lub opóźnień w realizacji innych umów mających bezpośredni związek z Umową,

#### opóźnień i przestojów niezawinionych przez Wykonawcę,

#### zaistnienia niezależnej od stron przerwy w realizacji Umowy, w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania;

## - strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy lub zmian sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę, adekwatnie do okoliczności będących podstawą zmiany, w szczególności o czas równy okolicznościom przedłużającym realizację Umowy lub powodującym przerwę w realizacji Umowy.

### w przypadku zmiany personelu Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy.

### w przypadku, gdy w pierwotnym terminie obowiązywania umowy nie zostanie wykorzystana maksymalna wartość umowy brutto (nie zostanie wykorzystany cały zakres przedmiotu umowy w zakresie opcji) istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy w tym zakresie; w takim przypadku strony mogą zmienić umowę poprzez zmianę terminu realizacji umowy o okres wskazany przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż maksymalnie kolejne 6 miesięcy, przy braku podwyższenia wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę w tym okresie za wyjątkiem tych wynikających z zapisów § 14 Umowy.

## w przypadku, gdy termin końcowy realizacji Zlecenia określony w Formularzu Zlecenie miałby przypadać po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy. Strony mogą przedłużyć okres obowiązywania umowy w zakresie niezbędnym do realizacji danego Zlecenia. W takim przypadku strony mogą zmienić umowę poprzez zmianę terminu realizacji umowy o okres wynikający z terminu końcowego określonego dla tego Zlecenia, przy czym nowy termin obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznie 36 miesięcy od dnia jej zawarcia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b Ustawy PZP, tj.

### zmiany stawki podatku od towarów i usług

### zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

### zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

### zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

### - o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

## W wypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt. 2.1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy pozostałej do zrealizowania, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

## W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt 2.2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników Wykonawcy bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

## W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt 2.3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

## W przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 pkt. 2.4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikające z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

## Okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą Umową.

## Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 – w terminie 30 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedstawić w tym terminie kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe okoliczności.

## Do dokumentów, o których mowa w ust. 8 w odniesieniu do zmian, o których mowa w ust.2 pkt. 2.2, 2.3 i 2.4 należy w szczególności:

### porównanie wysokości wynagrodzeń (przed i po zmianie) personelu Wykonawcy wraz z informacją o części etatu, w ramach którego wykonują oni prace związane bezpośrednio z przedmiotem Umowy jak również części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w odniesieniu do zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.2, lub

### porównanie wysokości wynagrodzeń (przed jak i po zmianie) personelu Wykonawcy, wraz z kwotami stosownych składek uiszczanych do ZUS / KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, wraz z informacją o części etatu, w ramach którego wykonują oni prace związane bezpośrednio z przedmiotem Umowy jak również części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w odniesieniu do zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.3,

### porównanie wysokości wynagrodzeń (przed jak i po zmianie) personelu Wykonawcy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę wraz z informacją o części etatu, w ramach którego wykonują oni prace związane bezpośrednio z przedmiotem Umowy jak również części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

## Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy o której mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

## Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy o której mowa w ust. 2 nie zostanie dokonana w przypadku, gdy z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.

## Obowiązek udowodnienia wpływu zmian przepisów prawa określonych w ust. 2 na koszty wykonania zamówienia objętego niniejszą umową obciąża Wykonawcę.

## Brak zgody Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którą Wykonawca wnioskuje na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (nie dotyczy wynagrodzeń pracowniczych do których stosowane są zasady z ust. 2 pkt 2.2-2.4 powyżej) zgodnie z następującymi zasadami:

### przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów,

### zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (CPI) publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

### zmiana wynagrodzenia odbywała się będzie na wniosek Strony, który może zostać złożony drugiej Stronie wyłącznie w okresie objętym Umową, po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wartość wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego ustępu.

### wynagrodzenie należne Wykonawcy za produkty prac odebrane przez Zamawiającego w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy pozostanie niezmienione i nie będzie podlegać zmianie, ani waloryzacji.

### wynagrodzenie należne Wykonawcy za produkty prac odbierane przez Zamawiającego po 6 miesiącach obowiązywania umowy będzie mogło podlegać waloryzacji o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (CPI) – zmianę procentową cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (CPI) (kwartał w stosunku do kwartału poprzedniego), w kwartale, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia, w komunikacie Prezesa GUS (tj. komunikat dotyczący kwartału poprzedzającego kwartał, w którym składany jest wniosek).

### pierwsza waloryzacja może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym zawarto Umowę. Pierwsza, a następnie każda kolejna waloryzacja, realizowana na pisemny wniosek Wykonawcy, będzie mogła nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku będzie nadal realizował przedmiot Umowy.

### Strona może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia przewidzianą w niniejszym ust., gdy wartość zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy 5 %.

### wartość waloryzacji stanowić będzie rzeczywista wysokość % zmiany ceny materiałów lub kosztów, jaka nastąpiła u Wykonawcy, nie więcej jednak niż do wysokości wartości zmiany (tj. obniżenia, lub wzrostu) kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) (kwartał w stosunku do kwartału poprzedniego), w kwartale, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia, w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. komunikat dotyczący kwartału poprzedzającej kwartał, w którym składany jest wniosek), z uwzględnieniem limitu określonego w pkt. 14.9 poniżej.

### waloryzacje wynagrodzenia określone w niniejszym ust. i dokonane przez cały okres realizacji zamówienia, mogą łącznie zmienić wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust.1 Umowy maksymalnie o kwotę stanowiącą równowartość (+/-) 10 % pierwotnie określonego wynagrodzenia, o którym mowa w §11 ust.1 Umowy.

### zmiana wynagrodzenia o której mowa w niniejszym ust. może nastąpić na pisemny wniosek zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy mają istotny wpływ na koszty jego wykonania. Razem z wnioskiem, Strona składająca wniosek będzie zobowiązana, aby w formie pisemnej przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą zmianę wynagrodzenia oraz opis wypływu tej zmiany na termin wykonania przedmiotu Umowy.

### druga Strona rozpatrzy wniosek Strony ubiegającej się o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. powyżej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, a po akceptacji drugiej Strony, zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obejmowała wartość prac pozostałych do wykonania i obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu sporządzonego po pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku złożonego przez Stronę wraz ze szczegółową kalkulacją cen jednostkowych materiałów i kosztów (np. koszty pracy sprzętu) z uwzględnieniem czynników mających wpływ na zmianę cen materiałów i kosztów (np. koszty pracy sprzętu), dotyczących niezrealizowanej części Umowy. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.

### zasadność wniosku Strony o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wypadkach przewidzianych w niniejszym ust. będzie poddana analizie. Strony zastrzegają sobie możliwość żądania przedłożenia przez Stronę ubiegającą się o waloryzację wyjaśnień i przedstawienia dokumentów uzasadniających przedstawioną przez Stronę zmianę wartości materiałów i kosztów, w terminie do 3 dni od wezwania. Druga Strona ma prawo zakwestionować wartość wykazaną przez Stronę zmiany wartości materiałów i kosztów, i w takim przypadku może wystąpić o weryfikację do rzeczoznawcy a określoną przez rzeczoznawcę wartość wzrostu przyjąć jako podstawę waloryzacji wynagrodzenia.

### zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje na powyższych zasadach, na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanego zakresu Przedmiotu Umowy.

### jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, cen jednostkowych jest dzień otwarcia ofert.

### Wykonawca, którego wniosek o zmianę wynagrodzenia został rozpatrzony pozytywnie i wynagrodzenie został zmienione zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie, jest zobowiązany do zmiany niezwłocznego wdrożenia zmiany wynagrodzenia przysługującego jego Podwykonawcom, realizującym przedmiot Umowy na podstawie zawartych z Wykonawca umów, w zakresie adekwatnym do zmian cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawców, w przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:

#### przedmiotem umowy zawartej z danym Podwykonawcą są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

#### okres obowiązywania umowy zawartej z danym Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

### Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu, karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14.15 w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

## Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

## Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane są poprzez aneks i wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# Dane osobowe

## Administratorem danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przy użyciu Portalu Pracownika jest Zamawiający

## Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w toku realizacji Umowy stosowania się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781, tekst jednolity z dnia 19.09.2019 r.) oraz aktów wykonawczych do tychże aktów prawnych, w tym do stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych koniecznych dla zapewnienia zgodnego z powszechne obowiązującymi przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności odpowiednich środków zabezpieczenia danych osobowych przed utratą lub nieuprawnionym dostępem.

## Wykonawca w trakcie wykonywania niniejszej Umowy może uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, w szczególności w związku ze realizacją Zleceń lub świadczeniem gwarancji. Przed przekazaniem Wykonawcy danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego Strony zawrą odrębna umowę̨ o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (dalej zwaną „Umową powierzenia przetwarzania”), która stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

## Powierzenie, o którym mowa w poprzednim ustępie, nastąpi wyłącznie w celu umożliwienia Wykonawcy prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w zakresie niezbędnym do ich wykonania i obejmuje dostęp do danych osobowych (w szczególności pracowników, współpracowników, kontrahentów) administrowanych przez Zamawiającego, opracowywanie i przenoszenie danych osobowych oraz ich utrwalanie w ramach Systemu.

## Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.

## Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, w stosunku do wszelkich pracowników i współpracowników Wykonawcy (w szczególności Personelu Wykonawcy, Kluczowego Personelu Wykonawcy oraz Podwykonawców), którzy w imieniu Wykonawcy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy, i których dane osobowe w związku z realizacją niniejszej Umowy zostały lub zostaną udostępnione.

## Strony zgodnie oświadczają, że za wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy przetwarzania nie należy się Wykonawcy jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

## Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z uchybienia postanowieniom niniejszego paragrafu oraz Umowy powierzenia przetwarzania.

# Poufność

## Za Informacje Poufne w rozumieniu Umowy uważa się:

### tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;

### jakiekolwiek inne przekazane lub udostępnione drugiej Stronie („Strona otrzymująca”) oraz powzięte przez Stronę otrzymująca w związku z współpraca gospodarczą z drugą Stroną („Strona udostępniająca”) informacje dotyczące działalności Strony udostępniającej.

## Informacje Poufne w szczególności:

### Obejmują informacje organizacyjne, zarządcze, technologiczne, finansowe, prawne, techniczne i handlowe dotycząc przedsiębiorstw Stron oraz ich działalności, zarówno związane z realizacją Umowy, jak i jakiekolwiek inne informacje przekazane lub udostępnione Stronie otrzymującej w związku ze współpracą wynikającą z niniejszej Umowy;

### Mogą być wyrażone w jakiejkolwiek formie (np. pisemnej, elektronicznej, ustnej);

### nie muszą posiadać wartości gospodarczej (majątkowej).

## Informacje Poufne obejmują także informacje pozyskane w wyniku rozmów, negocjacji i składanych wizyt.

## Informacje Poufne nie obejmują informacji, które:

### były znane Stronie odbierającej przed ich udostępnieniem, na co istnieje pisemne potwierdzenie;

### były lub zostały upowszechnione lub ujawnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też świadomego działania Strony odbierającej.

## Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych:

### co do których Strona udostępniająca wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie lub udostępnienie – w zakresie udzielonej zgody;

### których obowiązek ujawnienia lub udostępnienia przez Stronę odbierającą wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie wynikającym z tych przepisów.

## Informacje Poufne Strony zobowiązują się:

### traktować ściśle poufnie oraz zachować w tajemnicy;

### nie wykorzystywać w innym celu niż cel, dla którego zostały udostępnione przez Stronę udostępniającą,

### nie ujawniać osobom trzecim.

## Informacje Poufne będą wykorzystane przez Stronę otrzymującą wyłącznie w celu realizacji Umowy.

## Strony zobowiązują się stosować bezpieczny sposób przekazywania między sobą Informacji Poufnych. Dla formy służącej przekazywaniu Informacji Poufnych nie jest wymagany podpis żadnej ze Stron.

## Strona otrzymująca zobowiązuje się podjąć skuteczne działania celem zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem lub niezgodnym wykorzystaniem.

## W szczególności Strona otrzymująca zobowiązuje się:

### ograniczyć krąg osób, które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, do osób niezbędnych dla prawidłowej realizacji współpracy Stron;

### zobowiązać osoby, którym Strona otrzymująca powierzy Informacje Poufne, do ich utrzymania w tajemnicy;

### kopiować i utrwalać Informacje Poufne jedynie w ilościach, w sposób i w zakresie, który jest niezbędny dla prawidłowej realizacji współpracy Stron;

### przechowywać Informacje Poufne w sposób zapewniający ochronę przed ujawnieniem oraz dostępem osób trzecich;

### powiadomić Stronę udostępniającą o żądaniu i udostępnieniu organom państwowym informacji Poufnych, opartym na powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

### po zakończeniu współpracy Stron zwróci Stronie udostępniającej lub zniszczyć wszelkie zbędne Informacja Poufne,

### bezzwłocznie poinformować Stronę udostępniającą o każdym stwierdzonym przypadku utraty i nieautoryzowanego ujawnienia lub powielenia Informacji Poufnych, a także o każdym innym przypadku niedotrzymaniu poufności.

## Udostępnianie Informacji poufnych nie będzie rozumiane jako udzielenie Stronie otrzymującej praw własności intelektualnej do Informacji Poufnych, chyba że, co innego wynika z zapisów Umowy, dotyczącej informacji przekazywanych przez Wykonawcę̨ Zamawiającemu.

## Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązuje przez cały okres realizacji Umowy i co najmniej przez 10 lat po jej pełnym wykonaniu (z uwzględnieniem świadczeń́ z tytułu gwarancji i rękojmi). W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości, Strony ustalają̨, że obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych obowiązuje przez ten sam okres także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy niezależnie od podstawy, w szczególności wskutek odstąpienia.

## W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia Wykonawca zobowiązuje się̨ do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na podwykonawcach oraz Personelu Wykonawcy.

# Postanowienia końcowe

## Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

## Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron. / Umowa została sporządzona w formie elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi.

## Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest prawo polskie.

## W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym również postanowienia zawartego w Załącznikach, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.

## Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów w związku z Umową, będą dążyły do ich rozstrzygania w sposób polubowny w drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia przez Strony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o sporze, każda ze Stron może poddać rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

## W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami zawartymi w Załącznikach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie.

## Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

### Załącznik nr 1 - Wykaz Personelu

### Załącznik nr 2 - Protokół Odbioru (wzór)

### Załącznik nr 3 – Formularz Zlecenia (wzór)

### Załącznik nr 4 - Umowa przetwarzania danych osobowych

### Załącznik nr 5 - Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Protokół Odbioru (wzór)

Protokół Odbioru nr [UZUPEŁNIĆ]

Data: [UZUPEŁNIĆ]

Zamawiający: 							Wykonawca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu			[UZUPEŁNIĆ]

Zlecenie nr: [UZUPEŁNIĆ]

1. Zakres odebranych prac

[UZUPEŁNIĆ: Opis produktów dostarczonych w ramach Zlecenia]

2. Rzeczywista liczba roboczogodzin

| L.p. | Czynności | Liczba roboczogodzin |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

Łącznie: [___] roboczogodzin (zaokrąglenie w górę do 0,5 godziny)

3. Wady stwierdzone podczas odbioru

- [ ] Brak wad

- [ ] Wady nieistotne – do usunięcia do dnia: [UZUPEŁNIĆ]

- [ ] Wady istotne – odbiór wstrzymany do dnia: [UZUPEŁNIĆ]

| L.p. | Wada stwierdzona podczas odbioru | Rodzaj wady (Istotna / Nieistotna) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

4. Uwagi dodatkowe

[UZUPEŁNIĆ]

Podpisy Stron:

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr 3 – Formularz Zlecenia (wzór)

Formularz Zlecenia nr [UZUPEŁNIĆ]

Data: [UZUPEŁNIĆ]

Zamawiający: 							Wykonawca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu			[UZUPEŁNIĆ]

1. Przedmiot Zlecenia

[UZUPEŁNIĆ: Opis potrzeb biznesowych oraz zakres merytoryczny Zlecenia]

2. Zakres usług informatycznych

- [ ] Analiza biznesowa

- [ ] Modyfikacja / konfiguracja / budowa / wdrożenie AP

- [ ] Modyfikacja / konfiguracja / budowa / wdrożenie API

- [ ] Testy funkcjonalno-merytoryczne, integracyjne, wydajnościowe

- [ ] Dokumentacja powdrożeniowa

- [ ] Szkolenia

- [ ] Wsparcie prac programistycznych

3. Harmonogram Zlecenia

Załącznik nr 1 do Formularza Zlecenia

4. Wycena Zlecenia

Załącznik nr 2 do Formularza Zlecenia

Łączna maksymalna liczba roboczogodzin: [UZUPEŁNIĆ]

Stawka za roboczogodzinę: [UZUPEŁNIĆ ZGODNIE Z UMOWĄ] zł netto

Maksymalna wartość Zlecenia: [UZUPEŁNIĆ] zł netto

5. Termin końcowy realizacji Zlecenia

[UZUPEŁNIĆ]

6. Osoby odpowiedzialne za realizację Zlecenia

Zamawiający: Imię i nazwisko: [UZUPEŁNIĆ], E-mail: [UZUPEŁNIĆ], Telefon: [UZUPEŁNIĆ]

Wykonawca: Imię i nazwisko: [UZUPEŁNIĆ], E-mail: [UZUPEŁNIĆ], Telefon: [UZUPEŁNIĆ]

Podpisy Stron:

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa powierzenia przetwarzania danych
(zwana dalej „Umową Powierzenia") zawarta pomiędzy:

Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadającym NIP: 777-00-06-350, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..............................

przy kontrasygnacie Kwestora – …………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.................................................................... reprezentowaną przez:

.....................................................

Administrator i Przetwarzający wspólnie zwani również "Stronami", a każdy z osobna „Stroną".

Zważywszy, że:

- Zleceniobiorca zawarł ze Zleceniodawcą umowę, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie na rzecz Zleceniodawcy na podstawie umowy nr ………………………….,

- Zleceniobiorca w ramach świadczonych usług będzie miał dostęp do danych osobowych Zleceniodawcy.

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem", ustanawiającego przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), dalej zwaną Ustawą, obie Strony celem realizacji umowy …………………………….. łączącej Strony, zwanej dalej „Umową Główną", zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej Umową.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Umowa Powierzenia jest Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 Rozporządzenia.

2.  Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Przetwarzającemu do przetwarzania.

3.  Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie oraz niniejszej Umowie powierzenia.

§ 2

Oświadczenia i zobowiązania Przetwarzającego

1.  Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2.  Przetwarzający jest zobowiązany zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie w praktyce będą możliwe dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych otrzymanych od Administratora, a także dołoży wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych danych ze strony osób nie posiadających w tym zakresie stosownego upoważnienia lub uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.

3. Przetwarzający oświadcza że:

- posiada wiedzę fachową z zakresu ochrony danych osobowych;

- posiada zasoby umożliwiające wdrożenie środków bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia;

- zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa;

- są mu znane przepisy Rozporządzenia oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą i będzie się do nich stosował podczas przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Administratora.

- Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych na podstawie Umowy danych osobowych.

5. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy Powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy Powierzenia.

§ 3

Cel, zakres, miejsce, rodzaj danych, kategorii osób, charakter przetwarzania powierzonych danych osobowych

- Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Głównej.

- W ceku zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie miał dostęp do systemów informatycznych Zamawiającego, z którymi musi się zintegrować. Są to systemy: finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy (kwestie urlopów, nieobecności, zastępstw, delegacji, umowy cywilno-prawne).

Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą: pracownicy, współpracownicy, byli pracownicy, członkowie rodzin, stażyści, praktykanci, zleceniobiorcy, itp.   Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych:

- Dane zwykłe między innymi takie jak:

- imię i nazwisko,

- numer ewidencyjny PESEL,

- adres e‑mail,

- adres IP,

- numery telefonów,

- adres zamieszkania,

- data urodzenia,

- NIP,

- seria i numer dokumentu tożsamości,

- imiona rodziców,

- numer rachunku bankowego,

b)_Dane szczególnych kategorii : dane dotyczące zdrowia

§ 4

Polecenia Administratora

  - Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia, Przetwarzający jest zobowiązany do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenia przekazywane przez Administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego.

  - Przez polecenia należy rozumieć postanowienia Umowy Głównej, postanowienia niniejszej Umowy oraz inne dalsze polecenia przekazane Przetwarzającemu przez Administratora, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu.

  - Wszelkie dalsze polecenia przekazywane będą przez Administratora do Przetwarzającego na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazany w postanowieniu § 10 ust. 1 Umowy.

  - W przypadku braku możliwości zastosowania się do polecenia przez Przetwarzającego, z uwagi na możliwości techniczne i organizacyjne, Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni do poinformowania Administratora o braku możliwości zastosowania się do polecenia, ze wskazaniem przyczyny, dla której zastosowanie się do polecenia nie jest możliwe. Administrator może wówczas odpowiednio zmodyfikować polecenie w taki sposób, aby Podmiot przetwarzający miał możliwość zastosowania się do polecenia.

§ 5

Zasady przetwarzania danych osobowych

- Przetwarzający zobowiązuje się:

- Wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Administratora w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

- Do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na podstawie Umowy, zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w celach związanych z realizacją Umowy Głównej i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.

- Przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu za zakres wykonywanych zadań otrzymały od Przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.

- Do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy.

- Zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wspierać Administratora w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w wykonywaniu ich praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności niezwłocznie na żądanie Administratora, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania Przetwarzający udzieli informacji dotyczących powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych, w tym zastosowanych technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych.

- Pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W szczególności niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia, informować Administratora o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych (jego skali, charakterze, podjętych działaniach naprawczych, tożsamości podmiotów danych dotkniętych naruszeniem oraz ryzyku, jakie naruszenie może powodować dla podmiotów danych), a także przekazać Administratorowi informacje o stosowanych środkach zabezpieczenia danych osobowych. Do czasu uzyskania instrukcji od Administratora Przetwarzający podejmuje wszelkie, rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków zdarzenia;

- Do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania (art. 30 ust. 2 – 5 RODO).

- Udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich.

- Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego.

- Niezwłocznie aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora (jeżeli działanie te mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, Przetwarzający poinformuje Administratora przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Administratora).

§ 6

Podpowierzenie

- Powierzenie przetwarzania danych przez Przetwarzającego innemu podmiotowi przetwarzającemu wymaga wyrażenia przez Administratora uprzedniej zgody szczegółowej lub ogólnej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku podpowierzenia, Przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Przetwarzający zapewni, że w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, zostaną nałożone na ten podmiot obowiązki odpowiadające obowiązkom Przetwarzającego określonym w Umowie.

- Przetwarzający jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Przetwarzającym, a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli Przetwarzający nie wypełni spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

- Na dzień podpisania Umowy nie występuje podpowierzenie. Przed podpowierzeniem danych, Przetwarzający udostępni Administratorowi listę dalszych podmiotów przetwarzających, która będzie zawierała: dane podmiotu, rodzaj świadczonych usług, zakres podpowierzenia oraz kategorie podpowierzonych danych.

§ 7

Uprawnienia kontrolne Administratora

- Administrator lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Przetwarzającego zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania danych przez Przetwarzającego, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem lub dokonywanie kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony, na 10 dni przed planowaną kontrolą. Przetwarzający dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Administratora.

- Przetwarzający jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.

§ 8

Czas trwania Umowy oraz postępowanie z danym osobowymi

po zakończeniu ich przetwarzania

- Umowa obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy Głównej, przy czym rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy Głównej powoduje jednoczesne odpowiednio rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, chyba że Strony postanowią inaczej.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Administrator może rozwiązać Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przetwarzający:

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia, pomimo uprzedniego wezwania do przetwarzania zgodnie z Umową Powierzenia z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych;

- zawiadomi Administratora o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia.

§ 9

Odpowiedzialność Stron

- Przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał dane osobowe, jeżeli wymaga tego realizacja umowy także za inne podmioty przetwarzające, którym powierzył dane, jak za działania lub zaniechania własne.

- W przypadku, gdy Administrator poniesie jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe w związku z niezgodnym z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych osobowych przez Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązany będzie do ich pokrycia, chyba że nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

§ 10

Brak wynagrodzenia

- Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za przetwarzanie danych osobowych na podstawie Umowy i wykonywanie określonych w niej obowiązków objęte jest wynagrodzeniem należnym Przetwarzającemu za wykonywanie Umowy Głównej.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Strony  wskazują następujące adresy e-mail do doręczeń:

- Przetwarzający …………………………………

- Administrator  iod@amu.edu.pl

- Wszelkie zmiany, uzupełnienia, rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy powinny być dokonane co najmniej w formie dokumentowej.

- W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy w szczególności Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.

- Umowę sporządzono w formie elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Postanowienia niniejszej Umowy zastępują dotychczasowe postanowienia dotyczące danych osobowych.