
Kraków dnia: 2025-12-02
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ II
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa naziemnej stacji satelitarnej dla potrzeb WTK AGH - KC-DE-zp.272-500/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-500/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 

W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi na pytania dotyczących postępowania KC-DE-zp.272-500/25 z dnia 24 .11.2025 r. zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień:

1. Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 12 wskazał, że w postępowaniu mowa jest 
o jednej gwarancji bankowej.

We wzorze umowy widnieje zapis:

VI. Warunki płatności:

1) ETAP 1. Po zawarciu umowy i akceptacji gwarancji bankowych – rozpoczęcie realizacji (w tym dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji j. polski i j. angielski) – 30% wartości całego zamówienia. Projekt rozpoczyna się po wpłacie tej kwoty – zabezpieczenie gwarancją bankową.

2) ETAP 2. Po dostawie urządzenia o dużej mocy obliczeniowej, macierzy oraz urządzenia przetwarzającego sygnały – 20% wartości całego zamówienia.

3) ETAP 3. Procedura FAT wraz z dostawą i odbiorem anteny – 35% wartości całego zamówienia. Zwolnienie gwarancji bankowej po dostawie sprzętu i podpisaniu protokołu odbioru sprzętu. Zamawiający zapewnia odpowiednie miejsce do przechowania sprzętu.

4) ETAP 4. Po zakończeniu instalacji i szkoleniu - 15% wartości całego zamówienia.

W etapie nr 3, zgodnie z przyjętą praktyką, podstawą do dokonania płatności powinien być podpisany protokół zakończenia testów FAT. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu. Jednocześnie zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT po zakończeniu testów oraz zabezpieczenia należnej kwoty gwarancją bankową na czas dostawy, a w konsekwencji — zwolnienia obu gwarancji bankowych po dostarczeniu sprzętu?

2. W związku z koniecznością kolejnych wyjaśnień Zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu składania ofert na dzień 05.12.2025 r. (piątek) do godziny 12.00.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ
Z zapisu:
VI. Warunki płatności:

1) ETAP 1. Po zawarciu umowy i akceptacji gwarancji bankowych – rozpoczęcie realizacji (w tym dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji j. polski lub j. angielski) – 30% wartości całego zamówienia. Projekt rozpoczyna się po wpłacie tej kwoty – zabezpieczenie gwarancją bankową.

2) ETAP 2. Po dostawie urządzenia o dużej mocy obliczeniowej, macierzy oraz urządzenia przetwarzającego sygnały – 20% wartości całego zamówienia.

3) ETAP 3. Procedura FAT wraz z dostawą i odbiorem anteny – 35% wartości całego zamówienia. Zwolnienie gwarancji bankowej po dostawie sprzętu i podpisaniu protokołu odbioru sprzętu. Zamawiający zapewnia odpowiednie miejsce do przechowania sprzętu.

4) ETAP 4. Po zakończeniu instalacji i szkoleniu - 15% wartości całego zamówienia.

Na zapis:
1) ETAP 1. Po zawarciu umowy i akceptacji gwarancji bankowych – rozpoczęcie realizacji (w tym dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji j. polski lub j. angielski) – 30% wartości całego zamówienia. Projekt rozpoczyna się po wpłacie tej kwoty – zabezpieczenie gwarancją bankową.

2) ETAP 2. Po dostawie urządzenia o dużej mocy obliczeniowej, macierzy oraz urządzenia przetwarzającego sygnały – 20% wartości całego zamówienia.

3) ETAP 3. Procedura FAT wraz z dostawą i odbiorem anteny – 35% wartości całego zamówienia. Zakończenie procedury FAT anteny wchodzącej w skład etapu III będzie potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru, oraz zabezpieczone gwarancją bankową przedmiotowej kwoty, do czasu dostawy i odbioru anteny, czyli zakończenia etapu III. 
Zwolnienie dwóch gwarancji bankowych nastąpi po dostawie sprzętu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu za etap III.

4) ETAP 4. Po zakończeniu instalacji, wdrożeniu i szkoleniu - 15% wartości całego zamówienia.
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający zamieszcza nowy, obowiązujący wzór formularza oferty oraz nowy, obowiązujący wzór umowy (zmiana II).

2. W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy i dokonania zmian zapisów SWZ oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, 
o czym poinformuje w osobnym piśmie.



	

	

	

	

	


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


