Załącznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu…………/ zawarta z chwilą złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą Stronę, która podpisuje się jako ostatnia (usunąć zbędne) pomiędzy

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadającym NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293, reprezentowanym przez:

…………………………

przy kontrasygnacie …………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z poźn. zm.), dalej zwanej „p.z.p.”, została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”:

1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż urządzeń UPS na potrzeby Centrum Informatyczne UAM w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………...... r., złożoną w postępowaniu nr ZP3/6192/25, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy oraz wymogami i warunkami określonymi w SWZ nr ZP3/6192/25 stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenia UPS, o którym mowa w ust. 1 na własny koszt i ryzyko do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań) oraz wykonać w tej lokalizacji pozostałe czynności objęte przedmiotem Umowy.

- W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać próby techniczne, pomiary, badania i testy urządzeń i aparatury objętych przedmiotem Umowy. Przekazanie do odbioru urządzeń i aparatury, będących przedmiotem Umowy, nastąpi po pozytywnym zakończeniu przez Wykonawcę prób technicznych i ich uruchomieniu.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy ma obowiązek unieszkodliwienia zużytych baterii akumulatorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, jak również dostarczyć Zamawiającemu kartę przekazania odpadu.

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczany w ramach przedmiotu Umowy sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i użytkowe, jak również spełnia odpowiednie normy i posiada ważne certyfikaty, atesty, oznaczenia, dokumenty, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jak również jest dopuszczony zgodnie z nimi do obrotu handlowego na obszarze RP.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie elementy zamontowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu Umowy spełniają wymagania producenta danego zasilacza UPS.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców/ Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy, wymienione w załączniku nr 1 do Umowy, podwykonawcom: …………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do zawierania umów z podwykonawcami na takich warunkach (w szczególności poprzez umieszczenie w nich analogicznych zapisów Umowy, w tym o wymaganym ubezpieczeniu OC), by umowa Wykonawcy z podwykonawcą zapewniała należytą realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Zmiana Umowy polegająca na powierzeniu w trakcie realizacji Umowy wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, nie wskazanym w ofercie Wykonawcy, wymaga wykazania przez Wykonawcę, że podwykonawca spełnia wymagania Zamawiającego wskazane w SWZ, jak również zawarcia przez Wykonawcę stosownego pisemnego aneksu z Zamawiającym, w którym zostanie określona część zamówienia objęta danym podwykonawstwem, nazwa i adres, dane kontaktowe podwykonawcy, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy zgodnie z SWZ, załączone zostanie oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy pracowników przez podwykonawcę na umowę o pracę oraz przedłożone Zamawiającemu zostaną listy tych pracowników wraz ze wskazaniem wymiaru etatu na jaki są zatrudnieni i kopie umów z nimi (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę), pod rygorem nieważności.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia objętego Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego, w celu przekazania swoim pracownikom, informacje wskazane w art. 2071 k.p. (załącznik nr 3 do Umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy na kwotę co najmniej: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i przekazania do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej polisy najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia i dostarczenia do Biura Zamówień Publicznych kopii ważnej nowej polisy ubezpieczeniowej, w terminie 3 dni od daty upływu ważności poprzedniej polisy. Niedostarczenie przez Wykonawcę kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej spełniającej powyższe warunki w wyżej określonych terminach stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez Zamawiającego bez dodatkowego wezwania, z winy Wykonawcy, w terminie 60 dni od upływu ww. danego terminu.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji prac. W wypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej. Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

2. CAŁKOWITA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ UMOWY

- Całkowita wartość Umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) brutto: …………………….. PLN

- Umowa zawiera podatek VAT ……. poz.  …….

- Wyżej wskazane wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym m. in. podatek VAT, opracowanie dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie, koszt demontażu, utylizacji, dostawy przedmiotu Umowy, instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania przedmiotu Umowy.

3.	TERMIN DOSTAWY.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w miejscu użytkowania wskazanym w § 1 ust. 2 Umowy w terminie nie dłuższym niż … tygodni (max. 12 tygodni) od dnia zawarcia Umowy.

- W razie zaistnienia po stronie Zamawiającego sytuacji uzasadniającej okresowe przerwanie prac, której, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, Strony uzgodnią nowy termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, wydłużony o taki sam okres, jak ten, w którym nastąpiło przerwanie prac.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo w terminach uzgodnionych z Wykonawcą dane niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, jakich brak się wyłoni w trakcie wykonywania Umowy, a których nie można było uprzednio przewidzieć.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, w tym wad, co do jakości towaru lub wykonania przedmiotu Umowy, braku wymaganych dokumentów lub zamówionej ilości przedmiotu Umowy podczas dokonywania jego odbioru, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest ponownie wykonać przedmiot Umowy w sposób uwzględniający zgłoszone zastrzeżenia w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wyznaczenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie powoduje zmiany terminu wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1. Przedmiot umowy uważa się za odebrany w przypadku, gdy Zamawiający podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń.

- Po wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym po dostawie przedmiotu Umowy, instalacji, uruchomieni i sprawdzeniu poprawności działania przedmiotu Umowy w miejscu jego użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 4, Strony podpiszą protokół odbioru w 2 egzemplarzach. Protokół ten będzie opatrzony datą, numerem Umowy, informacją o otrzymaniu przez Użytkownika niezbędnej dokumentacji przedmiotu Umowy (w tym karty gwarancyjnej i dokumentacji użytkownika), będzie zawierać specyfikację przedmiotu Umowy oraz numer kontaktowy do Wykonawcy na wypadek awarii, podpis Użytkownika oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy. Protokół będzie również zawierał informację o wykonaniu wszystkich czynności objętych przedmiotem Umowy.

- Jeden egzemplarz protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi, a drugi zachowuje dla siebie.

- Za dni robocze uważa się dni pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Z ramienia Zamawiającego za realizację Umowy (Użytkownik) będzie odpowiadać: …………………..

- Z ramienia Wykonawcy za realizację Umowy będzie odpowiadać ……………………….

4. WYMAGANE DOKUMENTY DOSTAWY

- Dokumentem stanowiącym podstawę do otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę będzie oryginał faktury VAT, obustronnie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty, w tym dokumenty gwarancyjny, dokumentację sprzętu, karty przekazania odpadów dotyczące zutylizowanego sprzętu i materiałów objętych przedmiotem Umowy, dokumentacje powykonawczą (tzn. certyfikaty, wyniki pomiarów i testów), deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń.

- Faktura zostanie wystawiona na: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

- Faktura musi być opatrzona numerem Umowy ZP3/6192 oraz nazwą jednostki, dla której został zrealizowany przedmiot Umowy.

5. GWARANCJA I SERWIS

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy bez zastrzeżeń. Gwarancja producenta jest sprawowana za pośrednictwem Wykonawcy. Okres gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu o czas wykonywania ich naprawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie od kosztów własnych, do usuwania wszelkich nieprawidłowości w przedmiocie Umowy. Gwarancja w szczególności obejmuje koszt części i serwisu. Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania przedmiotu Umowy. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem użytkowania urządzenia, koszty demontażu, ponownej instalacji i transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy lub jego części ponosi Wykonawca.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Zamawiający, w okresie gwarancji i rękojmi, uprawniony jest do usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wad nieusuniętych przez niego w wyznaczonym terminie (bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy). Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zlecenie naprawy osobie trzeciej nie wpływa na zakres gwarancji.

- Postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej niezgodne z Umową są nieważne. Wówczas obowiązują odpowiednie zapisy Umowy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071, z późn. zm.), dalej zwanym „k.c.”.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na część przedmiotu Umowy wykonaną do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. Gwarancja jakości udzielana jest zgodnie z niniejszym paragrafem licząc od daty odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada autoryzację producenta zasilaczy UPS objętych przedmiotem Umowy, jest upoważniony do serwisowania i wsparcia oraz gwarantuje materiały serwisowe i części zamienne.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego jednorazowo po prawidłowym zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy, wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy (potwierdzonym podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy), na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na właściwy rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie 21 dni od daty dostarczenia  obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru i otrzymania przez Zamawiającego oryginału wystawionej faktury VAT. Jeśli obustronnie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru i oryginał wystawionej faktury VAT nie zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę jednocześnie to termin płatności biegnie od daty dostarczenia dokumentu, który trafił do Zamawiającego później.

- Zamawiający może dokonać zapłaty należności wynikającej z faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą o VAT”, na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku wskazanym w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Strony są obowiązane zastosować mechanizm podzielonej płatności.

- Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 listopada2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.) Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, bez zastrzeżeń.

- W związku z realizacją Umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpłatny dostęp do mediów (woda, energia elektryczna). Ww. opłaty będą rozliczane wg wskazań liczników.

- Zapłata należności za dostęp do mediów nastąpi na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiającego, na podstawie faktur za dostawę energii elektrycznej oraz za dostawę wody wystawionych Zamawiającemu przez podmioty dostarczające. Refaktury płatne będą przelewem na konto Zamawiającego wskazane na refakturach w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych refaktur.

- W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot Umowy, Strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany Umowy w tym zakresie zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy. Zamawiający zapłaci podatek VAT w wysokości obliczonej na podstawie stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę.

7. KARY UMOWNE

1.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % łącznej wartości brutto Umowy, określonej w § 2 ust. 1 Umowy;

b) za zwłokę w prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy (niezależnie od tego jakiej części przedmiotu Umowy dotyczy zwłoka) - w wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto Umowy, określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w jego prawidłowej realizacji licząc od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

c)  za zwłokę w prawidłowym wykonaniu obowiązków gwarancyjnych - w wysokości 0,1 % całkowitej wartości brutto Umowy, określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

3.    Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający potrąci je w pierwszej kolejności z należności Wykonawcy wynikającej z wystawionej faktury, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

4.  Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. b) nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości brutto Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy.

5.  Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. c) nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości brutto Umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy.

6.    Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie Umowy nie może przekroczyć 50% łącznej wartości Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy.

8. SIŁA WYŻSZA

- Strony Umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej.

- Strona, która powołuje się na działanie siły wyższej jest obowiązana wykazać jej wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 9. ZMIANY W UMOWIE

      - Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Istotna zmiana Umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach przewidzianych w paragrafach poprzedzających Umowy oraz:

- w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

- w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy oraz § 6 ust. 9 Umowy;

- w przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 11 ust 1 Umowy. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do Umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą, iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano;

- w przypadku rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w § 11 ust.1 Umowy. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do Umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano;

- w zakresie potrzeby zmiany parametrów przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzących do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- w innych przypadkach wskazanych w art. 455 p.z.p..

10.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  - Zamawiający w terminie od daty zawarcia Umowy do upływu 3 (trzech) miesięcy liczonych od upływu terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej postanowień przez Wykonawcę, o ile Wykonawca nie usunie skutku takiego naruszenia w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania Umowy.

§ 11. PODWYKONAWCY (jeżeli dotyczy)

Postanowienia dotyczące podwykonawców: (jeżeli dotyczy)

- Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy p.z.p. polega na zasobach firmy …………………… w zakresie …………………………. na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p., a podmiot ten będzie brał udział w realizacji przedmiotu Umowy na zasadzie podwykonawstwa, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem do udostępnienia swoich zasobów stanowiącym załącznik nr … do Umowy.

- W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zobowiązanie nowego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów oraz wykaże, że inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

- W przypadku rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy p.z.p. w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

12.	PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanego „RODO”, zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

- Dla celów związanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.  Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego jest dostępna pod adresem: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0025/586501/Klauzula-informacyjna-reprezentanci-stron-umowy-i-osoby-wskazane-do-kontaktu.pdf.

- Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

13.	POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Strony zgodnie postanawiają, że ogólne warunki umów (OWU) stosowane przez Wykonawcę nie mają zastosowania do Umowy.

- W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy k.c., jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej.

- Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią, a które nie mogą być załatwione w sposób polubowny, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wymienione w Umowie załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Umowę zawarto w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby reprezentujące każdą ze Stron/Umowę zawarto w formie pisemnej, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron (usunąć zbędne postanowienie).

- Za datę zawarcia Umowy zawieranej w formie elektronicznej uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą Stronę, która podpisuje się jako ostatnia.

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA