Bydgoszcz dnia: 2025-12-08

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 9373/25

Sprawa nr: 135/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Integracja i rozbudowa posiadanych systemów informatycznych świadczeniodawcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 135/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Pytanie nr 1 W OPZ Zamawiający opisał w etapie 1 następujący zakres: Wdrożenie rozszerzonego katalogu EDM jest niezbędne w celu dostosowania systemu HIS do aktualnych wymogów prawnych i organizacyjnych określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Rozbudowa zakresu dokumentacji umożliwi prowadzenie pełnej i zgodnej z przepisami dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, co przełoży się na poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem oraz sprawniejsze rozliczanie świadczeń zdrowotnych. LP; Opis przedmiotu zamówienia; Wymóg (T/N). 1; W ramach realizacji rozbudowy posiadanego systemu HIS, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i wdrożył funkcjonalność umożliwiającą tworzenie dziewięciu nowych typów dokumentów elektronicznych tj. e-skierowanie, e-recepta, itp. Dokumenty te muszą być generowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami formalnymi i technicznymi, w formatach wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Rozszerzenie to powinno zapewniać pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz interoperacyjność z pozostałymi komponentami systemu informatycznego Zamawiającego. Zgodnie z założeniami w przypadku, gdy dana poszczególne elementy nie dotyczą szpitala (np. nie prowadzą ratownictwa w rozumieniu LPR) możliwe jest pominięcie tych dokumentów. Na dzień ogłoszenia OPZ CeZ opublikował tylko formaty dla zadań 4 i 5. W przypadku, gdy nie będą dostępne na dzień zakończenia projektu formaty tych dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia w ramach pakietu serwisowego nie później niż w ciągu 4 miesięcy po ogłoszeniu schematronu przez CeZ. Punkty oznaczone jako opcjonalne nie dotyczą szpitala, ponieważ te dane CeZ w zakresie pkt 6 będzie realizował samodzielnie a zadania 8 i 9 dotyczą wyłącznie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.; T. 2; Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (e-DILO); T. 3; Plan leczenia onkologicznego; T. 4; Wyniki i opisy badań histopatologicznych; T. 5; Wyniki i opisy badań cytologicznych; T. 6; Patient Summary (Karta zdrowia pacjenta) - POBIERANIE z CeZ; T. 7; Karta opieki kardiologicznej (e-KOK); T. 8; Karta medycznych czynności ratunkowych - POBIERANIE z CeZ; T. 9; Karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego - POBIERANIE z CeZ; T. 10; Dokumenty medycyny pracy (dokument orzeczenia i dokument zaleceń); T. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowo rozumiemy te zapisy: - W przypadku pkt 2, 3 oraz 7 mowa jest o możliwości generowania zasobów FHIR. Na chwilę obecną nie ma jednak żadnych interfejsów po stronie CeZ/P1, które umożliwiałyby zapis takich danych. Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem w OPZ „Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia w ramach pakietu serwisowego nie później niż w ciągu 4 miesięcy po uruchomieniu funkcjonalności w systemie P1 przez CeZ”? Odpowiedź: Zamawiający uzna. - W przypadku pkt 3 i 4 realizacja takich zadań będzie możliwa po stronie systemu obsługującego patomorfologię, którą realizuje Zamawiający w rozwiązaniu KS-SOLAB. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - W przypadku pkt 6 Patient Summary – taka funkcjonalność pobierania danych z systemu P1 możliwa jest poprzez rozwiązanie EDMSuite. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - W przypadku pkt 8 i 9, dotyczących szeroko rozumianych funkcji realizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ostatnie wytyczne CeZ mówią o tym, że przygotowane dokumenty w formie CDA będą przesyłane do Zamawiającego w formie mailowej. Na chwilę obecną nie ma jednak tej funkcjonalności po stronie CeZ, dlatego zgodnie z obecną wykładnią CeZ czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w zakresie tych dwóch dokumentów będzie je otrzymywał mailowo? Odpowiedź: Tak. e) W przypadku pkt 10 nie jest określony format dokumentów pomimo deklaracji terminu ze strony CeZ. Czy w obecnym stanie, Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu zgodnie z zapisem OPZ: „W przypadku, gdy nie będą dostępne na dzień zakończenia projektu formaty tych dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia w ramach pakietu serwisowego nie później niż w ciągu 4 miesięcy po ogłoszeniu schematronu przez CeZ.” ? Odpowiedź: Tak. Pytanie nr 2 W OPZ Zamawiający szczegółowo opisał sposób przygotowania i dostarczenia próbki. W związku z brakiem możliwości zaimplementowania na próbce niektórych funkcjonalności, które wymagają wytworzenia (jak wskazane w pytaniu nr 1 formaty) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał oceny próbki w sposób racjonalny i brak takich oczywistych funkcji, które nie mogły być fizycznie dostarczone z przyczyn niezależnych od wykonawcy, nie będzie skutkował odrzuceniem oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał prezentacji na próbce funkcjonalności formatów ( jak wskazane w pytaniu nr 1), które dopiero mają być opublikowane przez CeZ. Zamawiający podkreśla, że użyte w załączniku nr 14 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia sformułowanie „System musi umożliwiać zademonstrowanie wg uprzednio przygotowanego scenariusza (…)”, należy interpretować w ten sposób, że wszystkie funkcjonalności opisane w poszczególnych etapach ( z wyłączeniem formatów wskazanych w pytaniu nr 1) mają zostać zaprezentowane na próbce. Pytanie nr 3 W OPZ Zamawiający w ramach ETAPU 7: „rozbudowa posiadanego systemu informatycznego o mechanizmy wspierające wytwarzanie leków cytostatycznych wraz z ich wdrożeniem i szkoleniem” wskazał, iż oczekuje integracji systemu do produkcji leków onkologicznych z posiadanym systemem magazynowym. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający może zrezygnować z takiej funkcjonalności lub jeżeli jednak Zamawiający uznaje to za kluczowe, czy Zamawiający przedstawi format integracji z obecnym systemem oraz pokryje koszty wykonania interfejsu integracyjnego? Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy leży obowiązek dokonania takiej integracji jaką opisał Zamawiający. Z uwagi na fakt, że leki wykorzystywane do chemioterapii są drogie, kluczowym jest zarządzanie nimi również z punktu widzenia magazynowego. Wobec tego Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania. W zakresie potencjalnych interfejsów Wykonawca może zwrócić się do firmy KAMSOFT w celu udostępnienia takich interfejsów. Szpital posiada określony format, w przypadku podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym taki dokument zostanie mu udostępniony przez Zamawiającego. Nie jest on dystrybuowany na tym etapie, ponieważ Szpital nie ma upoważnienia do dystrybuowania takich dokumentów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby Wykonawca wcześniej zwrócić się bezpośrednio do Producenta.

PYTANIE NR 2 Załącznik 11 - SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA IT Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na tablety wraz z akcesoriami. Z uwagi na fakt, iż wiodący producenci nie udzielają rozszerzonej gwarancji na akcesoria typu pokrowce, etui, klawiatury i stacje dokujące czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tabletów z 36 miesięczną gwarancją, natomiast pokrowce posiadające wbudowaną klawiaturę oraz stacje dokujące z gwarancją producenta wynoszącą 12 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. PYTANIE NR 3: Załącznik nr 12 – Projekt Umowy - § 2 ust. 9 Zgodnie z § 2 ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przynajmniej dwa razy w roku sprawdzenia poprawności konfiguracji bazy danych pod kątem wydajności i bezpieczeństwa. Zamawiającemu przysługuje prawo domagania się dodatkowej optymalizacji w przypadku zauważalnego spadku wydajności działania oprogramowania. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyłącznie rozbudowę i wdrożenia funkcjonalne systemu HIS (ETAP 1–7), a nie administrację bazą danych ani utrzymanie infrastruktury serwerowej. Weryfikacja bezpieczeństwa i wydajności całego środowiska bazodanowego stanowi obowiązek Zamawiającego wynikający m.in. z NIS2. Nałożenie na Wykonawcę obowiązków administracyjnych i bezpieczeństwa, których nie obejmuje umowa, narusza zasadę proporcjonalności z art. 16 Pzp oraz uniemożliwia oszacowanie zakresu świadczenia na etapie składania oferty. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie § 2 ust. 9 w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest wykonać przynajmniej dwa razy w roku przeglądu poprawności konfiguracji bazy danych w zakresie parametrów wpływających na prawidłowe działanie i wydajność dostarczonego oprogramowania, natomiast elementy dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury, systemów operacyjnych i środowiska bazodanowego pozostają po stronie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia spadku wydajności przez Zamawiającego Wykonawca dokonuje analizy działania samego oprogramowania, a jeżeli przyczyna leży po stronie infrastruktury serwerowej lub silnika bazy danych, informuje o tym Zamawiającego wraz ze wskazaniem obszaru wymagającego działań po jego stronie. Ocena elementów związanych z bezpieczeństwem infrastruktury, systemów operacyjnych oraz środowiska bazodanowego pozostaje po stronie Zamawiającego zgodnie z jego obowiązkami w zakresie cyberbezpieczeństwa.” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 2 ust. 9 pierwotnie opublikowanego projektu umowy i nadaje mu brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest wykonać przynajmniej dwa razy w roku przeglądu poprawności konfiguracji bazy danych w zakresie parametrów wpływających na prawidłowe działanie i wydajność dostarczonego oprogramowania, natomiast elementy dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury, systemów operacyjnych i środowiska bazodanowego pozostają po stronie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia spadku wydajności przez Zamawiającego Wykonawca dokonuje analizy działania samego oprogramowania, a jeżeli przyczyna leży po stronie infrastruktury serwerowej lub silnika bazy danych, informuje o tym Zamawiającego wraz ze wskazaniem obszaru wymagającego działań po jego stronie. Ocena elementów związanych z bezpieczeństwem infrastruktury, systemów operacyjnych oraz środowiska bazodanowego pozostaje po stronie Zamawiającego zgodnie z jego obowiązkami w zakresie cyberbezpieczeństwa.” Zaktualizowany projekt umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany zostanie opublikowany pod nazwą „Projekt umowy AKTUALNY” Pytanie nr 2 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy - § 2 ust. 6 lit d) Czasy reakcji na zgłoszenia: • awaria wymagająca odtworzenia systemu z kopii zapasowej – podjęcie działania do 1 godziny; usunięcie w 4 godziny, • „możliwość pracy w systemie, ale funkcjonalność działa nieprawidłowo” – podjęcie działań do 4 godzin; usunięcie błędu do 24 godzin, • pozostałe zgłoszenia podstawowe – podjęcie działań do 24 godzin, usunięcie usterki do 8 dni roboczych. Obecne brzmienie odwołuje się do pojęć niezdefiniowanych („możliwość pracy w systemie”, „funkcjonalność działa nieprawidłowo”), co tworzy: ryzyko dowolnej interpretacji, ryzyko nakładania kar umownych przy braku jednoznacznych kryteriów, brak jasnego rozgraniczenia między awarią, usterką, dysfunkcją oraz ograniczeniem pracy systemu. W systemach medycznych i szpitalnych precyzyjna klasyfikacja incydentów jest standardem — bez niej czasy reakcji i SLA nie mogą być stosowane w sposób obiektywny i weryfikowalny. W celu zapewnienia jednoznaczności, proporcjonalności oraz minimalizacji ryzyk po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, konieczne jest wprowadzenie jasnych definicji poziomów incydentów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie katalogu zdarzeń poprzez wprowadzenie poniższych definicji, tak aby czasy reakcji i usunięcia były przypisane do jednoznacznie określonych stanów systemu? Proponowane definicje: 1. Stan Krytyczny – nieprawidłowe działanie Produktu na większości stanowisk Zamawiającego powodujące całkowity brak możliwości korzystania z Produktu albo takie jego ograniczenie, że Produkt nie spełnia podstawowych funkcji (uniemożliwia bieżącą działalność Zamawiającego). Przykłady: brak możliwości uruchomienia, brak odczytu/zapisu w bazie danych, utrata danych lub utrata spójności danych, brak logowania przy działającym środowisku, niedostępność kluczowych funkcji Produktu. 2. Stan Awaryjny – nieprawidłowe działanie Produktu powodujące ograniczenie korzystania z Produktu, przy zachowaniu zdolności do wykonywania jego podstawowych funkcji. Przykłady: działanie odmienne od Dokumentacji lub uzyskiwanie błędnych wartości przy zachowanej możliwości pracy; niedostępność funkcji niekrytycznych. 3. Usterka – nieprawidłowe działanie Produktu, które nie powoduje ograniczenia korzystania z Produktu. Przykład: niejasności interpretacji danych lub prezentacji wyników. 4. Dysfunkcja – działanie Produktu powodujące niewygodę lub uciążliwość obsługi zgłaszaną przez większość użytkowników, przy czym nie jest nią działanie odmienne od przyzwyczajeń Zamawiającego lub subiektywnych oczekiwań. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 6 lit. d) pierwotnie opublikowanego projektu umowy i nadaje mu brzmienie: d) przyjmowania zgłoszeń dotyczących problemów związanych z używaniem zakupionego na niżej określonych zasadach: Czasy reakcji na zgłoszenia - czas reakcji w przypadku Stanu Krytycznego wymagającej odtworzenia systemu z kopii zapasowej (nieprawidłowe działanie Produktu na większości stanowisk Zamawiającego powodujące całkowity brak możliwości korzystania z Produktu albo jego ograniczenie; Produkt nie spełnia podstawowych funkcji - uniemożliwia bieżącą działalność Zamawiającego) – podjęcie działania do – 1 godziny; przywrócenie działania systemu i usunięcie – 4 godziny. - czas reakcji w przypadku Stanu Awaryjnego – nieprawidłowe działanie Produktu powodujące ograniczenie korzystania z Produktu, przy zachowaniu zdolności do wykonywania jego podstawowych funkcji – podjęcie działań do 4 godzin, przywrócenie systemu i usunięcie błędu – 24 godziny; - pozostała część zgłoszeń jakim jest Usterka lub Dysfunkcja - nieprawidłowe działanie Produktu, które nie powoduje ograniczenia korzystania z Produktu lub działanie Produktu powodujące niewygodę lub uciążliwość obsługi zgłaszaną przez większość użytkowników, przy czym nie jest nią działanie odmienne od przyzwyczajeń Zamawiającego lub subiektywnych oczekiwań: podjęcie działania do 1 dnia roboczego, usunięcie usterki – 8 dni roboczych Zaktualizowany projekt umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany zostanie opublikowany pod nazwą „Projekt umowy AKTUALNY” Pytanie nr 3 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy - § 2 ust. 6 Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w § 2 ust. 6 lit i) o treści: i) Udostępnienia systemu zgłoszeń, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie mógł informować Wykonawcę o błędach oprogramowania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zapisu. Zaktualizowany projekt umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany zostanie opublikowany pod nazwą „Projekt umowy AKTUALNY” Pytanie nr 4 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy - § 3 ust. 1 Zgodnie z § 3 ust. 1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi objętej niniejszą umową, chyba, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Powyższe postanowienie stanowi znaczne zaostrzenie odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do domyślnej zasady winy określonej w Kodeksie Cywilnym, zbliżając ją do zasady ryzyka i drastycznie ograniczając możliwość zwolnienia się od odpowiedzialności wyłącznie do przypadków wyłącznej winy Zamawiającego. Taki zapis nie ma uzasadnienia biznesowego i jest wprost niekorzystny dla Zamawiającego, ponieważ: • Przyjęcie tak ostrej zasady odpowiedzialności zmusza Wykonawcę do wliczenia w cenę oferty maksymalnie szerokiego ryzyka, co podnosi koszt realizacji Projektu. • Ostre warunki odpowiedzialności zniechęcają część profesjonalnych Wykonawców do składania ofert, co ogranicza konkurencyjność postępowania i może pozbawić Zamawiającego dostępu do optymalnych rozwiązań rynkowych. Ponadto zasady dotyczące odpowiedzialności Stron w umowach IT były przedmiotem rozważań w ramach dokumentu pt. „Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi Priorytetowej POIG, zwanego dalej „Analizą dobrych praktyk , który to dokument został opracowany przy współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] z Urzędem Zamówień Publicznych. Zgodnie z treścią ww. dokumentu wskazuje się, że w interesie Zamawiającego powinno być umowne ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (wskazuje się na potencjalne ograniczenie liczby złożonych ofert, a także znaczny wzrost kosztów danego projektu z uwagi na zwiększenie przez potencjalnych Wykonawców ceny swojej oferty w celu pokrycia wszystkich swoich potencjalnych ryzyk). Dokument ten jednoznacznie wskazuje, że „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy.” „Ponadto, standardowo w umowach IT, odpowiedzialność́ stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony. Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów postanowień §3 ust. 1 , w następujący proponowany sposób: „W najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie odpowiedzialność materialna Wykonawcy z tytułu realizacji niemniejszej Umowy ograniczona jest do wysokości wartości wynagrodzenia netto określonego w §1 ust.4. Umowy. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła.” Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis § 3 ust. 1 pierwotnie opublikowanego projektu umowy. Zaktualizowany projekt umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany zostanie opublikowany pod nazwą „Projekt umowy AKTUALNY” Pytanie nr 5 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy - § 3 (zapisy dotyczące gwarancji) Gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym, którego treść – zgodnie z art. 577 § 1 i 2 k.c. – określa oświadczenie gwaranta, a więc wykonawcy. Treść umowy powinna zatem obejmować pełne i jednoznaczne określenie zakresu gwarancji, w tym sytuacji, w których gwarancja nie ma zastosowania. Brak takich postanowień prowadzi do nieuzasadnionego rozszerzenia odpowiedzialności wykonawcy na obszary całkowicie niezależne od niego, takie jak: • błędy użytkownika, • awarie infrastruktury Zamawiającego, • ingerencje osób trzecich, • działanie programów obcego pochodzenia, • utrata danych wynikająca z nieprawidłowej eksploatacji. Tak szeroka, nieograniczona gwarancja byłaby sprzeczna z zasadą proporcjonalności (art. 16 Pzp) oraz nie odpowiada realiom technicznym – zwłaszcza, że Produkt współpracuje z infrastrukturą i oprogramowaniem, nad którymi Wykonawca nie sprawuje żadnej kontroli. Doprecyzowanie klauzul gwarancyjnych jest konieczne dla zachowania przejrzystości odpowiedzialności i prawidłowego wykonywania umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisów dotyczących gwarancji o sytuacje, w których gwarancja nie ma zastosowania, poprzez dodanie następującej treści: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie obejmuje: 1) zawartości baz danych powstałych u Zamawiającego w rezultacie eksploatacji dostarczonego systemu (dalej zwanego Produktem), 2) treści programów obcego pochodzenia dołączonych do Produkt przez Wykonawcę, 3) zawartości plików danych związanych z programami obcego pochodzenia, 4) innych programów dołączonych do Produktu przez Zamawiającego. Gwarancja nie obejmuje także wadliwej pracy Produktu, jeżeli jej przyczyną jest: 1. eksploatacja Produktu lub infrastruktury przez Zamawiającego niezgodnie z Dokumentacją Użytkownika, 2. nieprzestrzeganie zasad Eksploatacji Produktu, w szczególności dotyczących wykonywania kopii zapasowych i ochrony danych, 3. utrata danych spowodowana wadliwym działaniem instalacji elektrycznej lub awariami sprzętu komputerowego pozostającego poza zakresem odpowiedzialności Wykonawcy, 4. awarie powstałe wskutek instalacji innego oprogramowania na sprzęcie Zamawiającego, 5. uszkodzenie baz danych lub plików Produktu spowodowane ingerencją osób trzecich nieautoryzowanych przez Producenta. Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na uzupełnienie zapisów dotyczących gwarancji Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie obejmuje: - zawartości baz danych powstałych u Zamawiającego w rezultacie eksploatacji dostarczonego systemu (dalej zwanego Produktem), chyba że uszkodzenie, utrata lub niepoprawność zawartości baz danych wynika bezpośrednio z Wady Produktu, w szczególności z błędu logicznego w kodzie lub nieprawidłowego działania mechanizmów zarządzania danymi dostarczonych przez Wykonawcę - treści programów obcego pochodzenia dołączonych do Produktu przez Wykonawcę, jednakże gwarancja obejmuje poprawność i stabilność integracji tego oprogramowania z Produktem oraz potwierdzenie, że użyte wersje oprogramowania obcego są aktualnie wspierane przez ich pierwotnych producentów. - zawartości plików danych związanych z programami obcego pochodzenia, chyba że wadliwa zawartość tych plików jest efektem błędu w mechanizmach generowania lub przetwarzania danych zawartych w Produkcie - innych programów dołączonych do Produktu przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca wykaże istnienie bezpośredniego związku przyczynowego między instalacją lub modyfikacją tego oprogramowania a powstaniem Wad Produktu, a Zamawiający nie poinformował Wykonawcy o planowanych zmianach w środowisku operacyjnym Produktu Gwarancja nie obejmuje także wadliwej pracy Produktu, jeżeli jej przyczyną jest: - eksploatacja Produktu lub infrastruktury przez Zamawiającego niezgodnie z Dokumentacją Użytkownika, - nieprzestrzeganie zasad Eksploatacji Produktu, w szczególności dotyczących wykonywania kopii zapasowych i ochrony danych, - utrata danych spowodowana wadliwym działaniem instalacji elektrycznej lub awariami sprzętu komputerowego pozostającego poza zakresem odpowiedzialności Wykonawcy, - awarie powstałe wskutek instalacji innego oprogramowania na sprzęcie Zamawiającego, - uszkodzenie baz danych lub plików Produktu spowodowane ingerencją osób trzecich nieautoryzowanych przez Producenta. Zaktualizowany projekt umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany zostanie opublikowany pod nazwą „Projekt umowy AKTUALNY” Pytanie nr 6 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy - § 8 ust. 1 lit a) - d) Obecny układ kar prowadzi do nielogicznej i nieproporcjonalnej sytuacji: • kara za najpoważniejszy incydent (awaria krytyczna) wynosi 0,01%, • natomiast kara za zgłoszenia mniej istotne wynosi aż 0,5% za godzinę — czyli 50 razy więcej. Takie rozłożenie nie odzwierciedla rzeczywistych priorytetów reakcji serwisowej, jak również nie pozostaje w zgodzie z zasadą proporcjonalności z art. 16 Pzp. Dodatkowo w pytaniu nr 2 wnieśliśmy o doprecyzowanie definicji zdarzeń serwisowych (Stan Krytyczny, Stan Awaryjny, Usterka), co pozwala na obiektywne przypisanie kar do określonych poziomów incydentów. W celu zapewnienia równowagi kontraktowej oraz adekwatności do skali zdarzeń proponujemy dostosowanie wysokości kar do zaproponowanych poziomów incydentów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie wysokości kar umownych do skali istotności incydentów, zgodnie z definicjami zaproponowanymi w pytaniu nr 2 poprzez zmianę stawek kar w następujący sposób: c) 0,05% wartości brutto umowy – za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu reakcji dla incydentów kwalifikowanych jako Stan Krytyczny (zgodnie z definicją wskazaną w pytaniu nr 2). d) 0,01% wartości brutto umowy – za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu reakcji dla incydentów kwalifikowanych jako Stan Awaryjny albo Usterka (zgodnie z definicjami wskazanymi w pytaniu nr 2). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie wysokości kar umownych do skali istotności incydentów w następujący sposób: - 0,05% wartości brutto umowy - za każdą rozpoczętą godzinę za przekroczenie czasu reakcji określonego w §2 ust. 7 ppkt. d) dla Stanu Krytycznego (gdy Zamawiający nie ma możliwości pracy w systemie); - 0,01% wartości brutto umowy - za każdą rozpoczętą godzinę przy przekroczeniu czasu reakcji określonego w §2 ust. 7 ppkt. d) dla Stanu Awaryjnego - 50,00 zł brutto - za każdy rozpoczęty dzień przy przekroczeniu czasu reakcji określonego w §2 ust. 7 ppkt. d) dla Usterki i Dysfunkcji Zaktualizowany projekt umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany zostanie opublikowany pod nazwą „Projekt umowy AKTUALNY” Pytanie nr 7 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy - § 10 ust. 4 W celu zachowaniu równowagi kontaktowej Stron, czy Zamawiający zgodzi się w § 10 ust. 4 wprowadzić symetryczne zapisy dotyczące obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego, poprzez zastąpienie słowa Wykonawca słowem Strony? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 8 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy - § 12 ust. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie właściwości sądu według siedziby powoda? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 9 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy – dodanie procedury odbiorowej W związku z analizą zapisów projektu umowy oraz OPZ, Wykonawca zwraca uwagę, że postanowienia dotyczące odbioru przedmiotu umowy nie zawierają szczegółowej procedury odbiorowej ani jednoznacznych zasad weryfikacji poprawności wykonania poszczególnych etapów/dostaw. Brak takich regulacji może prowadzić do rozbieżnych interpretacji, wydłużenia procesu odbiorów, a w konsekwencji – do powstawania sporów co do terminowości i należytego wykonania umowy. W celu zapewnienia transparentności, przewidywalności oraz równowagi kontraktowej, konieczne jest doprecyzowanie przebiegu procedury odbiorowej. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie dodatkowego paragrafu do umowy z procedurą odbiorową o treści: § …. - Odbiory – Procedura Odbiorowa 1. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o protokole odbioru stosuje się niżej opisaną procedurę odbiorową. 2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 4. Podpisanie protokołu odbioru w opcji „odbiór”, bez uwag, przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie kompletności i prawidłowości wykonania Umowy przez Wykonawcę w zakresie stanowiącym przedmiot odbioru. 5. Zamawiający może odmówić podpisania danego protokołu wyłącznie w sytuacji, gdy sformułuje w protokole swoje uwagi, wnioski, zalecenia wskazujące na nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę w zakresie stanowiącym przedmiot odbioru, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia przystąpienia przez Strony do odbioru. Wnioski, uwagi, zalecenia muszą zawierać uzasadnienie i nie mogą dotyczyć okoliczności niedotyczących Wykonawcy lub przez niego niezawinionych. 6. Nieprzystąpienie do odbioru przez Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej albo niepodpisanie protokołu odbioru lub podpisanie protokołu odbioru w opcji „brak odbioru” bez sformułowania przez Zamawiającego uwag, wniosków, zaleceń zgodnie z ust. 5 powyżej i w terminie tam wskazanym, wywołuje skutki równoznaczne z podpisaniem protokołu odbioru w opcji „odbiór” bez uwag. 7. W przypadku skutecznego wniesienia uwag, wniosków, zaleceń Wykonawca wykonuje dodatkowe prace zgodnie ze sformułowanymi uwagami, wnioskami lub zaleceniami. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Komitet Sterujący określa termin, w jakim Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag, wniosków oraz zaleceń Zamawiającego, przy czym Strony ustalą termin następnego odbioru, zgodnie z procedurą odbiorową określoną w niniejszym paragrafie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 10 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy - § 3 ust. 3 W celu doprecyzowania zasad zdalnego dostępu do zasobów, czy Zamawiający zgodzi się: 1) zmienić § 3 ust. 3 poprzez dodanie po kropce zdania: Zasady zdalnego dostępu do zasobów określa Załącznik nr …. do Umowy. 2) Dodać załącznik z zasadami dostępu zdalnego o treści: LOKALIZACJE OBJĘTE ZDALNY DOSTĘP DO ZASOBÓW LOKALIZACJE Lp.; NAZWA LOKALIZACJI; ADRES LOKALIZACJI; KOD; OPIS. 1; 01. 2; 02. ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW SPECYFIKACJA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO. Data i godzina nadania zlecenia:; Każdorazowo wynika z treści zgłoszenia wprowadzonego w serwisie/systemie zgłoszeń ………... Serwis dostępny jest pod adresem …………………………………... Dane zlecającego – imię i nazwisko:. Dane zlecającego – telefon kontaktowy:. Dane zlecającego – adres e- mail:. Protokół połączenia (pulpit zdalny, połączenie do bazy danych); Adres IP lub nazwa DNS, port:; Udostępniony przez Klienta / Zamawiającego.; Dane do uwierzytelniania połączenia (identyfikator / hasło): Hasło powinno zostać uzgodnione i przekazane innym kanałem komunikacji (np. telefon/sms); Udostępnione przez Klienta / Zamawiającego.. Nazwa oprogramowania:; Posiadane przez Klienta / Zamawiającego, zgodnie z wykazem dostępnym w serwisie , udostępnione przez Klienta / Zamawiającego.. Wersja oprogramowania:. Dostęp do bazy danych:; Dane do uwierzytelniania połączenia (identyfikator / hasło): Hasło powinno zostać uzgodnione i przekazane innym kanałem komunikacji (np. telefon/sms).; Udostępnione przez Klienta / Zamawiającego. Data i godzina udostępnienia połączenia: (od – do); Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 Dni Roboczych od dnia wejścia w życie Umowy. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania Umowy. Szczegóły połączeń każdorazowo wynikają z treści zgłoszenia wprowadzonego w serwisie ……. Serwis …… dostępny jest pod adresem ………………... 1. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł. 2. W przypadku zgłoszenia Stanu Krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie Zdalnego Dostępu. 3. Podczas Zdalnego Dostępu Wykonawca może realizować wszystkie usługi objęte Umową. 4. Wykonawca ma obowiązek natychmiast poinformować Zamawiającego o zakończeniu prac na zdalnym połączeniu. 5. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca: 1. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji Umowy; 2. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji Umowy; 6. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż wymienione w niniejszym załączniku. 7. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń: 1) VPN – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez bezpieczny kanał VPN; 2) Udostępnienie terminala – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez bezpieczny terminal; 3) Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez IP i port pozwalający na komunikację z bazą danych. 4) Za pomocą aplikacji Team Viewer, Radmin. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 11 Załącznik nr 12 – Projekt Umowy Dostarczane moduły stanowią oprogramowanie standardowe producenta, a nie rozwiązania dedykowane. Z tego powodu zakres licencji na korzystanie z produktu musi wynikać z: • licencji producenta dołączonej do plików instalacyjnych, albo • licencji opublikowanej bezpośrednio w systemie. Jest to standard rynkowy i prawny w przypadku dostarczania oprogramowania gotowego (COTS). Brak jednoznacznego wskazania tej zasady może powodować: • rozbieżności interpretacyjne, • ryzyko korzystania z produktu niezgodnie z prawem autorskim, • nadmierne obciążenie Wykonawcy obowiązkami licencyjnymi, które nie są możliwe do wykonania poza ramami licencji producenta. Dla przejrzystości obowiązków stron oraz bezpieczeństwa prawnego Zamawiającego konieczne jest jednoznaczne potwierdzenie, że udzielana licencja będzie licencją producenta. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy jednoznacznego zapisu określającego, że licencja na dostarczony system jest udzielana na zasadach wynikających z licencji producenta, zgodnie z treścią dostarczaną wraz z plikami instalacyjnymi lub opublikowaną w produkcie, w następującym brzmieniu: „Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji lub sublicencji na użytkowanie dostarczonego systemu (Licencja), zgodnie z warunkami licencji producenta, dostarczonymi wraz z plikami instalacyjnymi dostarczanego systemu lub opublikowanymi w produkcie.” Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na dodanie zaproponowanego zapisu. Zaktualizowany projekt umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany zostanie opublikowany pod nazwą „Projekt umowy AKTUALNY” Pytanie nr 12 Załącznik nr 13 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych - § 2 ust. 1 Czy Zamawiający zgodzi się dodać do umowy powierzenia przetwarzania danych definicję danych osobowych odwołującą się do RODO o treści: „Dane osobowe -zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.” Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 2 Definicje pkt 1., który otrzymuje brzmienie: § 2 Definicje - „Dane osobowe” - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.” zebrane w celu realizacji umowy z dnia........................................... Pytanie nr 13 Załącznik nr 13 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych - § 4 ust. 6 lit c) i d) Czy Zamawiający może potwierdzić, że wykonywanie prawa kontroli przez Zamawiającego będzie następować przede wszystkim poprzez żądanie pisemnych wyjaśnień od Wykonawcy, a audyty w postaci inspekcji (tj. w siedzibie Wykonawcy) będą miały miejsce przypadku, gdy pozyskanie niezbędnych informacji przez Zamawiającego będzie niemożliwe w inny sposób? Administrator, zgodnie z RODO, ma prawo przeprowadzić kontrolę przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający. Przy czym, powyższe uprawnienie nie może być nadużywane i nie może godzić w podstawowe interesy podmiotu Przetwarzającego, w szczególności w zakresie zapewnienia poufności informacji udostępnianych przez podmiot przetwarzający. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiają zgodzi się na modyfikacje § 4 ust. 6 lit c) i d), w następujący sposób: § 4 - B – Obowiązki Stron pkt 6 lit c) i d) c) Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679 – RODO. Wykonywania prawa kontroli przez Administratora będzie następować przede wszystkim poprzez żądanie pisemnych wyjaśnień od Podmiotu przetwarzającego, a audyty w postaci inspekcji (tj. w siedzibie Podmiotu przetwarzającego) będą miały miejsce przypadku, gdy pozyskanie niezbędnych informacji przez Administratora będzie niemożliwe w inny sposób. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. d) Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Możliwość przeprowadzenia każdego z audytów uzależniona jest od podpisania przez odpowiednio Administratora lub audytora przez niego upoważnionego umowy poufności z Administratorem lub audytorem. Ponadto audytorem upoważnionym do przeprowadzenia audytu w imieniu Administratora nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną względem Podmiotu Przetwarzającego. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonywanie prawa kontroli przez Zamawiającego będzie następować przede wszystkim poprzez żądanie pisemnych wyjaśnień od Wykonawcy, a audyty w postaci inspekcji (tj. w siedzibie Wykonawcy) będą miały miejsce w przypadku, gdy pozyskanie niezbędnych informacji przez Zamawiającego będzie niemożliwe w inny sposób. Zamawiający uważa, że nie ma potrzeby wprowadzania zapisów w umowie. Pytanie nr 14 Załącznik nr 13 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych - § 4 Zasady dotyczące odpowiedzialności Stron w umowach IT były przedmiotem rozważań w ramach dokumentu pt. „Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi Priorytetowej POIG, zwanego dalej „Analizą dobrych praktyk , który to dokument został opracowany przy współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] z Urzędem Zamówień Publicznych. Zgodnie z treścią ww. dokumentu wskazuje się, że w interesie Zamawiającego powinno być umowne ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (wskazuje się na potencjalne ograniczenie liczby złożonych ofert, a także znaczny wzrost kosztów danego projektu z uwagi na zwiększenie przez potencjalnych Wykonawców ceny swojej oferty w celu pokrycia wszystkich swoich potencjalnych ryzyk). Dokument ten jednoznacznie wskazuje, że „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości umowy.” Czy Zamawiający może zmodyfikować wzór umowy poprzez dodanie w § 4 B – Obowiązki Stron dodatkowego ust. 8 o treści: „Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa i obowiązujące przepisy niezgodne z RODO. W najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie odpowiedzialność materialna Powiernika ze wszelkich tytułów związanych z realizacją niniejszej Umowy ograniczona jest do wartości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Głównej.” Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Pytanie nr 15 Załącznik nr 13 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych - § 7 B- Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający ust.1 Podmiot przetwarzający, zgodnie z RODO, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi. Powyższy obowiązek nie jest zakreślony żadnym dodatkowego doprecyzowania, jak to ma miejsce w przypadku Administratora. Wprowadzenie w umowie obowiązku zawiadomienia w ciągu 24 godzin może być nieproporcjonalne i niewspółmierne do realnych możliwości przeprowadzenia wstępnej weryfikacji incydentu. Ponadto warto wskazać, iż zgodnie z przepisami RODO, wyraźnie rozdziela obowiązki administratora od obowiązków podmiotu przetwarzającego w zakresie zgłoszenia naruszenia. Zgodnie z RODO, administrator samodzielnie stwierdza naruszenie i od tego momentu biegnie jego 72-godzinny termin zgłoszeniowy do organu nadzorczego (art. 33 ust. 1 RODO). Wprowadzenie zbyt krótkiego terminu na zgłoszenie przez procesora może skutkować przekazywaniem niezweryfikowanych lub nieistotnych informacji, co utrudnia skuteczne zarządzanie ryzykiem. W wielu przypadkach incydenty wymagają analizy systemowej, konsultacji z dostawcami technologii lub zebrania logów z różnych źródeł, co w ciągu 24 godzin może nie być możliwe bez ryzyka błędnej oceny. Termin 72 godzin umożliwia procesorowi przygotowanie jakościowo lepszych i bardziej kompletnych informacji dla administratora. Mając na uwadze powyższe, czy zamawiający zgodzi się wydłużyć termin na zgłoszenie naruszenia Administratorowi z 24 godzin na 72 godziny? Odpowiedź: Zamawiający zgadza się wydłużyć termin do 48 godzin. Pytanie nr 16 SWZ – pkt 22.1 Kryterium oceny ofert „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” – waga 40% Prosimy o określenie najkrótszego terminu realizacji za który wykonawcy otrzymają maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (40 punktów). Pozwoli to na uniknięcie sytuacji w której jakiś wykonawca zaoferuje nierealnie krótki termin realizacji (np. 10 dni) w celu otrzymania dużej liczby punków w tym kryterium i uzyskania zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wskazuje, iż najkrótszy termin realizacji wynosi 100 dni kalendarzowych.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 9 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B10

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2025-12-08