Załącznik nr 7 do SWZ - Zmodyfikowane

Projektowane postanowienia umowy

Zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadającym NIP: 777-00-06-350, Regon 000001293, reprezentowanym przez:

……………… – …………………………

przy kontrasygnacie Kwestora – ………………………..

zwanym dalej "Zamawiającym"

a

…………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez: …………………………

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w podstawowym bez negocjacji  – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1320 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

    - opracowanie dokumentacji projektowej budowy mini parku technologicznego na potrzeby UAM wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

zakres prac obejmuje:

ETAP I

- wykonanie projektu koncepcyjnego (koncepcji architektonicznej) z zagospodarowaniem działki; zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja będzie podstawą do dalszych opracowań,

ETAP II

- wykonanie, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- budowlany) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami (m.in. sanepid, PSP, BHP, środowisko),

- uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych,

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie niezbędnych ekspertyz, operatów, badań i innych opracowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz przepisami BHP i PPOŻ., ochroną środowiska itp.,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ),

- wykonanie oceny zagrożenia wybuchem dla wszystkich pomieszczeń mini parku, w których może nastąpić zagrożenie wybuchem,

- skuteczne złożenie do odpowiedniego organu wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

ETAP III

- dostarczenie Zamawiającemu projektu budowlanego (z urzędowymi pieczątkami) z oryginałem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- wykonanie projektu wykonawczego pełnobranżowego (architektura, konstrukcja, instalacje: elektryczna, wod.-kan., wentylacja, PPOŻ, systemy bezpieczeństwa, BMS, itp.)

- wykonanie aranżacji pomieszczeń z zestawieniem wyposażenia i urządzeń,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski ze zbiorczym zestawieniem kosztów,

oraz

- w ramach prawa opcji - sprawowanie nadzoru autorskiego podczas prac wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji (max. 12 miesięcy - zamówienie opcjonalne),

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz dokumentami postępowania, w tym specyfikacją warunków zamówienia wraz z OPZ, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, przepisami prawa, w szczególności Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi do tej ustawy (dalej jako: „Przedmiot umowy”).

- Wszelkie proponowane rozwiązania projektowe należy na bieżąco ustalać i konsultować z Zamawiającym m.in. poprzez spotkania zwołane przez Zamawiającego lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Przed odbiorem końcowym dokumentacji, Wykonawca przekaże wersję roboczą kompletnej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej do sprawdzenia kompletności i weryfikacji prawidłowości jej wykonania przez przedstawicieli Zamawiającego. Wszystkie pliki wersji elektronicznej dokumentacji muszą być tak opisane aby była możliwość szybkiej identyfikacji zawartości każdego pliku np. poprzez zapisanie rodzaju instalacji.

Dokumentacja objęta Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1 będzie przekazana w ilości egzemplarzy i formacie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej:

    - projekt koncepcyjny – 1 egz.

    - projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) z kompletem opinii, uzgodnień (m.in. sanepid, PSP, BHP, środowisko) oraz informacją BIOZ w wersji papierowej z pieczątkami urzędowymi - 2 egz.,

    - oryginały wszystkich uzgodnień i decyzji, opinii, pozwoleń, uzyskanych warunków technicznych, map, ekspertyz, operatów, opracowań (w tym Scenariusza pożarowego z opisem zadziałania systemów, instalacji i urządzeń służących ochronie p-pożarowej budynku/ów wraz z matrycą sterowań) itp.

    - projekt wykonawczy we wszystkich branżach (architektura, konstrukcja, instalacje: elektryczna, wod.-kan., wentylacja, PPOŻ, systemy bezpieczeństwa, BMS, itp.) – w 3 egz.,

    - Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, ZZK, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oświadczenie projektanta – w 1 egz.,

    - Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki – w wersji edytowalnej dwg oraz pdf, przedmiary i kosztorysy inwestorskie – pdf i ath, część opisowa projektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – pdf i doc, uzgodnienia - pdf) – pendrive – 2 egz., (na każdym z nośników całość dokumentacji).

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie potrzebne uzgodnienia, decyzje, mapy, ekspertyzy, operaty, badania, opracowania, opinie oraz zgody, dokonać wymaganych przepisami zgłoszeń, a także uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakres przedmiotu umowy obejmuje także m.in. przygotowanie koncepcji, wykonanie oceny zagrożenia wybuchem dla wszystkich pomieszczeń parku, w których może nastąpić zagrożenie wybuchem, wykonanie scenariusza pożarowego, wykonanie bilansu cieplnego budynku, wykonanie opracowań niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.

- Wykonawca zapewnia, że posiada konieczny potencjał techniczny i osobowy, odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia dla prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z najwyższą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i dokumentami postępowania ZP3/6992, a  w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do niniejszej umowy).

- Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania tej ustawy, chyba że wymagania wskazane przez Zamawiającego będą wyższe (jest zobowiązany do uniwersalnego projektowania, przy uwzględnieniu wytycznych Zamawiającego).

- Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja postępowania ZP3/6992 zawiera wszystkie informacje i dokumenty konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia faktu, że zamawiana dokumentacja będąca Przedmiotem umowy, zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych, co oznacza m.in. obowiązek jej przygotowania z poszanowaniem zasad określonych w art. 99-103 p.z.p. oraz w sposób zgodny z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy do udzielania wyjaśnień w procedurze dotyczącej wyłonienia wykonawcy na realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem umowy.

- PRAWO OPCJI – prawem opcji objęty jest przedmiot niniejszej umowy w zakresie nadzoru autorskiego, w pozostałym zakresie przedmiot umowy jest zamówieniem podstawowym. Maksymalny zakres opcji – w sumie max 12 miesięcy wykonywania nadzoru autorskiego przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez Zamawiającego, przypadających w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji przez Wykonawcę  przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego. Wyznaczanie terminów nadzoru przez Zamawiającego będzie uzależnione od terminów prowadzenia prac na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy w zakresie zamówienia podstawowego.

- W ramach realizacji nadzoru autorskiego przewiduje się co najmniej 1 nadzór w tygodniu (obecność projektanta w miejscu realizacji) w okresie wykonywania nadzoru wskazanym przez Zamawiającego (max. 12 miesięcy) zgodnie z § 9 umowy.

- Prawo opcji dla niniejszego zamówienia oznacza, iż:

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia zamówienia wyłącznie odnośnie przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym, w łącznej kwocie określonej w § 3 ust. 2 pkt. a);

- Zamawiający może, ale nie jest zobowiązany, skorzystać z prawa opcji. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w terminach i zakresie określonym w niniejszej umowie i SWZ;

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie pełnym lub częściowym, jak i nie skorzystać z prawa opcji w ogóle;

- Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji wielokrotnie w terminie wskazanym niniejszą umową;

- w przypadku niezrealizowania w całości lub w części przedmiotu umowy w ramach zamówienia objętego prawem opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego;

- zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Strony potwierdzają zgodnie, że ceny jednostkowe przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą niezmienne w całym okresie realizacji umowy, za wyjątkiem przewidzianej niniejszą umową waloryzacji (§ 7 i § 8 niniejszej umowy);

- ostatecznie zamówiona przez Zamawiającego liczba miesięcy nadzoru autorskiego objętego prawem opcji wskazanego w niniejszej umowie, będzie zależeć od zapotrzebowania Zamawiającego wynikającego z przebiegu postępowań oraz realizacji zawartych przez Zamawiającego umów prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej uzyskanej przez Zamawiającego w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie zamówienia podstawowego. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonywanie nadzoru autorskiego na podstawie niniejszej umowy nie może być wyższa niż wartość wskazana w § 3 ust. 2 b) zwaloryzowana zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7 i § 8 niniejszej umowy, ostateczna wartość tego wynagrodzenia może być jednak niższa od tej maksymalnej wartości, wskutek nie wykorzystania w pełni prawa opcji przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w taki sposób, aby projekt uwzględniał wytyczne co do zastosowania rozwiązań z poszanowaniem Zasad DNSH i wymogami środowiskowymi m.in.:

- zastosowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania ze szczególnym

- uwzględnieniem materiałów z certyfikatami FSC lub PEFC, zapewniających pochodzenie z zrównoważonych źródeł,

- preferowanie materiałów odzyskanych lub recyklingowych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym,

- zastosowanie urządzeń spełniających najwyższe standardy efektywności energetycznej,

- wybór systemów fotowoltaicznych z panelami z niskim wpływem środowiskowym na etapie produkcji,

- zastosowanie energooszczędnego oświetlenia np. typ LED,

- uwzględnienie zastosowania materiałów z certyfikatami środowiskowymi, takimi jak np. EU Ecolabel, gwarantujące minimalizację wpływu na środowisko.

- Wykonawca przekazał w dniu ……/ przekazuje wraz z zawarciem niniejszej umowy  Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż wartość brutto niniejszej umowy wskazana w § 3 ust. 2. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia i terminowego opłacania składek z tego tytułu w okresie realizacji Umowy oraz do końca okresu o jakim mowa w § 10 ust. 1 umowy i do bieżącego przedstawiania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów w tej sprawie potwierdzających ciągłość i ważność polisy spełniającej powyższe warunki w całym wymaganym okresie.

- W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Zamawiający zobowiązuje się o do przekazywania Wykonawcy niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy szczegółowych wytycznych technologicznych (posiadane przez Zamawiającego opisy, schematy, itp.) w terminach umożliwiających terminową realizację umowy.

§ 2

- Strony ustalają, że całkowite zrealizowanie Przedmiotu umowy (z wyjątkiem nadzoru autorskiego) nastąpi w terminie: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram wykonania prac objętych Przedmiotem umowy, z uwzględnieniem podziału na części podlegające odbiorom częściowym (etapy), o których mowa w § 1 ust. 1 i § 3 ust. 3 Umowy, stanowiących podstawę do częściowej zapłaty. Opracowany przez Wykonawcę Harmonogram wykonania prac projektowych powinien zawierać informację nt. proponowanych przez Wykonawcę terminów realizacji poszczególnych etapów wykonania Przedmiotu umowy wskazanych w OPZ oraz skorelowany z postanowieniami § 3 ust. 3 Umowy i harmonogramem płatności. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. Nadzór autorski będzie sprawowany w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy, aż do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru ich wykonania oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z postanowieniami  § 9 umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego istotnych zastrzeżeń do jakości, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest  ponownie zrealizować Przedmiot umowy lub jego część w sposób uwzględniający zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń podczas dokonywania jego odbioru, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1. Przedmiot umowy uważa się za odebrany w przypadku gdy Zamawiający podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń lub z nieistotnymi zastrzeżeniami, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w terminie oznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku podzlecenia wykonania niektórych prac związanych z wykonaniem dokumentacji, stanowiących Przedmiot umowy, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania, a w szczególności będzie ponosił odpowiedzialność za niedołożenie przez te osoby najwyższej profesjonalnej staranności. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie autorskich praw majątkowych w zakresie wynikającym z § 4 umowy. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sprawowanie przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzenia podwykonawców, w tym z tytułu wykonanego przez nich nadzoru autorskiego.

- Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu wykonanych prac. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

- W całym okresie obowiązywania Umowy Wykonawca ma obowiązek w szczególności:

- wyjaśniać wszelkie wątpliwości Zamawiającego odnośnie sporządzanych projektów i przyjmowanych rozwiązań;

- niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na terminy wykonania Umowy lub koszty wykonania Przedmiotu umowy albo przyszłe koszty realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem umowy;

- stosować i proponować najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego;

- uwzględniać w rozwiązaniach projektowych wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami, posiadające wymagane atesty i certyfikaty;

- uwzględniać w realizacji Przedmiotu umowy wszelkie możliwe do wprowadzenia sugestie i zmiany zgłaszane przez Zamawiającego. Odmowa wprowadzenia zmian lub sugestii Zamawiającego może wynikać z zakresu przedmiotu umowy lub przepisów prawa.

§ 3

- Strony ustalają, że za zrealizowanie całości Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się na kwotę: ____________ zł brutto (słownie: ___________________), z czego:

- kwota ______ zł brutto stanowi wynagrodzenie łączne za wykonanie całego przedmiotu umowy z wyłączeniem nadzoru autorskiego,

- kwota _______ zł brutto stanowi max. wynagrodzenie za nadzór autorski stanowiący zamówienie opcjonalne, ze stawką miesięczną w wysokości …………… zł brutto.

- Zamawiający zastrzega zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 w sposób następujący:

- 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 a) Umowy po łącznie: protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej (zrealizowaniu ETAPU I);

- 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 a) Umowy po łącznie: protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacji BIOZ) oraz złożeniu do odpowiedniego organu wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę (zrealizowaniu ETAPU II),

- 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 a) Umowy po łącznie: protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej, nie wyszczególnionej w lit. a-b objętej Przedmiotem Umowy, w tym projektu budowlanego (z urzędowymi pieczątkami) z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, w którym kod pozycji określony zostanie zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zbiorczego zestawienie kosztów z podpisem projektanta,  oświadczenia o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z umową, ustawą o zamówieniach publicznych i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (zrealizowaniu ETAPU III).

- wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 b) Umowy za pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy, zgodnie z okresem wskazanym przez Zamawiającego w ramach zamówienia opcjonalnego aż do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie , płatne w równych ratach miesięcznych z dołu, po zakończeniu danego miesiąca, w którym Wykonawca pełnił nadzór autorski. Jeżeli ostateczny okres pełnienia nadzoru autorskiego będzie krótszy niż okres maksymalny (12 miesięcy) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odpowiednio niższe wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie za każdy miesiąc rzeczywiście pełnionego nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, wyliczone według wskazanej wyżej stawki miesięcznej brutto, po zakończeniu danego miesiąca, za każdy rozpoczęty miesiąc rzeczywistego nadzoru.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym między innymi: wartość usług, wymagane uzgodnienia, opinie, mapy, decyzje, ekspertyzy, operaty, badania, opracowania (w tym te związane z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających), odkrywki,  koszty opracowania dokumentów, które zostaną przekazane w czasie czynności odbioru Przedmiotu umowy, koszt dostarczenia Przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów, ubezpieczenia, wynagrodzenie za przeniesienie własności egzemplarzy i nośników na których utrwalono dokumentację, należny podatek VAT.

- W przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy okaże się niemożliwe i skutkować będzie po stronie Zamawiającego koniecznością korekt finansowych, zlecenia robót dodatkowych nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i wykonania dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji lub błędnych rozwiązań projektowych - wszystkie powstałe koszty z tym związane będą obciążać Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia faktur są podpisane przez strony protokoły, o których mowa w § 6 ust.1.

- Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie ….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru, a w przypadku nadzoru autorskiego – faktury z potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania nadzoru autorskiego przez Wykonawcę w danym miesiącu.

Termin płatności faktury stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi  przelać na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl.

- Zamawiający może dokonać zapłaty należności wynikającej z faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”), na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku wskazanym w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Strony są obowiązane zastosować mechanizm podzielonej płatności.

§ 4

  - Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszelkich utworów wykonanych w ramach Przedmiotu umowy (zwane w niniejszej Umowie także „Utworami”), zarówno w całości, jak i do ich poszczególnych elementów, nie będą w żaden sposób ograniczone, oraz że będą one wolne od praw i roszczeń osób trzecich.

  - Wykonawca oświadcza, że przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów oraz korzystanie przez Zamawiającego z Utworów nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

  - Wartość wynagrodzenia określona w niniejszej Umowie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów i nośników, na których Utwory utrwalono, a także wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, z zastrzeżeniem ust. 6.

  - Z chwilą dokonania odbioru zgodnie z § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów (ich części) stanowiących przedmiot umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, obejmujących m.in. pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:

    - korzystania z Utworów (w całości lub w części) na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z wykonaniem Umowy,

    - utrwalania i zwielokrotniania Utworów – prawo do wytwarzania i zwielokrotniania 
w dowolnej skali, dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - wprowadzania Utworów do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych, telekomunikacyjnej i komputerowej, wykorzystywanie w ramach publikacji on-line lub innych wydawnictwach multimedialnych (w całości lub w części),

    - obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworów, na których je utrwalono – prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

    - rozpowszechniania Utworów (w całości lub w części) w sposób inny niż określony wyżej – prawo do publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikowanie w wydawnictwach

    - dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie,

    - umożliwiającym Zamawiającemu:

- wykorzystanie Utworów przy przeprowadzaniu i realizacji na jego podstawie robót, zamówień na dostawy lub usługi, w tym w ramach zamówień publicznych,

- urzeczywistnienie Utworów w wyniku ich realizacji,

- powierzenie dokończenia prac projektowych rozpoczętych przez Wykonawcę innemu podmiotowi, jeżeli Wykonawca odmówi dokończenia prac lub dokończenie prac przez   Wykonawcę nie będzie możliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

- umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych, rozpowszechnianych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego,

- sporządzanie wersji obcojęzycznych,

- marketing, reklama, promocja w kraju i za granicą,

- wykorzystanie Utworów lub Utworów zmienionych zgodnie z ust. 5 do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji,

- udostępnianie podmiotom trzecim.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworów, w tym również do wykorzystania jego w części lub w całości oraz łączenia z innymi dziełami. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z opracowań i rozporządzania prawami do opracowań przez Zamawiającego. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Ponadto Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworów, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian Utworów niezbędnych do realizacji Umowy oraz do realizacji robót, usług, dostaw prowadzonych na podstawie Utworów, a także sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot.

  - W przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonania opracowań Utworów lub nieuzgodnienia przez Strony warunków wykonania opracowań Utworów w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego lub w przypadku niewykonania przez Wykonawcę takich opracowań Utworów w określonym przez Zamawiającego terminie umożliwiającym realizację ww. obowiązków, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania opracowań Utworów podmiotowi trzeciemu.

  - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami dokumentacji objętej przedmiotem Umowy, z którym będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie, na polach eksploatacji, określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniami do przenoszenia tych praw na osoby trzecie, w tym Zamawiającego. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

  - Z ostrożności Zamawiający zastrzega, że ma prawo udzielić licencji do korzystania 
z utworów przez osoby trzecie lub przenieść autorskie prawa majątkowe do utworów, na osoby trzecie, na warunkach przez niego określonych.

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw autorskich Wykonawca:

- przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia,

- zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód, kar lub wszelkich innych wydatków wynikłych z naruszenia praw autorskich,

- wstąpi w postępowaniu sądowym w miejsce Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości proceduralnych - przystąpi do sporu po stronie Zamawiającego.

  - W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa wynikające z odebranych etapów przedmiotu umowy, w tym majątkowe prawa autorskie w zakresie wynikającym z umowy, zaś Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane świadczenia.

  - W przypadku wykonania opracowania dokumentacji będącej przedmiotem Umowy (Utworu) przez podmiot trzeci, za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wobec zaistnienia okoliczności wskazanych § 4 ust. 6 Umowy, Wykonawca nie odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady Utworu w zakresie w jakim opracowanie Utworu spowodowało te wady.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 20 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, w całości lub w części, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,

- 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2 lit. a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wskazanego w § 1 ust. 1 lit. a) , licząc od upływu terminu wykonania całości Przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego, wskazanego w § 2 ust. 1 zd. 1,

- 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2 lit. a) za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu przedmiotu umowy lub jego części, w sposób uwzględniający zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia, licząc od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 2,

- 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2  list. a)  za każdy dzień zwłoki w prawidłowym wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, licząc od upływu terminu wskazanego zgodnie z § 10 ust. 2,

- w wysokości 1% max. wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2 lit. b) za każdorazowe naruszenie obowiązku, o którym mowa w §9 niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający potrąci je w pierwszej kolejności z wystawionej faktury, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający w terminie do dnia upływu okresu rękojmi, o którym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy, jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy, w całości lub w części:

  - w przypadku gdy wady Przedmiotu umowy mają charakter istotny i nie zostały usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

  - w przypadku gdy sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2. Umowy,

  - w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej postanowień przez Wykonawcę, o ile Wykonawca nie usunie skutku takiego naruszenia w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania umowy.

- Wysokość sumy kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt e) nie może przekroczyć 20% maksymalnej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy za nadzór autorski wskazanej w § 3 ust. 2 lit. b) umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, nie może przekroczyć 50% łącznego maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 Umowy.

§ 6

      - Odbiór całości Przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego, tj. z wyłączeniem nadzoru autorskiego, potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli stron. Odbiór częściowy Przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 3 ust. 2 lit. a, b potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawicieli stron. Wykonanie zadań nadzoru autorskiego wymaga potwierdzenia na fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego.

      - Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże:

- wykaz przekazywanych opracowań i dokumentów, wykaz ich autorów,

- pisemne oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- pisemne oświadczenia wszystkich projektantów autorów/współautorów biorących udział w procesie projektowym że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także oświadczenia dotyczące autorskich praw majątkowych i praw zależnych, z których wynikać będą uprawnienia Zamawiającego w zakresie opisanym w § 4 Umowy.

Wskazane dokumenty i oświadczenia stanowią integralną część przedmiotu umowy podlegającej odbiorom.

      - Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przekaże oryginały wszelkich zgód, uzgodnień, decyzji wymaganych do wykonania robót objętych dokumentacja projektową.

      - Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów niezbędnych do pozyskania wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień pokrywa Wykonawca.

      - Oryginały zgód, decyzji, uzgodnień wraz z opieczętowanymi egzemplarzami należy przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją etapu, którego dotyczy opinia/uzgodnienie lub inna forma dokumentu oraz wykazem przekazywanych dokumentów.

      - Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru Przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad.

      - Dokonanie odbioru części lub całości Przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady stwierdzone podczas odbiorów lub za wady, które ujawnią się po dacie dokonania odbioru lub nie będą zauważone i wskazane podczas odbioru.

      - Miejscem odbioru Przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

§ 7

- Z uwagi na fakt, że umowa zostaje zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego paragrafu o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.), na zasadach opisanych w ust. 2 poniżej.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, po złożeniu stosownego wniosku przez którąkolwiek ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie na następujących zasadach:

a)	Strona uprawniona jest do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, w którym udokumentowana przez Stronę zmiana cen materiałów lub kosztów (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.) związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy przekroczy 5 procent względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym Strona przedłoży dokumenty potwierdzające zmianę ceny materiałów lub kosztów oraz kalkulację wpływu tej zmiany na koszt wykonania zamówienia w formie analizy porównawczej cen materiałów lub kosztów zgodnie z pkt. j),

b)	zmiana wynagrodzenia nastąpi o ½ wartości kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (dalej Wskaźnik) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2024 r, poz. 1631 z późn. zm.), jednak nie więcej jak o 5 (pięć) procent w całym okresie trwania Umowy względem łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2,

c)	zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia w części przeznaczonej na zakup materiałów i pokrycie pozostałych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem kosztów Wykonawcy podlegających waloryzacji na podstawie innych zapisów Umowy lub przepisów prawa,

d)	pierwsza waloryzacja może nastąpić po 6 miesiącach od dnia podpisania Umowy i będzie uwzględniać ostatni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wskaźnik, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 p.z.p.

e)	każda kolejna waloryzacja może następować po upływie 6 miesięcy od poprzedniej z zachowaniem procedury opisanej w nin. ustępie,

f)	w przypadku likwidacji Wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo ustala lub ogłasza Wskaźnik, przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot,

g)	waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem stanowi zmianę Umowy,

h)	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,

i)	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt. h) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

j)	warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej;

- wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;

- złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

§ 8

- Z uwagi na fakt, iż niniejsza umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy (ze względu na objęcie Przedmiotem umowy również usługi nadzoru autorskiego), zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego paragrafu o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a), b), c) strona, która wnosi o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest zobowiązana przedstawić drugiej stronie wniosek zawierający:

- wskazanie przepisów podlegających zmianie,

- wskazanie skutków zmiany dla wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia objętego daną umową,

- wskazanie relacji pomiędzy wysokością kosztów ponoszonych w tym zakresie, a wysokością wynagrodzenia, z uwzględnieniem ilości pracowników Wykonawcy bezpośrednio świadczących usługę u Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy,

- propozycję zmiany w wysokości wynagrodzenia z uzasadnieniem.

Po wykazaniu prawidłowej kwoty zmiany wysokości wynagrodzenia strony podpiszą stosowny aneks.

- Strony postanawiają, iż zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w ust. 1 dokonają w formie pisemnego aneksu.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 pzp. Wykonawca po podpisaniu aneksu wystawi odpowiednie faktury korygujące.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, wykazanego przez Wykonawcę, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wykazanego przez Wykonawcę, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego z obowiązkowych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę, wykazanego przez Wykonawcę, jakie będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§ 9.

- Nadzór autorski będzie sprawowany w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy zgodnie ze wskazaniem tego okresu przez Zamawiającego w ramach zamówienia opcjonalnego do dnia zakończenia robót budowlanych prowadzonych na podstawie Dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej umowy w ramach zamówienia podstawowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie (max. do 12 miesięcy).

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego projektantów wszystkich branż w trakcie wykonywania robót stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy – prawo budowlane, obejmującego w szczególności:

- kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśnianie oraz rozstrzyganie wątpliwości i niejasności związanych z dokumentacją projektową a powstałych w toku realizacji robót,

- opiniowanie i uzgadnianie proponowanych przez Wykonawcę robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów, technologii i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w zebraniach i naradach technicznych organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, w tym odbywanych na placu robót (z zapewnieniem pełnobranżowego nadzoru adekwatnie do zaawansowania prac wykonawczych i bieżących potrzeb budowy).

- Nadzór autorski w zakresie określonym w ust. 1 i 2 sprawowany będzie począwszy od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy na wykonanie robót, do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru ich wykonania. Nadzór winien odbywać się co najmniej 1 raz w tygodniu, do dnia zakończenia realizacji robót objętych Dokumentacją. Strony dopuszczają zmianę częstotliwości wykonywania nadzoru stosownie do aktualnych potrzeb budowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że nadzór autorski Wykonawcy nad dokumentacją obejmuje także czynności, o których mowa w §1 ust. 8 Umowy.

- W ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się również m.in. do:

- akceptacji kart materiałowych,

- współpracy przy udzielaniu odpowiedzi na pytania w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy robót realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- udziału w procedurach odbiorowych służb zewnętrznych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

§ 10

- Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu na całość Dokumentacji wykonanej w ramach Przedmiotu umowy gwarancji jakości do dnia zakończenia procedur odbiorowych robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale nie krócej niż w okresie 5 lat od wykonania całości Przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad lub usterek wykonanych Utworów lub do dokonania uzupełnień w przypadku ich niekompletności w technicznie uzasadnionych terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, a w razie gdy usunięcie wady lub usterki jest niemożliwe lub niecelowe, do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jeżeli wady lub usterki te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust.1.

- Wady, usterki i uzupełnienia nie usunięte lub nie dokonane w terminach, o których mowa powyżej, mogą być usunięte przez Zamawiającego lub Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Przedmiot umowy jest objęty rękojmią w okresie zgodnym z okresem gwarancji jakości, o której mowa w ust. 1.

- Strony włączają stosowanie do Umowy art. 561 § 3 Kodeksu cywilnego. Strony potwierdzają, że Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady w ramach rękojmi, nawet gdy wymagałoby to nadmiernych kosztów lub przewyższałoby przewidziane przez strony wynagrodzenie.

§ 11

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Istotna zmiana niniejszej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych we wcześniejszych paragrafach umowy oraz poniżej w przypadku:

  - zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy;

  - zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy dla którego wskazano wartość brutto, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie zostanie ustalona jako kwota netto powiększona o podatek VAT w wysokości ustalonej zgodnie z nowymi przepisami na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę, stawka podatku VAT zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę;

  - zaistnienia, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania Przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, stan epidemii, zgon lub ciężka choroba któregoś z projektantów;

  - konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, projektów niemożliwych wcześniej do przewidzenia; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2025 r.;

  - konieczności wykonania rozwiązań zamiennych niemożliwych wcześniej do przewidzenia; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2025 r.;

  - wydłużenia czasu uzyskania decyzji lub uzgodnień z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, przy czym zmianie ulega termin wykonania Przedmiotu umowy o okres pozwalający na uzyskanie odpowiednich decyzji lub uzgodnień;

  - w przypadku gdy okres realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy będzie dłuższy niż przewidziany niniejszą umową okres możliwego wyznaczenia terminu nadzoru autorskiego przez Zamawiającego (max. 12 miesięcy), zmianie może ulec termin realizacji niniejszej umowy w zakresie długości pełnionego nadzoru autorskiego przez Wykonawcę oraz wysokość wynagrodzenia wykonawcy za nadzór autorski wskazana w § 3 ust. 2 lit. b, proporcjonalnie do okresu wydłużenia trwania nadzoru autorskiego;

  - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem postanowień §8,

  - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem postanowień § 8;

  - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem postanowień §8;

  - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wskazanym w §7;

  - w przypadku rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w § 14 ust.1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano;

  - w przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 14 ust 1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą, iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano;

  - w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że przepisy ustawy Pzp stanowią inaczej, przepisy prawa budowlanego, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 13

Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, strony przekażą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 14

Postanowienia dotyczące podwykonawców: (jeżeli dotyczy)

1.  Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy p.z.p. polega na zasobach firmy …………………… w zakresie …………………………. na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji przedmiotu umowy na zasadzie podwykonawstwa, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem do udostępnienia swoich zasobów stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zobowiązanie nowego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów oraz wykaże, że inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy PZP w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

3. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy PZP w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano.

§ 15

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

      - Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

      - Dla celów związanych z wykonywaniem umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych Stron umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu umowy.

      - Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej. Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego jest dostępna pod adresem strony internetowej: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0025/586501/Klauzula-informacyjna-reprezentanci-stron-umowy-i-osoby-wskazane-do-kontaktu.pdf.

      - Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną    odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

§ 17

Integralną część umowy stanowi:

- załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

- załącznik nr 2 – SWZ z OPZ+ załączniki,

- załącznik nr 3 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).

ZAMAWIAJĄCY	        	      		                    WYKONAWCA