OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz opracowanie (na podstawie wyników analizy) dokumentacji niezbędnej do aktualizacji obecnie wykorzystywanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wraz z modułem Honoraria, one4all KSeF, one4all JPK oraz funkcjonalnościami przygotowanymi dla UAM do systemu Microsoft Dynamics 365.

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na przeprowadzeniu w UAM analizy przedwdrożeniowej, będącej przedmiotem zamówienia, zakończonej przygotowaniem dokumentacji, w ramach której Wykonawca opracuje:

- Koncepcję Aktualizacji.

- Metodologię postepowania z ryzykiem.

- Harmonogram aktualizacji.

- Plan testów.

- Plan szkoleń.

- Szacowane koszty aktualizacji.

Wykonawca realizując zadanie uwzględni strukturę organizacyjną, wewnętrzne akty prawne i infrastrukturę informatyczną Zamawiającego oraz przeanalizuje wskazane poniżej obszary funkcjonowania Zamawiającego, uwzględniając specyfikę MS Dynamics 365 oraz systemy zintegrowane z aktualnym systemem ERP, takie jak Portal Pracownika (platforma automatyzująca procesy biznesowe, m.in.  obieg faktur) oraz migrację danych. Prace te zostaną wykonane przy udziale pracowników uczelni, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do dokumentacji, zgłaszanych w ramach procedury odbioru w szczególności przez właścicieli poszczególnych obszarów biznesowych po stronie Zamawiającego.

Obszary funkcjonowania:

- Controlling/budżetowanie.

- Finanse.

- Sprzedaż.

- Kadry.

- Księgowość.

- Majątek.

- Najem, Zakupy, Magazyn.

- Płace.

- Projekty badawczo-rozwojowe.

- Zamówienia publiczne.

- Integracje z systemami zewnętrznymi.

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w modelu hybrydowym, łączącym pracę zdalną i stacjonarną. Prace dokumentacyjne i techniczne będą wykonywane głównie w siedzibie Wykonawcy z wykorzystaniem dostępu zdalnego. Warsztaty i spotkania będą organizowane zgodnie z Harmonogramem Prac uzgodnionym z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego lub w trybie zdalnym, o ile do ich należytego i terminowego świadczenia nie jest niezbędna obecność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

W ramach zamówienia zostanie przeprowadzona prezentacja systemu MS Dynamics 365 dla członków zespołu projektowego po stronie Zamawiającego.

Termin wykonania analizy przedwdrożeniowej wynosi maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W terminie tym uwzględnione zostaną uzgodnienia oraz uwagi Zamawiającego, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia maksymalnie 2 iteracji uzgodnień projektowych.

- Koncepcja Aktualizacji systemu

  - Wykonawca przygotuje Koncepcję Aktualizacji systemu na podstawie przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej. Koncepcja Aktualizacji obejmie w szczególności:

    - Specyfikację i opis procesów, z uwzględnionymi usprawnieniami, realizowanych przez docelowy system; opis obejmie między innymi: aktywności wykonywane w procesie, role realizujące aktywności, odniesienia do pozycji w menu systemu/nazwy transakcji i podprogramów, dane wejściowe i wyjściowe, odniesienia do wymaganych modyfikacji,

    - Rekomendacje zmian procedur organizacyjnych niezbędnych do aktualizacji po uruchomieniu systemu,

    - Specyfikację struktur danych (plan kont itp.),

    - Specyfikację parametryzacji systemu – konfiguracji obiektów, danych i transakcji,

    - Specyfikację interfejsów z systemami zewnętrznymi,

    - Specyfikację migracji i walidacji danych, wraz z planem przeniesienia ich do nowego systemu w wersji Microsoft Dynamics 365,

    - Strukturę użytkowników, ról i uprawnień, jaka ma zostać sparametryzowana w systemie,

    - Specyfikację formularzy, raportów i wydruków, co najmniej opisującą przeznaczenie dokumentów, sposób ich wykonania, zawarte na nich pola oraz formuły obliczania wartości,

    - Specyfikację wszystkich pozostałych dokumentów/produktów, które wynikają z przyjętej metodyki realizacji projektu Wykonawcy,

    - Specyfikacje wydajności i architektury dla Infrastruktury, w niezbędnym zakresie.

  - Wykonawca opracuje Koncepcję Aktualizacji tak, że będzie ona wystarczająca do rozpoczęcia wdrożenia MS Dynamics 365 bez konieczności wykonania dodatkowych prac ze strony Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia faktu, że dokumentacja, będąca przedmiotem Umowy, może zostać użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, co oznacza między innymi obowiązek jej przygotowania z poszanowaniem zasad określonych w art. 99-103 p.z.p.

  - W Koncepcji Aktualizacji Wykonawca uwzględni ewentualne nowe wymagania funkcjonalne oraz w miarę możliwości zastąpi funkcjonalności przygotowane dla UAM w AX 2012 standardem MS Dynamics 365.

- Metodologia postepowania z ryzykiem

Dokument identyfikujący ryzyka w projekcie aktualizacji obecnie wykorzystywanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wraz z modułem Honoraria, one4all KSeF, one4all JPK oraz funkcjonalnościami przygotowanymi dla UAM do systemu Microsoft Dynamics 365, sposób ich oceny, reagowania oraz kontrolowania ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego ze zmianami infrastrukturalnymi i organizacyjnymi związanymi z przejściem z wersji on-premis na chmurową oraz zgodność z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa Unii Europejskiej.

- Harmonogram aktualizacji

Dokument określający główne zadania w projekcie aktualizacji obecnie wykorzystywanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wraz z modułem Honoraria, one4all KSeF, one4all JPK oraz funkcjonalnościami przygotowanymi dla UAM do systemu Microsoft Dynamics 365, zależności między nimi oraz szacowany czas ich trwania, w tym kamienie milowe i punkty kontrolne.

- Plan testów

Dokument określający:

  - Zakres i cele przeprowadzenia testów,

  - Harmonogram prowadzenia testów akceptacyjnych (element harmonogramu aktualizacji),

  - Ustalone kryteria akceptacji testów,

  - Opis klasyfikacji wykrytych błędów,

  - Opis zasad naprawy wykrytych błędów,

  - Opis zasad sporządzenia i dostarczenia raportu z przeprowadzonych testów akceptacyjnych.

- Plan szkoleń (użytkowników kluczowych oraz administratorów)

Dokument określający:

  - Wykaz planowanych warsztatów projektowych wraz z opisem ich zagadnień i zakresu,

  - Wykaz jednostek organizacyjnych. których pracownicy po stronie Zamawiającego, będą uczestniczyć w warsztatach z określonego obszaru merytorycznego,

  - Harmonogram prowadzenia warsztatów (element harmonogramu aktualizacji),

  - Wymagania niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia warsztatów, które określone zostaną przez Wykonawcę i które powinien spełnić Zamawiający,

  - Miejsce przeprowadzenia warsztatów (jako opcja tryb zdalny).

- Szacowane koszty aktualizacji

Dokument określający szacowane koszty aktualizacji obecnie wykorzystywanego przez UAM systemu Microsoft Dynamics AX 2012 do systemu Microsoft Dynamics 365, w tym koszt niezbędnych licencji.

- Wymagania dodatkowe

  - Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi.

  - Dokumentacja powinna zostać przygotowana w języku polskim.

  - Dokumentacja powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w formie elektronicznej (w formacie *.docx, *.xlsx, *.pdf.).