Ramowy harmonogram prac w operatach szczegółowych

| Lp | Nazwa zadania | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw |
| 1. | Zebranie publikacji i materiałów niepublikowanych i analiza przydatności do sporządzenia operatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prace terenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opracowanie wyników prac terenowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Konsultacje społeczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Recenzje operatów i projektu rozporządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opracowanie „końcowe operatu szczegółowego” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opracowanie projektu rozporządzenia ws planu ochrony NPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przekazanie do MKiŚ projektu rozporządzenia ws planu ochrony NPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kwartalny harmonogram wypłat w operatach szczegółowych w odniesieniu do zaproponowanych kwot w formularzu ofertowym

| 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw |
| 0% | 0% | 0% | 7% | 10% | 20% | 20% | 10% | 30% | 1% | 1% | 1% |