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UMOWA nr ………………

[bookmark: _Hlk241556732]W rezultacie wyboru oferty w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zarejestrowanego pod sygnaturą CRZP/202/2026/AZP dotyczącego wykonania usługi usługa programistyczna: zaprojektowania, opracowania, implementacji i wdrożenia, i utrzymania oprogramowania systemu AI Marine Communication - inteligentnego systemu symulacji i analizy komunikacji operacyjnej w szkoleniach morskich, pomiędzy: 
	
Uniwersytetem Morskim w Gdyni
z siedzibą przy ul. Morskiej 81-87 
81-225 Gdynia, 
posiadającym numer NIP: 586-001-28-73
[bookmark: _Hlk231329888]zwanym dalej Zamawiającym lub UMG, reprezentowanym przez:


1. ………………………………………………………………………..

1. ………………………………………………………………………..
(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli)
a 
………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą

w Gdyni została zawarta umowa o następującej treści [Umowa]:
	

§1 PRZEDMIOT UMOWY
1. [bookmark: _Hlk230258055][bookmark: _Hlk241556953]Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi programistycznej: zaprojektowania, opracowania, implementacji i wdrożenia, i utrzymania oprogramowania systemu AI Marine Communication - inteligentnego systemu symulacji i analizy komunikacji operacyjnej w szkoleniach morskich, dalej zwanej Projektem, szczegółowo określnej w ust 2.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
a) opracowania architektury systemu oraz niezbędnych mechanizmów komunikacji i bezpieczeństwa;
b) wykonania aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android, serwera wraz z bazą danych oraz aplikacji przeglądarkowej dla instruktorów;
c) zapewnienia komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym, w tym obsługi komunikacji typu half-duplex oraz mechanizmów zarządzania dostępem do kanału głosowego;
d) wdrożenia funkcjonalności związanych z zarządzaniem sesjami, kanałami, scenariuszami i użytkownikami, a także transkrypcją i wykorzystaniem usług STT, AI i TTS;
e) integracji poszczególnych komponentów systemu, przygotowania środowisk, wdrożenia oraz uruchomienia systemu w środowisku produkcyjnym;
f) przeprowadzenia testów systemu, w tym testów integracyjnych, bezpieczeństwa i akceptacyjnych;
g) przekazania Zamawiającemu kodu źródłowego, dokumentacji technicznej i użytkowej oraz dokumentacji interfejsów i protokołów, a także praw umożliwiających dalsze utrzymanie, rozwój i modyfikację systemu;
h) zapewnienia hostingu i utrzymania systemu przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego oraz, po zakończeniu tego okresu, przekazania i migracji systemu na infrastrukturę wskazaną przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, kwalifikacje, sprzęt i doświadczenie niezbędne do wykonywania Umowy wymagane przez obowiązujące przepisy prawne. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego specyfikacją, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją Przedmiotu umowy lub przekazaną specyfikacją funkcjonalno-techniczną, Strony będą się konsultowały drogą mailową, telefoniczną lub podczas zdalnych spotkań online, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 10 ust. 1,2, celem należytego wykonania postanowień Umowy. W ramach wykonywanych konsultacji, w przypadku ustaleń ustnych, zostaną one także podsumowane przez Wykonawcę w formie pisemnej i wysłane drogą mailową.
5. Strony ustalają, iż konsultacje, o których mowa w ust. powyżej będą realizowane przez cały okres trwania Umowy, a ich celem będzie doszczegółowienie wymagań dla oprogramowania symulacyjnego służącego do wyznaczania obszarów krytycznych statku wskazanych
w specyfikacji będącej Załącznikiem 2 do Umowy.
6. [bookmark: _Hlk230261633]Usługa będzie finansowana w ramach zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju” projektu niekonkurencyjnego pn. „Science4Business - Nauka dla Biznesu” na podstawie Porozumienia nr FENG.02.05-IP.07-001/23 z dnia 17 kwietnia 2025 r. oraz w ramach umowy nr MNiSW/2025/DPI/251 o partnerstwie przy wspólnej realizacji projektu, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie FENG.02.05.

[bookmark: _Hlk225424645]§ 2 ZOBOWIĄZANIA STRON
1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Projektu z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 
2. Zamawiający w terminie 2 tyg. od dnia zawarcia umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy 3 scenariusze szkoleniowe.
3. W ramach realizacji Przedmiotu umowy, Strony dopuszczają formę konsultacji, o których mowa § 1 ust. 4 i 5. 
4. [bookmark: _Hlk232409379]Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z:
a) Etapu I w terminie 9 tygodni od dnia podpisania Umowy;
b) Etapu II w terminie 12 tygodni od dnia podpisania Umowy;
c) Etapu III w terminie 14 tygodni od dnia podpisania Umowy,
d) Etapu IV w terminie ….. tygodni od dnia podpisania Umowy, zgodnie z ofertą
5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego droga elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie o zakończeniu prac w ramach każdego z Etapów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia na piśmie uwag do Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania przez Wykonawcę prezentacji prac wykonanych w ramach każdego z Etapów.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przedstawienia poprawionego Projektu w terminie ustalonym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.
8. Strony zgodnie ustalają, że informacje dotyczące wykonywanego Projektu będą przekazywane pomiędzy Stronami drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w Umowie, w szczególności informacje dotyczące akceptacji wykonanych prac i zgłaszania zmian przez Zamawiającego.
9. [bookmark: _Hlk61789135]Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego Projekt zostaje objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy, której termin rozpoczyna się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, usterek, błędów w funkcjonowaniu i wyglądzie Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia wraz z opisem usterki drogą mailową. Wykonawca zapewnia możliwość wysyłania i odbioru zawiadomień 24 godziny na dobę/365 dni w roku.
11. Wykonawca oświadcza, że wszelkie naprawy w okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w ramach wynagrodzenia określonego przez Strony w § 4 ust. 1.
12. Wykonawca oświadcza, że w przypadku każdej naprawy okres gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Zamawiający nie mógł korzystać z Projektu. 

§ 3 WARUNKI ODBIORU PROJEKTU
1. Strony zgodnie postanawiają, że odbiór Projektu nastąpi protokolarnie po zakończeniu ostatniego Etapu Projektu, a fakt ten zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 
2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje przekazanie na nośniku elektronicznym lub drogą mailową Zamawiającemu niezbędnych baz danych, kodów dostępu, dokumentacji, plików dotyczących Projektu wraz z kodem źródłowym. 
3. Dane, o których mowa w ust 2. powyżej muszą zostać przekazane w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie otrzymania przez Zamawiającego niezbędnych danych dotyczących Projektu - haseł i kodów dostępu, wynikających z wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 4 WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu umowy w kwotę brutto ……………… zł (słownie złotych: ……..groszy)
2. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności wynagrodzenie za wykonanie Projektu, koszty wprowadzanych poprawek, gwarancję oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Projektu. 
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie wypłacone w częściach za każdą cześć Projektu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, jak poniżej:
a) Etap I – …………. zł brutto, (słownie: ……… 00/100) co stanowi 10% wartości wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 4 ust.1,
b) Etap II -   zł brutto……………….., (słownie: ……………00/100) co stanowi 40% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
c) Etap III – …………. zł brutto, (słownie: ……… 00/100) co stanowi 30% wartości wynagrodzenia, 
 o którym mowa w § 4 ust.1,
d) Etap IV -   zł brutto……………….., (słownie: ……………00/100) co stanowi 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy Projektu stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego część Projektu będącego Przedmiotem umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawca jest zobowiązany do stosowania KSeF faktury wystawione w związku z tą umową będą wystawiane i przekazywane zamawiającemu za pośrednictwem KSeF.
6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi po wykonaniu każdego Etapu i przekazaniu części Projektu Zamawiającemu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do czternastu (14) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
7. Strony zgodnie ustalają, że data przydzielenia numeru KSeF jest jedyną wiążącą datą doręczenia faktury Zamawiającemu i od tej daty liczony jest termin płatności wskazany
w ustępie powyżej.
8. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Tryb offline. W okresie awarii lub niedostępności KSef, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące dopuszczają wystawienie faktur poza KSeF, wykonawca przekaże wizualizację faktury w PDF na adres............, a po ustaniu awarii wprowadzi fakturę w terminie wynikającym z przepisów (zgodnie z obecnymi założeniami: do 7 dni roboczych od dnia ustania awarii/niedostępności systemu). 
10. Tryb offline24 to rozwiązanie dostępne cały czas, niezależnie od komunikatów MF Fakturę trzeba w takim przypadku dosłać do KSeF najpóźniej następnego dnia roboczego 
11. Jeżeli do faktury wymagane są załączniki nieobsługiwane w KSeF wykonawca przekaże je na adres.......... wskazując numer identyfikacyjny faktury w KSeF.
12. Dane dodatkowe na e-fakturze uwzględniające dane niezbędne dla zamawiającego do poprawnego rozliczenia faktury w pozycji:
Faktura dotyczy jednostki podrzędniej JST: Nie
Faktura dotyczy członka GV: Nie
Podmiot 2: Nabywca:
Uniwersytet Morski w Gdyni
Adres: Morska 81-87, 81-225 Gdynia
NIP: 5860012873
Podmiot 3: Rola Odbiorca
Nazwa: zgodnie z jednostką ID WEW …………..
Identyfikator wewnętrzny: 5860012873-………………..


§ 5 KARY UMOWNE
1. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy inny aniżeli opisany w ust. 3 niniejszego paragrafu przypadek nienależytego wykonania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki w wypadku niezachowania terminów, o których mowa w § 2 ust. 2, 4 lub 10 Umowy.
4. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o jej naliczeniu. Brak zapłaty w wyżej wskazanym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Strony zgodnie ustalają, iż naliczane kary umowne podlegają sumowaniu i ich maksymalna wysokość nie przekroczy 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 6 POUFNOŚĆ
1. Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są i pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę niewynikające z realizacji Umowy wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji przekazanych przez Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.
4. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nie przekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:
a) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności wtoku realizacji Umowy,
b) informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie wyniki działalności Wykonawcy powstałe podczas wykonywania Projektu stanowią Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wszystkie majątkowe prawa autorskie do Projektu będącego wynikiem prac Wykonawcy, i może on nimi swobodnie rozporządzać, jak też zobowiązuje się do wyrażenia przez autora (lub autorów) Projektu zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 z chwilą jego wydania przenosi na rzecz Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy ogół majątkowych praw autorskich do Projektu, w tym do każdego z elementów autorskich (projektu graficznego, oprogramowania, kodu źródłowego, bazy danych, dokumentów technicznych, itp.) stworzonych i dostarczonych w związku z realizacją Umowy. 
4. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa 
w ust. 2 obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 
 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz następujące pola eksploatacji obejmujące prawo do:
a) w odniesieniu do elementów niestanowiących oprogramowania: 
i. wykorzystania do realizacji zadań bez jakichkolwiek ograniczeń, 
ii. odtwarzania, utrwalania  i  trwałego  zwielokrotniania  całości  lub  części wszystkimi znanymi w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych technikami, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, optyczną,
iii. przekazywania, przechowywania, wyświetlania, 
iv. wprowadzania do pamięci komputera wraz z prawem do  wykonywania modyfikacji, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, 
v. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy na których utwór utrwalono, 
vi. rozpowszechniania utworu przez publiczne wykonanie, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
b) w odniesieniu do oprogramowania (w tym do zmian/modyfikacji lub rozbudowy):
i. wykorzystania do realizacji zadań bez jakichkolwiek ograniczeń w ramach wszystkich ich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz przez nieograniczoną liczbę użytkowników i osób (również spoza organizacji Zamawiającego),
ii. rozpowszechniania   utworu   przez   publiczne   wykonanie,   wystawienie, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
iii. wprowadzania i  zapisywania  w  pamięci  komputer  wraz  z  prawem  do wykonywania modyfikacji, 
iv. odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania, wyświetlania, stosowania,
v. korzystania  z oprogramowania dedykowanego, w tym: instalowanie i deinstalowania  
w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób w   dowolnej   liczbie   kopii/stanowisk/serwerów   przez   dowolna   liczbę użytkowników i osób również spoza organizacji Zamawiającego, 
vi. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników 
z zainstalowanym oprogramowaniem dedykowanym,
vii. trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, wszystkimi znanymi w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych technikami, w tym: drukarską, reprograficzną,  zapisu  magnetycznego  oraz  techniką cyfrową, optyczną,
viii. tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany  
w tym uzupełnianie skracanie, przeróbki oraz sporządzenia nowej  wersji  oprogramowania   
z zachowaniem  wszystkich, określonych w niniejszym ustępie pól eksploatacji na części zmienione w ww. sposób, 
ix. rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, w tym: użyczania lub najmu egzemplarzy oprogramowania lub ich kopii. 
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a w przypadku gdyby autorem była osoba lub osoby trzecie zobowiązuje się do nabycia tych uprawnień od autora i ich skutecznego przeniesienia na Zamawiającego, gwarantując, że w dacie przekazania Utworu Zamawiający będzie posiadał pełne i wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworu.
6. Wykonawca oświadcza, że w Projekcie nie będą użyte żadne elementy, moduły, podsystemy, aplikacje, komponenty, wobec których Wykonawca zachowuje odrębne wyłączne autorskie prawa majątkowe, z zastrzeżeniem kodu źródłowego UMG, przekazanego protokolarnie przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Umowy, przy czym Zamawiający na czas realizacji umowy udziela Wykonawcy nieodpłatnej, tymczasowej licencji na korzystanie z kodu źródłowego należącego do UMG i jego modyfikacje celem wykonania umowy. 
7. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do Projektu, a w przypadku, gdyby autorem choćby części Projektu była osoba lub osoby trzecie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia autora lub autorów o zobowiązaniu się do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich. 
8. Strony przyznają, iż dzień odbioru przez Zamawiającego Projektu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń potwierdza fakt należytego wykonania Przedmiotu umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest jedynym autorem Projektu jest on zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie, najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
9. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe są wolne od wszelkich wad i obciążeń. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw autorskich majątkowych lub osobistych, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń 
z tego tytułu, a w przypadku ich zaspokojenia przez Zamawiającego, do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty zapłaconej przez Zamawiającego osobie trzeciej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do ewentualnych zmian i modyfikacji elementów autorskich dokonanych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji. Przeniesienie autorskich majątkowych do odpowiednich zmian/modyfikacji następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy i następuje z chwilą podpisania odpowiedniego protokołu odbioru zmiany/modyfikacji.

§ 8 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 
1. W przypadku, gdy wynikiem działalności Wykonawcy powstałym podczas wykonywania Projektu będzie projekt wynalazczy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej lub know-how związane z wynikiem działalności, 
z chwilą powstania projektu wynalazczego lub know-how i w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości wyłączne prawo do projektu wynalazczego lub know-how dokonanego w trakcie prowadzenia prac określonych Umową. Przeniesienie praw, o którym mowa w zdaniu powyżej następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy, jak i osób trzecich za pośrednictwem których Wykonawca zrealizował Umowę, wobec Zamawiającego z tytułu przeniesienia i korzystania z praw, które zostały określone powyżej.
3. Wykonawca oświadcza, iż uregulował wszelkie zobowiązania, w tym ewentualne zobowiązania przyszłe, wobec twórcy/współtwórców wynikające z powszechnie obowiązującego prawa, zwalniając Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności majątkowej wobec twórcy/współtwórców. Tym samym wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe wobec twórcy/współtwórców będą zaspokojone wyłącznie przez Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, iż prawa własności przemysłowej wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
    oraz know-how nie będą naruszać jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, w Wykonawca będzie wyłącznym uprawnionym z tytułu tych praw.
5. Strony zgodnie ustalają, iż podstawą ustalenia wartości ewentualnie powstałych praw własności przemysłowej lub know-how jest szacunkowa wycena dokonana przez Wykonawcę na etapie ofertowania, a wynagrodzenie należne Wykonawcy wskazane w wynagrodzeniu, 
o którym mowa w § 4 ust.1 wyczerpuje wszelkie jego roszczenia z tytułu przeniesienia tych praw na Zamawiającego.
6. Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca nie będzie korzystał w żadnym zakresie z praw wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu, które zostaną przeniesione zgodnie z umową na Zamawiającego.

§ 9 DANE KONTAKTOWE
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest ................................, e-mail: .................., tel....................... oraz ................................, e-mail: .................., tel.......................
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest …………………….. e-mail: ………………….., tel. …………………………….
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 nie stanowi zmiany Umowy przez co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie drogą elektroniczną, na wskazany w niniejszym paragrafie adres mailowy.
4. O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

§ 10 OBOWIĄZYWANIE UMOWY
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
a) Wykonawca nie wykonuje powierzonych mu zadań określonych w Umowie lub wykonuje je
z nienależytą starannością;
b) w przypadku powtarzających się błędów lub usterek w zakresie opracowywanego Projektu,
c) stwierdzi ponad 7 dniową zwłokę w wykonywaniu Umowy,
d) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 1 powyżej Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty) lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej poza wynagrodzeniem za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu Umowy do zapewnienia skutecznej  
i należytej ochrony danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do niewykorzystywania tych danych do celów innych niż realizacja Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”.
3.  Wykonawca oświadcza, że Strona spełnia wymogi przewidziane w przepisach prawa, w szczególności RODO. 
4. Szczegółowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony określa
w odrębnym załączniku nr 5 do Umowy.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej a ewentualne spory między Stronami będą rozstrzygane polubownie w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia sporu, 
w przeciwnym razie wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Umowa jest zawierana w formie elektronicznej. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym/profilem zaufanym. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.




…………………………………………			       …………………………………………..
       ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA


Załączniki do umowy:
a. Załącznik nr 1 – Oferta,
b. Załącznik nr 2 – Specyfikacja funkcjonalno-techniczna, 
c. Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy,
d. [bookmark: _Hlk72999866]Załącznik nr 4 - Klauzula Informacyjna,
e. Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia danych.






Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

	Przedmiot umowy
	

	Zamawiający
	

	Wykonawca
	



Odbioru dokonano w dniu: ……………………

Odbioru Przedmiotu umowy zawartej w dn. …….. dokonała komisja w składzie wskazanym jak w tabeli poniżej:

	Przedstawiciele Zamawiającego
	Przedstawiciele Wykonawcy

	1. 
	1.

	2.
	2.

	3.
	3.



Komisja dokonała odbioru Przedmiotu umowy zawartej w dn. …….. oraz stwierdziła, co następuje:

a. Usługę wykonano zgodnie z umową z dn. ………………………..… TAK/NIE*
b. Jakość wykonanych usług ocenia się jako zgodną/niezgodną z wymaganiami Zamawiającego*
c. Usterki / błędy / wady / zastrzeżenia / inne: ….......................
b. Termin usunięcia usterek / błędów / wad ustalono na dn. ….......................
c. Uwagi komisji: ….................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. Usługa realizowana przez osoby trzecie współpracujące z Wykonawcą: TAK/NIE*
e. Przekazano oświadczenia/zgody autora/współautora: TAK/NIE* 
f. Usługę przyjęto/ nie przyjęto*
g. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przyjętą niniejszym protokołem usługę wystawioną fakturę po jej otrzymaniu w terminie 14 dni.


…………………………………………                                                        ………………………………….
podpis osoby w imieniu Zamawiającego                                  podpis osoby w imieniu Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić


Załącznik nr 4 -  Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iod@umg.edu.pl).   
	Pani/Pana dane osobowe oraz osób, którymi się Pani/Pan posługuje przy wykonywaniu umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub została Pani/Pan wskazana/y jako osoba do kontaktu – w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
	Przetwarzane przez Uniwersytet Morski w Gdyni Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy oraz pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
	Podanie danych osobowych jest dobrowolne – wynika z zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością realizacji zawartej umowy lub utrudnieniem w jej realizacji.
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie przedawnienia roszczeń mogących wynikać z ww. umowy, a także okres obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, związanych z realizowaną umową. 
	Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz do ograniczenia przetwarzania danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania może być ograniczone z uwagi na podstawy prawne, które nakazują Uniwersytetowi Morskiemu przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.	


Załącznik nr 5 do umowy
UMOWA
o powierzenie przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu …...……. … w …........................................................................... pomiędzy   
Uniwersytetem Morskim w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-225), przy ulicy Morskiej 81-87, 
NIP 586-001-28-73, REGON 000145112,
reprezentowanym przez:
Kanclerza – Filipa Malatę,
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora – Eugeniusza Pawła Orzeszka
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym lub UMG 
a …………………………………………… z siedzibą w ………………………………………. , przy ulicy ……………………………………. NIP …………………..., REGON …………...….,
reprezentowaną/ym przez ………………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, łącznie zwane Stronami, 

następującej treści:
§ 1
1. Strony oświadczają, iż zawarły w dniu ……………………… umowę o świadczenie usług polegających na wykonywaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego czynności obejmujących zaprojektowanie, opracowanie, implementację i wdrożenie, i  utrzymanie oprogramowania systemu AI Marine Communication - inteligentnego systemu symulacji i analizy komunikacji operacyjnej w szkoleniach morskich.
2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) powierzonych Zleceniobiorcy.
3. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje i kategorie danych osobowych: użytkownicy systemu szkoleniowego (studenci, kursanci, instruktorzy, egzaminatorzy i administratorzy), dane identyfikacyjne użytkowników (login, adres e-mail, identyfikator użytkownika), dane telemetryczne, statusy urządzeń, logi systemowe związane z realizacją scenariuszy szkoleniowych oraz podgląd widoku użytkownika (mixed reality / user POV) realizowany w czasie rzeczywistym.
4. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania przekazanych danych osobowych wyłącznie 
w zakresie oraz w celu zgodnym z niniejszą umową.
5. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie przekazanych danych osobowych podmiotowi trzeciemu wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
6. Zamawiający może z uzasadnionych przyczyn zgłosić sprzeciw względem powierzenia przetwarzania danych podmiotowi trzeciemu. 
7. Wykonawca nie ma prawa powierzyć danych osobowych podmiotowi trzeciemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy podmiotu trzeciego aktualnie realizującego umowę, ma obowiązek niezwłocznie uniemożliwić podmiotowi trzeciemu dostęp do danych osobowych. 
8. Ewentualne wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i negatywnych konsekwencji Wykonawca zgłosi Zamawiający – w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania w sposób bezpieczny dla realizacji umowy, o której mowa w ust. 1.  
§ 2
1. Wykonawca oświadcza, iż podejmuje środki zabezpieczające dane osobowe i spełnia wymagania określone w przepisach RODO. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych, w szczególności za przypadkowe lub niezgodne
z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub dopuszczenie do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
2. Wykonawca oświadcza w szczególności, że każda osoba, w tym pracownik, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, lub inne osoby pracujące na rzecz Wykonawcy, która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych danych osobowych, uprzednio zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania przekazanych danych wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie i wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy –przekazuje Zamawiający aktualną listę osób upoważnionych do przetwarzania danych.
4. Wykonawca biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw szczegółowo określonych 
w przepisach RODO, w szczególności jest obowiązany do bezzwłocznego sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych wskazanych mu przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO lub z ustawy.  
§ 3
1. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych i realizacji warunków umowy przez Wykonawca, w szczególności poprzez dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, a także dostęp do nośników lub systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Zamawiający zawiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną nie później niż na 2 dni przed jej rozpoczęciem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze lub prowadzeniu u niego kontroli zasad ochrony danych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania odpisu protokołu z kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do wiadomości Zamawiający – nie później niż w terminie 
3 dni od dnia przedstawienia mu protokołu do podpisu przez kontrolującego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania powierzonych danych lub wyznaczenia w tym zakresie inspektora ochrony danych osobowych  w rozumieniu RODO. 
6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikające z niezgodnego z RODO lub sprzecznego z niniejszą umową przetwarzania danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później niż w terminie 24 godzin – zawiadomić Zleceniodawcę o każdej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego ocenę oraz na wykonywanie uprawnień przez osoby, których przetwarzane dane dotyczą.
8. Wykonawca w sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych niezwłocznie – nie później niż w terminie 24 godzin – ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w szczególności następujące informacje:
a. data i godzina zaobserwowania zdarzenia;
b. krótki opis zdarzenia;
c. miejsce wystąpienia zdarzenia;
d. działania podjęte do momentu zgłoszenia; 
e. imię i nazwisko oraz dane do bezpośredniego kontaktu z osobą lub osobami po stronie Wykonawcy, która posiadają dalsze informacje.
9. Wykonawca do czasu uzyskania ewentualnych instrukcji od Zamawiający – w sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych – niezwłocznie podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia. 
[bookmark: _Hlk232409608]§ 4
1. [bookmark: _Hlk232409599]Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony 
2. Niezależnie od określonego powyżej czasu powierzenia czynności przetwarzania danych osobowych, wypowiedzenie lub wygaśnięcie niniejszej umowy powierzenia lub umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, skutkuje zakończeniem czasu powierzenia czynności przetwarzania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszelkich istniejących kopii dokumentów, plików i treści zawierających powierzone mu dane osobowe po zakończeniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 
4. Wykonawca jest uprawniony do przechowywania lub przetwarzania danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca może przechowywać dane przez inny okres czasu, jeżeli taki obowiązek wynika 
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.  
5. Zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane, pod rygorem nieważności, wyłącznie
 w formie pisemnej, za zgodą obu Stron.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy RODO
oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.
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Działanie w ramach zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju” dla projektu niekonkurencyjnego pn. „Science4Business – Nauka dla Biznesu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie FENG.02.05.
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